| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT --------------- SECRETARIAT GENERAL --------------- DIRECTION GENERALE DE L’ASSAINISSEMENT |  | BURKINA FASO ------------- Unité - Progrès - Justice |
| --- | --- | --- |

PREMIERE SESSION ANUELLE 2021 DU COMITE DE REVUE DU PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA

COMPTE RENDU

Juillet 2021

# INTRODUCTION

Le jeudi 15 juillet 2021, s’est tenue dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA), la première session 2021 du comité de revue du Programme national d’assainissement des eaux usées et excréta (PN-AEUE).

Débutés à 09h15 mn, les travaux de cette session ont été présidés par Madame Emma Palm Zowelengre, Chargée d’étude au secrétariat Général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), représentant le secrétaire général. Les participants étaient composés des membres statutaires du comité, d’observateurs et du personnel de la DGA. (cf. liste de présence en annexe).

# DEROULEMENT DES TRAVAUX

- Cérémonie d’ouverture

Elle a été ponctuée par :

- le discours d’ouverture du représentant de Monsieur le Secrétaire Général (SG) du MEA, Madame Emma Palm Zowelengre ;

- la vérification du quorum par Monsieur Dofihouyan YE, Directeur Général de l’Assainissement ;

- l’adoption du chronogramme de la session ;

- la présentation des participants.

  - Discours d’ouverture

Dans son intervention, Madame la chargée d’étude a tout d’abord présente des excuses pour l’absence de Monsieur le Secrétaire Général puis a souhaité la bienvenue aux participants et leur a exprimé sa satisfaction pour leur présence effective à cette session malgré leurs calendriers chargés. elle a ensuite rappelé le processus qui a permis d’aboutir à l’élaboration des documents soumis à examen et donc les résultats obtenus en 2020 et les perspectives pour 2021. Pour la présente session, il s’agira d’examiner le bilan de mise en œuvre des activités au 31 décembre 2020 et la programmation pour 2021 des activités du PN-AEUE. Par ailleurs, il a félicité l’ensemble des acteurs pour les différents efforts fournis dans la production de ces documents. Tout en énumérant quelques résultats et difficultés liées à la mise en œuvre du programme, il a exhorté les participants à des échanges constructifs afin de sortir des recommandations et solutions pertinentes pour améliorer les résultats au prochain bilan.

  - Vérification du quorum

Le point de la vérification du quorum a permis de dénombrer deux (02) membres absents sur quatorze (14). Le quorum étant atteint, la session a poursuivi ses travaux.

  - Adoption du chronogramme de la session

Après avoir déroulé le projet de chronogramme de la session soumis à l’amendement des membres, aucune préoccupation majeure n’a été soulevée.

- Communication

Les communications ont porté sur bilan des réalisations du PN-AEUE au 31 décembre 2020 et sur la programmation des activités de 2021 et sur le bilan des activités 2020 et les perspectives du projet AAB.

  - Présentation du rapport bilan

La synthèse du rapport annuel 2020 des activités du PN-AEUE faisant état du bilan physique et financier a été présentée par Mme BOGNINI/YANOGO Hélène de la DPSSE qui l’a déroulé par action.

En matière de réalisation d’ouvrages dans le milieu rural, les taux d’exécutions sont de 28,5% pour les puisards, de 60,9% pour les latrines familiales et de 77,9% pour les latrines dans les lieux publics. Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est donc passé de 17,6% en 2019 à 19,9% en 2020. La cible de 2020 qui est de 19% a donc été atteinte.

Le bilan du milieu urbain a fait ressortir un taux d’exécution de 100% pour l’extension du réseau d’assainissement collectif. Pour ce qui est des autres réalisations, les taux sont de 37% pour les latrines dans les centres de santé, de 63% pour les puisards, de 45% pour les latrines familiales et de 82% pour les latrines dans les écoles. Le taux d’accès en milieu urbain en 2020 est donc de 38,6% contre 38,4% en 2019.

Le taux national d’accès à l’assainissement en 2020 est donc de 25,3% soit une évolution de 1,7 point comparativement à celui de 2019 (23,6%).

  - Présentation de la programmation

La programmation des activités du PN-AEUE pour 2021 a été présentée par M. Oussemane SOURABIE de la DPSSE. Il ressort de cette présentation que pour le milieu rural comparativement aux programmations de 2019 :

- une hausse de la programmation physique et financière des activités de réalisation de latrines dans les écoles (8%) et les lieux publics (100%)

- une baisse de la programmation physique et financière des activités de réalisation de latrines familiales (14%), de puisards (30%) et des latrines dans les centres de santé (18%).

Pour ce qui est de la programmation en milieu urbain, il ressort une tendance générale à la hausse pour 2021 comparativement aux prévisions de 2019. En effet, on constate une hausse de la programmation physique et financière de latrines familiales (25%) et de puisards (28%). La programmation des activités de réalisation de latrines dans les écoles et les lieux publics reste identique à celle de 2020.

  - Présentation du bilan du projet AAB

La synthèse du bilan des réalisations et de la programmation des activités de 2021 du projet a été présentée par Mme Hortense DAMIBA de l’ONEA coordonnatrice du projet. La présentation a dans un premier temps consisté à faire un bilan des acquis du projet depuis le début de sa mise en œuvre en 2014. La cible révisée de construction des latrines dans les ménages (12 829 ouvrages réalisés sur 11 500) a été atteinte au 31 décembre 2018.  En 2020, aucun des 129 ouvrages publics et communautaires n’a été réceptionné à la fin du deuxième avenant au vu des nombreuses difficultés rencontrées (déblocages, COVID 19…). La finalisation de ces réalisations résiduelles et de la contractualisation avec l’Ingénieur Conseil, la production des rapports constituent donc les activités à mettre en œuvre pour 2021.

- Echanges

A la suite des présentations, des contributions ont été faites en vue d’améliorer la qualité des documents. Des questions d’éclaircissement ont également été posées.

  - Contributions et observations

Les contributions et observations peuvent se résumer comme suit :

- faire ressortir les régions ayant de bon résultats pour la mise en œuvre de l’ATPC en milieu rural les différents commentaires ;

- capitaliser les expériences positives en terme de bonnes pratiques ;

- faire ressortir les conséquences des interventions disparates des acteurs ;

- formuler les indicateurs selon les effets ou impacts attendus ;

- faire le point de la mise en œuvre des recommandations ;

- actualiser les difficultés du rapport et les harmoniser avec celles des présentations ;

- retenir les recommandations les plus pertinentes et les adresser à des structures ;

- corriger les coquilles contenues dans les deux (02) documents.

  - Questions

Les questions enregistrées au cours de la session et les éléments de réponse correspondants sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| Quelles sont les stratégies mises en places par l’ONEA pour la certification FDAL des villes ? | Une stratégie adapté au milieu urbain a été élaboré et est en cours de mise en œuvre avant un passage à l’échelle |
| Quelle stratégie l’ONEA met-elle en œuvre pour l’amélioration de l’exécution des ressources transférées? | Les ressources sont transférés après concertation des acteurs locaux communaux pour l’expression des besoins et des bénéficiaires |
| Quelles sont les données finalement retenues pour le bilan des réalisations ? | Les données de l’INO sont celles à considérer. Cependant pour des résultats plus cohérents et plus harmonieux une meilleure supervision de la collecte des données et des réalisations par les DREA s’impose |
| L’objectif de l’atteinte de la FDAL peut-il être mis en œuvre par les régions sur le budget de l’état ? | Une étude est en cours pour une implication plus directe des DREA dans la mise en œuvre de l’ATPC avec la participation d’associations locales |
| Comment est-il possible pour les DREA de prendre la relève pour la poursuite des activités d’atteinte du statut FDAL ? | Des concertations sont en cours pour une implication plus directe des DREA dans la mise en œuvre de l’ATPC qui est généralement à la charge des ONG |
| Quelle est l’explication donnée pour les différences entre les taux d’exécution physique et financiers ? | Les taux financiers sont calculés sur la base des engagements faits alors que ceux physiques sont calculés sur la base des ouvrages achevés et réceptionnés. Les montants peuvent donc être engagés sans que les travaux ne soient achevés |
| Le troisième avenant du projet AAB permettra-t-il d’achever les réalisations ? | Les acteurs commis à la réalisation des travaux restant sont déjà connu et les formalité pour la finalisation des contrats sont en cours |
| Les réalisations du projet AAB sont-elles capitalisées dans les réalisations du programme ? | Oui, les réalisations du projet AAB sont capitalisées dans les réalisations du programme |
| Comment est-ce que les activités hors programmation sont-elles capitalisées ? | La présence de réalisations hors programmation est due à une non maîtrise des planifications des acteurs. Elles sont donc capitalisées mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des taux de réalisation |
| Quelle est la raison du retard de la mise en œuvre de la stratégie ATPC en milieu urbain ? | L’ATPC est plus mis en œuvre dans le milieu rural et les stratégies y afférent ne sont pas forcément pertinentes pour le milieu urbain. Une stratégie adaptée est donc en cours d’expérimentation |
| La réduction des fosses des latrines réalisées dans le cadre du projet AAB est-elle techniquement acceptable ? | Les fosses sont dimensionnées selon le temps nécessaire avant la vidange et cela n’a pas d’incidence sur la stabilité de l’ouvrage |
| L’impact des pesanteurs socio-culturelles est-il réel ? | Les pesanteurs socio-culturelles sont des pratiques naturellement intégrées dans le comportement des individus, et de ce fait influence par conséquent les habitudes de ces derniers en tout temps et en particulier leurs attitudes relatives à l’assainissement. |

- Recommandations

Aucune recommandation n’a été formulée au terme de la session du comité de revue.

- Informations et divers

Le divers abordé durant cette session a porté sur les textes relatifs à la tenue et au fonctionnement du comité de revue.

# CONCLUSION

A l’issu des échanges, les différents documents soumis au comité ont été adoptés sous réserve de la prise en compte des amendements. La clôture des travaux a été marquée par le mot de la Présidente. Elle a félicité les participants pour le travail abattu et leur a exprimé sa reconnaissance pour la pertinence et la qualité des échanges. Après avoir souhaité un bon retour à tous, elle a déclaré clos les travaux aux environs de 15h.

| Le Rapporteur |  | Le Président |
| --- | --- | --- |
| Dofihouyan YE Officier de l’Ordre National |  | Alassoun SORI Officier de l’Ordre National |

ANNEXE : Liste de présence première revue annuelle 2020 du PN-AEUE

| N° | Nom et prénom (s) | Structure | Contact | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOGNINI/YANOGO T. Hélène | DGA/MEA | 70 26 70 19 | yanhel@yahoo.fr |
| 2 | CISSE Soumayla | DGA/MEA | 79 30 15 15 | cisse.soumayla@yahoo.fr |
| 3 | Damiba Hortense | Projet AAB/ONEA | 70 38 70 57 | damiba@gmail.com |
| 4 | HEMA S Rolland | DIREB/DGB | 71 87 78 97 | rolihema@yahoo.fr |
| 5 | KABORE Yves Rodrigue | DGA/MEA | 61 64 31 38 | jahrod77@gmail.com |
| 6 | KOMPAORE/OUEDRAOGO Rakéta | DGA/MEA | 70 67 62 06 | raketa_oued@yahoo.fr |
| 7 | Konsimbo K. Vincent de Paul | DGESS/MEA | 70 74 51 16 | vincentkonsimbo@gmail.com |
| 8 | OUATTARA Bassina | DGA/MEA | 71 48 65 48 | bassouattara01@gmail.com |
| 9 | OUEDRAOGO Adama | DDP/DGTCP | 70 28 30 35 | Positifadam7@gmail.com |
| 10 | OUEDRAOGO Michel | DGCOOP | 76 54 06 59 | ouedmic@yahoo.fr |
| 11 | PAFADNAM Hubert | DREA-SUO | 70 29 42 83 | epafad@yahoo.com |
| 12 | PALENFO Fousséni | DGA/MEA | 70 17 34 63 | fpalenfo@yahoo.fr |
| 13 | PALM ZOWELENGRE Emma | CE/SG MEA | 70 00 37 04 | zowemmy@yahoo.fr |
| 14 | SABO Boukaré | DREA-COS | 70 00 90 48 | boukarsabo@gmail.com |
| 15 | SANOU Tontama | ONEA/DEX-ASS | 70 20 41 55 | tontama.sanou@oneabf.com |
| 16 | SAWADOGO/OUEDRAOGO Anissatou | DGA/MEA | 61 29 26 99 | anissatououed@gmail.com |
| 17 | SAWADOGO/OUEDRAOGO Sylvie | DCCP/MEA | 70 62 79 63 | sawadogosyl@yahoo.com |
| 18 | SOMDA V. H. Romaric | DGA/MEA | 70 73 40 58 | romaric.somda@yahoo.fr |
| 19 | SOME K. WIlfried | Mairie Ouaga/DGSTM | 70 59 30 07 | wilfriedsom@yahoo.fr |
| 20 | SOURABIE Oussemane | DGA/MEA | 71 29 30 08 | pescool1938@gmail.com |
| 21 | TANKOANO/LOMPO Jokébed | DGEP | 70 22 89 92 | l_jokebed@yahoo.fr |
| 22 | TIENDREBEOGO Julienne | DGA/MEA |  | tiendrejulienne@gmail.com |
| 23 | ZOURE Harouna | DGA/MEA |  | h_zoure@yahoo.fr |