MINISTERE DE L’EAU ET								BURKINA FASO

DE L’ASSAINISSEMENT							          Unité-Progrès-Justice

------------------

SECRETARIAT GENERAL

-------------

DIRECTION GENERALE

DE L’ASSAINISSEMENT

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT

DES EAUX USEES ET EXCRETAS

Rapport-BILAN semestriel 2020

Version adoptée le 27 Juillet 2020

Table des matières

Liste des tableaux	4

Sigles et abréviations	5

Résumé exécutif	7

Introduction	10

METHODOLOGIE	11

1.	PRESENTATION DU PROGRAMME	13

1.1	 Objectifs	13

1.2	Points clés de la dernière session	13

1.3	Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente	14

2.	BILAN PHYSIQUE	15

2.1  Action 1 :   Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	16

Produit 1 :  La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages	16

Produit 2 :  Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	18

2.2	Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	25

Produit 1 :   La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains	25

Produit 2 :  Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement	25

2.3.	Action 3 :  Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	26

Produit 1 :  Développement de l’assainissement familial en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur	26

Produit 2 :  Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	30

Produit 3 :  Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	33

2.4.	Action 4 :  Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	35

Produit 1 :  Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	35

Produit 2 :  Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	36

Produit 3 :  Développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)	38

Produit 4 :  Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	38

2.5.	Action 5 :  Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	40

Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement	40

Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire	41

2.6  Action 6 :  Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	41

Produit 1 :  Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes	41

Produit 2 :  Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas	41

Produit 3 :  Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas	41

2.7  Action 7 :  Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	42

Produit 1 :  Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	42

Produit 2 :  La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats	43

Produit 3 :  Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	43

Produit 4 :  Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	43

Produit 5 :  Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	45

3.	BILAN FINANCIER	51

3.1.	Action1 :   Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural	51

3.2.	Action 2 :  Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain	54

3.3.	Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	55

3.4.	Action 4 :  Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	64

3.5.	Action 5 :  Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	67

3.6.	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas	68

3.7.	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	69

4.	BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE	71

5.	SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES	75

6.	SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE	77

7.	PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS	78

8.	RECOMMANDATIONS	79

CONCLUSION	80

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session	14

Tableau 2 : Etat de mise œuvre des recommandations de la précédente session	15

Tableau 3 : Synthèse de l’exécution physique et financière  du programme au 1er semestre	16

Tableau 4 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions	17

Tableau 5 : Sensibilisation de masse	19

Tableau 6 : Sensibilisation de proximité de groupes restreints	21

Tableau 7: Situation des réalisations des ouvrages familiaux neufs en milieu rural	27

Tableau 8 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations des latrines familiales en milieu rural	28

Tableau 9 : Bilan physique des réalisations de puisards domestiques	30

Tableau 10 : Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	31

Tableau 11:  Bilan physique des constructions et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	32

Tableau 12 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural	33

Tableau 13 : Activités réalisées dans le cadre de la mise  en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.	34

Tableau 14 : Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain	36

Tableau 15 : Réalisations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics	38

Tableau 16 : Extension du réseau collectif	39

Tableau 17 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	41

Tableau 18 : Mobilisation des ressouces financières	43

Tableau 19 : Situation de l’exécution physique et financière en  2020 des fonds transférés aux collectivités territoriales	45

Tableau 20 : Formations réalisées dans le domaine de l’AEUE au profit des acteurs	46

Tableau 21 : Voyages d’études et partages d’expérience	49

Tableau 22 : Cadres de concertation ou de revue	50

Tableau 23 : Taux d’exécution financier des activités d’éradication de la DAL en milieu rural	52

Tableau 24 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural	53

Tableau 25 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1	54

Tableau 26 : Taux d’exécution financière de l’Action 2	55

Tableau 27 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	56

Tableau 28 : Situation financière de la réalisation des puisards	57

Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles	58

Tableau 30 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé	60

Tableau 31 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics	61

Tableau 32 : Situation d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards)	63

Tableau 33 : Taux d'exécution financière de l'action 3 (y compris les actions softs)	64

Tableau 34 : Situation d’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain	65

Tableau 35 : Situation financière de la réalisation des puisards en milieu urbain	65

Tableau 36 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain	66

Tableau 37 :  Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau	67

Tableau 38 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 4	67

Tableau 39 : Taux d’exécution financier de la gestion et de valorisation des eaux usées et BV	68

Tableau 40 : Taux d’exécution financier des actions de la recherche	69

Tableau 41 : Taux d’exécution financière de l'Action 7	70

Tableau 42 : Taux d'exécution financier global du PN-AEUE	71

Tableau 43 : synthèse du bilan des activités de WASH en situation d’urgence (volet hygiène et assainissement)	73

Tableau 44 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics	76

Tableau 45 : Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE  au premier semestre  2020	78

Tableau 46 : Difficultés  et propositions de solutions	79

SIGLES ET ABREVIATIONS

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| AD | : | Association de Développement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| BP | : | Budget Programme |
| CAV/Q | : | Comités d’Assainissement du Village/Quartier |
| CCCo | : | Cadre de Concertation Communal |
| CCEB | : | Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Education de Base |
| CRS | : | Catholic Relief Services |
| CVD | : | Conseil Villageois de Développement |
| APS | : | Association pour la Paix et la Solidarité |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| DREPPNF | : | Direction Régionale de l’Education Préscolaire Primaire et Non Formelle |
| ECED- SHL | : | Eau et Croissance Économique Durable pour le Sahel |
| FCFA | : | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| FDS | : | Force de Défense et de Sécurité |
| GHM | : | Gestion Hygiénique des Menstrues |
| GIZ | : | Coopération Internationale Allemande |
| GTN | : | Groupe Thématique National |
| GTR-EA | : | Groupe Thématique Régional- Eau et Assainissement |
| ImS | : | Intermédiation Sociale |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages |
| MATD | : | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation |
| MEA | : | Ministère de l'Eau et de l'Assainissement |
| MENA/PLN | : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales |
| MINEFID | : | Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| MS | : | Ministère de la Santé |
| MUH | : | Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |
| OCADES/PDI | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité/Programmes de Développement Intégré |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PACT | : | Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales |
| PEADL-SHL | : | Projet d’Eau potable, d’Assainissement et du Développement Local dans le Sahel |
| PHA | : | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PHA/BID-UEMOA | : | Projet d'hydraulique et d'assainissement / financement BID-UEMOA |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| PNDES | : | Plan National de Développement Économique et Sociale |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| SNV | : | Organisation néerlandaise de développement |
| STBV | : | Station de Traitement des Boues de Vidange |
| STD | : | Service technique déconcentré |
| STEP | : | Station d'Epuration |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine améliorée à fosses ventilées) |

Résumé exécutif

Le présent résumé présente la situation de mise en œuvre des activités du Programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas (PN AEUE) pour le 1er semestre 2020.

- Bilan physique

Dans l’ensemble, le taux d’exécution physique global du programme au premier semestre 2020 est de 26,1%. Les détails par action sont donnés dans les lignes ci-dessous

- Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Pour la fin de la défécation à l’air libre en milieu rural, 891 villages sont déclenchés, 39 villages déclarés FDAL et 27 certifiés FDAL.

En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 390 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias dans 9 régions sur plusieurs thèmes pertinents tels que le droit d’accès à l’assainissement, les conséquences de la défécation à l’air libre, l’importance de la construction des latrines dans les ménages, la gestion hygiénique des menstrues et le lavage des mains. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 764 135 personnes dont 311 106 femmes à travers les visites à domicile dans les ménages, les séances de promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA) dans 255 écoles, dans 47 centres de santés et dans 202 lieux publics. Le taux d’exécution physique de cette action est de 39,8% pour un taux d’engament financier de 25,4%

- Action2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

Le premier semestre a été consacré à l’élaboration d’une note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie. La mise en œuvre du test de la stratégie courant 2020 a été ralentie par la survenue de la pandémie de la COVID-19 rendant ainsi impossible les rassemblements d’une certaine envergure.

Par ailleurs, des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 40,6% pour un taux d’engament financier de 32,8%

- Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Pour ce qui est de cette action :

- 12 967 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 46 211 soit un taux de réalisation de 28,1% et 11 547 latrines familiales ont été réalisées hors programmation portant le nombre total à 24 514 latrines familiales.

- 3 454 puisards ont été réalisés dont 2 010 (soit 58%) issus de la programmation ;

- 264 blocs de latrines institutionnelles et publiques ont été réalisés dont 202 (soit 77%) issues de la programmation.

Les taux d’exécution physique et financier sont respectivement de 10,0% et de 35,3%.

- Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Pour cette action :

- 2 365 latrines familiales ont été réalisées sur une programmation initiale de 20 000, soit un taux de réalisation de 11,8% ;

- 2 163 puisards ont été réalisés sur une programmation initiale de 12 900, soit un taux de réalisation de 16,8% ;

- 20 blocs de latrines publiques ont été réalisés sur une programmation initiale de 141 blocs, soit un taux de réalisation de 14% ;

- 3 blocs de latrines scolaires ont été réalisés sur une programmation initiale de 159 blocs, soit un taux de réalisation de 2% ;

- 21 km de réseau d’assainissement ont été posés sur 25 km programmés, soit un taux de réalisation de 84 % ;

- 1 seul raccordement au réseau collectif a été réalisé sur 50 prévus, soit un taux de réalisation de 2%.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 20,1% et celui de l’engagement financier est de 32,2%.

- Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

160 576 m3 de boues de vidange et 1 477 337 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées principalement dans les 2 grandes villes. Aussi, un site de dépotage et de traitement a été identifié à Ouahigouya. En outre, 24 vidangeurs ont vu leurs capacités renforcées sur les techniques de vidange et les risques sanitaires liés aux boues de vidange.

Les taux d’exécution physique et financier sont respectivement de 25,0% et de 20,0%.

- Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA, un doctorant a été recruté pour conduire un thème de recherche sur l’assainissement, et la DGA en collaboration avec les partenaires (la GIZ, l’UNICEF) a entrepris au cours de ce premier semestre la relecture de la stratégie ATPC.

Le taux d’exécution de cette action est nul.

- Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Les acteurs communaux ont pu mobiliser plus de15 millions de franc FCFA à travers la diaspora, les Sanithons et sur fonds propres des ménages dans deux régions.

En matière de renforcement des capacités des acteurs, 23 227 personnes dont 12 086 femmes et filles (plus de 50%) ont été formées sur diverses thématiques en lien avec l’ATPC, la Gestion hygiénique des menstrues (GHM), la Maîtrise d’ouvrage communale (MOC), l’Assistance à la maîtrise d’ouvrage communal (AMOC) et la réalisation de latrines et le lavage des mains.

Au titre des marchés, 203 marchés sont inscrits dans le plan de passation et 126 ont été engagés ce qui donne un taux d’engagement de 62,1%.

Le taux d’exécution physique de cette action est de 37,6% et celui financier engagé est de 20,0%.

- Bilan financier

Pour la mise en œuvre de cette activité, 4 521 959 FCFA ont été engagés sur une programmation globale de 13 783 034 FCFA et 4 270 875 ont été liquidés. Le taux d’exécution financière base Engagement est de 32,8% et celui liquidé est de 31,0%.

La situation sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 qui a occasionné la suspension des activités durant une bonne partie du semestre, reste la principale difficulté rencontrée, tandis que l’insécurité dans certaines localités reste la contrainte majeure de la mise en œuvre du Programme.

INTRODUCTION

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n°2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030. Le PN-AEUE est le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excréta au Burkina Faso. L’objectif stratégique du programme est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENAPLN, MUH, MATDCS), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations de développement, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l’Assainissement (DGA).

Le Programme est évalué par un Comité de Revue qui tient 2 sessions par an à savoir, une session au début de l’année pour examiner le bilan de l’année écoulée et adopter la programmation de l’année en cours, et une autre en début de 2ème semestre pour examiner l’état d’avancement des activités à mi-parcours de l’année. En outre, le PN AEUE est supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au cours du premier semestre de l’année 2020. IL contient les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2016-2020 en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours des régions, de la DGA, de l’ONEA, du rapport de programmation 2020 et du Budget Programme du MEA.

Il s’articule autour des points suivants : (i) méthodologie d’élaboration du rapport, (ii) présentation du programme (iii) bilan physique (iv) bilan financier, (v) bilan des activités dans le cadre de WASH urgence (vi) suivi des procédures de dévolution des marchés (vii) situation des indicateurs de performance du PN-AEUE (viii) difficultés rencontrées et propositions de solutions (ix) recommandations et conclusion.

METHODOLOGIE

Le rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l’assainissement durant le premier semestre de l’année 2020. Son élaboration s’appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes :

- l’élaboration/mise à jour du canevas des rapports bilans régionaux et sa transmission aux directions régionales de l’eau et de l’assainissement pour remplissage ;

- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR);

- la compilation, le traitement et l’analyse des rapports bilans régionaux du PN-AEUE ;

- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national semestriel ;

- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l’organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur « Eau et Assainissement » élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d’exécution physique des activités, des produits, des actions, du programme. Le taux d’avancement calculé sur la base de la programmation physique initiale permet d’apprécier le niveau d’atteinte de l’objectif annuel.

- Taux d’avancement annuel (%)

- Taux d’avancement annuel d’une activité

Taux d'avancement  activité=réalisation physique  du semestreprogrammation physique  annuelle initiale×100

- Taux d’avancement physique annuel de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'avancement  annuel action/programme/sous-secteur= 1ni=1nTxactivitéi

Où :

n représente le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur ;

Txactivitéi représente le taux d’avancement annuel de l’activité i de l’action/programme/sous-secteur.

Pour l’exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

- Le taux d’exécution financière global

  - Taux d’exécution financière d’une activité

Taux d'exécution financière (activité)=(réalisation financière du semestre (engagé visé))(programmation financière annuelle)×100

  - Taux d’exécution financière de l’action/programme/sous-secteur

Taux d'execution financière  (action/programme/sous-secteur)=i=1nréalisation financière (engagé visé)i=1nprogrammation financière annuelle*100

Avec n le nombre d’activités programmées au cours de l’année au titre de l’action/programme/sous-secteur.

Les difficultés majeures rencontrées dans l’élaboration du rapport restent le mauvais renseignement des canevas, la non disponibilité de certaines données de certains acteurs, le manque d’informations exhaustives sur les coûts financiers, et le temps très court dont a disposé l’équipe pour la production du rapport. Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une mise à niveau des acteurs sur le renseignement des canevas, interpeler l’ensemble des acteurs à fournir les données, particulièrement celles financières, et œuvrer à une meilleure organisation du temps dans l’élaboration des rapports.

- PRESENTATION DU PROGRAMME

## Objectifs

L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;

- assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;

- développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers la réalisation des actions mentionnées dans le présent rapport.

## Points clés de la dernière session

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session

| Désignation | Bilan au 31 décembre 2019 |  | Programmation initiale 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réalisations physiques | Montants exécutés (en millions FCFA) | Quantités physiques | Montant (en millions FCFA) |
| Latrines familiales neuves | 27 202 | 2 679,89 | 66 211 | 5 644 |
| Latrines familiales réhabilitées | 214 | 6,85 | 0 | 0 |
| Latrines écoles neuves | 579 | 1 286,71 | 716 | 1 794 |
| Latrines écoles réhabilitées | 2 | 0,60 | 28 | 65 |
| Latrines CSPS neuves | 142 | 272,97 | 149 | 337 |
| Latrines CSPS réhabilitées | 5 | - | 4 | 7 |
| Latrines publiques neuves | 237 | 167,21 | 251 | 588 |
| Latrines publiques réhabilitées | 4 | - | 6 | 14 |
| Puisards domestiques neufs | 4 047 | 246,81 | 20 887 | 419 |
| Population totale desservie | 4 787 924 |  |  |  |
| Taux d’accès national de 2019 | 23,6% |  |  |  |

Source : Rapport bilan PN-AEUE 2019, Rapport de programmation 2020

## Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

Tableau 2 : Etat de mise œuvre des recommandations de la précédente session

| N° | Recommandations | Échéance | Responsable | État de mise en oeuvre | Observation/commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter les pragrammes et approches pour la prise en compte des interventions d’urgence | Juin 2020 | DGA | Réalisée | Le bilan à mi-parcours a fait une situation de wash urgence qu’il faudra poursuivre et améliorer |
| 2 | Mettre en place le comité ad’hoc pour le suivi de la mise en œuvre des approches (ATPC, ATPL…) | Juin 2020 | DGA | Non réalisée | Le processus est en cours pour sa validation par les acteurs. |

- BILAN PHYSIQUE

Le bilan physique de mise en œuvre du PN-AEUE au cours du 1er semestre 2020 est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Synthèse de l’exécution physique et financière  du Programme au 1er semestre

| Actions mises en œuvre en région | Taux d’exécution physique (%) | Montant prévu en millions | Montant réalisé (engagé visé) en millions | Taux d’exécution financier (engagé visé) (%) | Montant réalisé (liquidé) en millions | Taux d’exécution financier (liquidé) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | 39,8 | 909,969 | 231,026 | 25,4 | 438,306 | 48,2 |
| Action 2 | 40,6 | 332,699 | 109,100 | 32,8 | 109,100 | 32,8 |
| Action 3 | 10,0 | 7 211,947 | 2 548,796 | 35,3 | 2 100,419 | 29,1 |
| Action 4 | 20,1 | 4 713,018 | 1 519,392 | 32,2 | 1 519,392 | 32,2 |
| Action 5 | 25,0 | 5,000 | 1,000 | 20,0 | 1,000 | 20,0 |
| Action 6 | 0,0 | 46,500 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Action 7 | 37,6 | 563,902 | 112,646 | 20,0 | 102,658 | 18,2 |
| Total programme | 26,1 | 13 783,034 | 4 521,959 | 32,8 | 4 270,875 | 31,0 |

Source : Rapport bilan semestriel 2020

NB : les taux calculés dans ce tableau sont des taux d’exécution par action intégrant toutes les réalisations y compris celles qui ont été exécutées hors programmation.

## Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages

Tableau 4 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les régions

| Régions | Nombre total de villages | Nombre de villages déclenchés |  |  | Nombre de villages déclarés FDAL |  |  | Nombre de village certifiés FDAL |  |  |  | Coût (engagé visé) en millions FCFA |  | Coût liquidé en millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prévus | Réalisés | Taux (%) | Prévus | Réalisés | Taux (%) | Prévus | Réalisés | Taux (%) |  |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 1 019 | 17 | 237 | 100 | 219 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Cascades | 301 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |
| Centre | 208 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |
| Centre-Est | 756 | 383 | 306 | 79,9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |
| Centre-Nord | 829 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |
| Centre-Ouest | 610 | 116 | 4 | 3,4 | 157 | 33 | 21,0 | 67 | 26 | 38,8 | 20,72 |  | 20,72 |  |
| Centre-Sud | 564 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |
| Est | 874 | 160 | 40 | 25,0 | 140 | 6 | 4,3 | 96 | 1 | 1,0 | 68,21 |  | 15,883 |  |
| Hauts-Bassins | 535 | 0 | 4 | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Nord | 862 | 0 | 300 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1,5 |  | 1,5 |  |
| Plateau Central | 558 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Sahel | 684 | 0 | 0 | - | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Sud-Ouest | 1 092 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Total National | 8 892 | 745 | 891 | 100,0 | 617 | 39 | 6,3 | 282 | 27 | 9,6 | 90,43 |  | 38,103 |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au cours du premier semestre de 2020, la situation de mise en œuvre des activités de promotion de bonnes pratiques visant l’éradication de la DAL fait ressortir un total de 891 villages déclenchés, parmi lesquels 39 villages sont déclarés FDAL et 27 villages certifiés FDAL dans 6 régions. Dans certaines régions (Centre, Cascade, Centre-Sud) aucune activité de déclenchement n’a été menée. Pour les villages déclenchés, l’objectif  de 745 est dépassé.

Les contre-performances au niveau des villages certifiés et déclarés FDAL  respectivement de 9,6% et 6,3% sont dues à la situation sanitaire que connait le pays à cause de la pandémie de la COVID-19.

Dans les régions du Sahel et du Centre-Nord, le contexte sécuritaire a amené les acteurs potentiels de mise en œuvre de l’ATPC vers des activités d’urgence. La région  du Sud-Ouest a pu faire le pré déclenchement de 12 villages et 2 secteurs dans la commune de Loropéni mais le déclenchement n’a pas eu lieu.

Dans les autres régions aucune activité de mise en œuvre de l’ATPC n’a été enregistrée au cours du premier semestre.  Par ailleurs certains acteurs comptent poursuivre les activités post-déclenchement dès que la situation sanitaire sera plus favorable.

### Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Plusieurs activités de sensibilisations de masse en matière d’hygiène et de promotion de l’assainissement ont été menées par les acteurs à travers des émissions de mass-média (radio, presse écrite et en ligne, TV).

Au cours de ce premier semestre, 390 émissions de sensibilisation ont été réalisées à travers les mass-médias dans 9 régions sur plusieurs thèmes (confère tableau) sur une prévision de 763 soit 51,1%. Ces résultats sont moyens et exigent des efforts pour le second semestre afin de parvenir aux objectif. Le montant engagé pour ces activités s’élève à 27,325 millions dont 22,61 millions liquidés par les acteurs de mise en œuvre. Les régions du Centre, Centre-Sud, Centre-Nord et du plateau central n’ont mené aucune activité de sensibilisation de masse.

Le détail des activités de sensibilisation est donné dans le tableau 5 ci-après.

Tableau 5 : Sensibilisation de masse

| Régions | Nombre d’émissions |  |  | Thèmes abordés | Coût Total engagé visé (en millions) | Coût Total liquidé (en millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévus | Réalisés | Taux (%) |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 12 | 16 | 100 | - Hygiène du cadre de vie - Les voies et barrières en assainissement ; - L’hygiène de l’eau de boisson - Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement en milieu communautaire pour un changement de comportement | 1,515 | 0 |
| Cascades | 0 | 5 | - | - Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (construction, utilisation et entretien de latrines) - Approche fondée sur les droits humains en matière EHA, - Lavage des mains au savon ; | 2,185 | 2,185 |
| Centre | 0 | 0 | - |  |  | - |
| Centre-Est | 6 | 2 | 33,3 | - Sensibilisation sur la gestion des ordures et la bonne gestion des latrines dans des lieux publics - Respect des mesures barrières contre la covid-19 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | 99 | 227 | 229,3 | - Conséquences de la DAL ; - Utilisation et entretien des latrines ; - Hygiène du cadre de vie et adoption de bonnes pratiques d’hygiène ; - Amélioration des ouvrages d’assainissement ; - Moment clés (critique) de lavage des mains, - ATPC et action de pérennisation de son impact, - Approche fondée sur les droits Humains | 10,54 | 10,54 |
| Centre-Sud | 30 | 0 | 0,0 |  | - | - |
| Est | 354 | 120 | 33,9 | - WASH ; - Sensibilisation sur les gestes barrières pour stopper la propagation du Covid19 - Hygiène, assainissement et GHM ; - Stratégie de mise en œuvre de l'approche ATPC | 5,74 | 2,54 |
| Hauts-Bassins | 4 | 6 | 100,0 | - Utilisation et entretien de latrines - Hygiène de l’eau de boisson | 0,3 | 0,3 |
| Nord | 8 | 6 | 75,0 | - Sensibilisations pour un changement de comportement des populations - Sensibilisation sur le covid-19 | 0,6 | 0,6 |
| Plateau Central | 0 | 0 | - |  | - | - |
| Sahel | 0 | 1 | - | - Sensibilisation et plaidoyer en faveur de la GHM (Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle) - Sensibilisation/information des acteurs du milieu scolaire et communautaire sur la GHM | 4,66 | 4,66 |
| Sud-Ouest | 0 | 7 | - | - Gestion Hygiénique des Menstrues | 1,795 | 1,795 |
| DGA | 250 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| Total National | 763 | 390 | 51,1 |  | 27,335 | 22,62 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Tableau 6: 	Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint) en nombres de touchés

| Régions | Ménages |  | Ecoles |  |  | Centres de santé |  |  |  | Lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) |  |  | Nombre total de personnes |  | Nombre total de femmes |  | Thèmes |  | Coût en millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de personnes | Nombre de femmes | Nombre d'écoles | Nombre d'élèves | Nombre de filles | Nombre de centres de santé | Nombre de personnes | Nombre de femmes | Nombre de lieux publics |  | Nombre de personnes | Nombre de femmes |  | (a)+(b)+ (c)+(d) |  | (a1)+(b1)+ (c1)+ (d1) |  |  |  |  |
|  | (a) | (a1) |  | (b) | (b1) |  | (c) | (c1) |  |  | (d) | (d1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | 4 730 | 2 365 | - | - | - | - | - | - | - |  | 40 607 | 5 427 |  | 45 337 |  | 7 792 |  | - Hygiène du cadre de vie - Voies et barrières en assainissement ; - Hygiène de l’eau de boisson - Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement en milieu communautaire pour un changement de comportement |  |  |
| Cascades | 50 207 | 13 878 | 28 | 945 | 472 | 17 | 695 | 288 | 10 |  | 4 060 | 1 040 |  | 55 907 |  | 15 678 |  | - PHA et AFDH - Voies de contamination et barrières ; - Hygiène dans les centres de santé, - Lavage des mains | 18,41 |  |
| Centre | 855 | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 |  | 45 | 25 |  | 900 |  | 25 |  | - Sensibilisation à l’entretien et à l’utilisation des latrines. - IMS pour la réalisation des latrines Wash in school | 5 |  |
| Centre-Est | 4 653 | 889 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | 4 653 |  | 889 |  | Construction, utilisation et entretien des latrines et le lavage des mains Hygiène de l’eau et des bonnes pratiques | 8,36 |  |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Centre-Ouest | 15 460 | 5 626 | 31 | - | - | - | - | - | 12 |  | 4 181 | 3 207 |  | 19 641 |  | 8 833 |  | Hygiène du cadre de vie, L’hygiène de l’eau de boisson ; -Mode d’entretien et d’utilisation des latrines - Hygiène autour des points d’eau… Les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement et changement de comportement - | - |  |
| Centre-Sud | 2 217 | 1 109 | 48 | 11 520 | 5 184 | - | - | - | 89 |  | - | - |  | 13 737 |  | 6 293 |  | - Chaine de l’eau, - Inconvénients de la DAL et avantage de posséder une latrine, - - Avantage d’avoir une poubelle | 0,9 |  |
| Est | 339 416 | 153 435 | 92 | 15 119 | 6 926 | - | - | - | - |  | - | - |  | 354 535 |  | 160 361 |  | - WASH et COVID 19 - Promotion des bonnes pratiques en matière d'EHA, GHM - Lavage des mains à l'eau et au savon - Utilisation et entretien des latrines ; - Construction des latrines - AFDH | 13,442 |  |
| Hauts-Bassins | 188 319 | 76 372 | 14 | - | - | 10 | - | - | - |  | - | - |  | 188 319 |  | 76 372 |  | - Promotion pour la réalisation de latrine familiale - Utilisation et entretien des latrines familiales - Hygiène de l’eau et du cadre de vie - Notion de péril fécal - Les avantages de disposer de latrine - Formation et équipement des hygiénistes - Sensibilisation pour un changement de comportement dans les écoles et centres de santé. | 18 |  |
| Nord | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Plateau Central | 1 104 | 618 | 14 | 1 120 | 672 | - | - | - | 10 |  | 1 000 | 700 |  | 3 224 |  | 1 990 |  | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans nos milieux de vie | 1,75 |  |
| Sahel | 26 781 | 7 014 | 1 | 123 | 54 | 20 | 203 | 169 | 4 |  | 34 628 | 17 943 |  | 61 735 |  | 25 180 |  | Sensibilisation dans les espaces publique visite à domicile sur les mesures barrières Utilisation et entretien des latrines ; Maladies hydriques ; | - |  |
| Sud-Ouest | 9 262 | 5 128 | 10 | 677 | 317 | - | - | - | 76 |  | 6 208 | 2 248 |  | 16 147 |  | 7 693 |  | Gestion Hygiénique des Menstrues PHA | 4 |  |
| Total National | 643 004 | 266 434 | 255 | 29 504 | 13 625 | 47 | 898 | 457 | 202 |  | 90 729 | 30 590 |  | 764 135 |  | 311 106 |  |  | 42,862 |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Le bilan à mi-parcours fait ressortir que les sensibilisations de proximité dans les ménages et la PHA dans les écoles, les centres de santé et dans lieux publics ont permis de toucher 764 135 personnes. On note que plus de 255 écoles (non exhaustif) ont été touchées par la PHA avec  29 504 élèves sensibilisés dont 13 625 filles.

Il est à noter que certains acteurs ont dû reporter leurs activités de PHA dans les institutions et les lieux publics ainsi que les VAD à cause de l’avènement de la COVID-19 qui a occasionné la suspension des activités de rassemblement populaire.

Le taux d’exécution physique de l’action 1 est de 39,8%.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains

Pour cette action, suite à l’élaboration de la stratégie de fin de défécation à l’air libre en milieu urbain, une feuille de route a été élaborée et des rencontres se sont tenues avec la DGA courant 2019 qui a abouti à l’élaboration d’une note conceptuelle pour revoir la taille de l’échantillon et cadrer le test de la stratégie.

La mise en œuvre du test de la stratégie courant 2020 a été ralentie par la survenue de la pandémie de la COVID-19 rendant ainsi impossible les rassemblements d’une certaine envergure.

### Produit 2 :  Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Des activités de sensibilisation par les mass-médias et dans les domiciles ont été menées mais la situation chiffrée n’a pas pu être établie par absence de dispositif de collecte de l’information. Cependant un dispositif est en cours de mise en place.

Au premier semestre le taux d’exécution physique de cette action est de 40,6%

## Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

Tableau 7: Situation des réalisations des ouvrages familiaux neufs en milieu rural

| Régions | Situation de réalisation des latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  | Situation de réalisation des puisards et fosses septiques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan (e) | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Total (a+b+c+d+e+f+g) | Puisards | Fosses septiques |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 6 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 422 | 400 | 0 |
| Cascades | 0 | 0 | 3 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 235 |  |  |
| Centre |  |  | 2 795 |  | 75 |  |  | 2 870 | 1 920 |  |
| Centre-Est | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |  |  |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 5 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 092 | 1 010 | 0 |
| Est | 1 274 | 1 224 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 614 | 124 |  |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 437 | 0 | 0 |
| Nord | 43 | 64 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |  |  |
| Plateau- Central | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  |
| Sahel | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 0 | 62 | 725 | 2 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 |  |
| National | 1 317 | 1 350 | 23 037 | 52 | 75 | 0 | 0 | 25 831 | 3 454 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Les réalisations du 1er semestre 2020 sont évaluées à 25 831 latrines familiales tous types confondus. Ce résultat est nettement meilleur au bilan à mi-parcours de l’année 2019 dont les réalisations s’évaluaient à 18 149 latrines familiales. Ce niveau de performance obtenu malgré les perturbations liées à la situation sécuritaire et sanitaire du pays est satisfaisant  et mériterait d’être maintenu voir accru jusqu’à la fin de l’année. Les ouvrages homologués représentent près de 95% des réalisations du semestre. Cette proportion est salutaire et démontre l’importance de la qualité des ouvrages mis à la disposition des populations pour l’amélioration de leur condition de vie sanitaire. Ceci contribuerait aussi à rehausser significativement le taux d’accès à l’assainissement en comparaison de la situation de réalisation des latrines homologués faite depuis 2018. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud, des Hauts-Bassins, du Centre et de l’Est enregistrent les plus grands nombre de réalisations.

En matière de gestion des eaux usées, les informations recueillies auprès des acteurs font état de 3 454 puisards réalisés. La majorité de ces ouvrages sont concentré dans les régions du Centre et du Centre-Sud.

Le niveau de réalisation des latrines familiales homologuées est de 28,1% sur une prévision de 46 211 latrines. Ce taux est légèrement en hausse comparativement à celui du premier semestre 2019 qui était de 25,1 %. Les meilleures performances ont été réalisées par les régions de la boucle du Mouhoun et du Centre. Pour la région du Centre, le report des fonds transférés de 2019 en 2020 lui a permis d’engrangé de meilleurs résultats pour ce semestre.

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, la mise en œuvre de projet PHA/BID UEMOA et la matérialisation des souscriptions de latrines recueillies lors de la nuit de l’assainissement sont principalement à l’origine du fort taux d’exécution enregistré. Les faibles taux enregistrés dans les autres régions se justifient par le fait que, d’une part le premier semestre a été consacré au recrutement des prestataires et d’autre part, l’avènement de la COVID-19 qui a occasionné des perturbations sur le fonctionnement de l’administration publique de l’Etat comme du privé.

En ce qui concerne le volet réhabilitation, 331 latrines familiales ont connu le rehaussement de leur niveau de service sur une prévision dans les régions de la Boucle du Mouhoun de l’Est et des Hauts-Bassins en hors programmation car, on rappelle qu’aucune programmation n’était prévue initialement.

Tableau 8: Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines familiales en milieu rural

| Régions | Latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program-mation initiale (a) | Nouvelles réalisations |  |  |  | Program-mation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |  |
|  |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (en %) |
| Boucle du Mouhoun | 9 012 | 5 308 | 1 114 | 6 422 | 58,9 | 0 | - | 180 | 180 | - |
| Cascades | 4 100 | - | 3 235 | 3 235 | 0,0 | 0 | - | - | - | - |
| Centre | 2 571 | 1 530 | 1 340 | 2 870 | 59,5 | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Est | 2 250 | 601 | - | 601 | 26,7 | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Nord | 1 651 | - | - | - | 0,0 | 0 |  |  |  | - |
| Centre-Ouest | 3 730 | - | 50 | 50 | 0,0 | 0 | - | - | - | - |
| Centre-Sud | 12 306 | 4 723 | 369 | 5 092 | 38,4 | 0 | - | - | - | - |
| Est | 1 315 | - | 1 340 | 1 340 | 0,0 | 0 | - | 101 | 101 | - |
| Hauts-Bassins | 1 110 | 30 | 3 407 | 3 437 | 2,7 | 0 | - | 50 | 50 | - |
| Nord | 2 261 | - | 263 | 263 | 0,0 | 0 | - | - | - | - |
| Plateau Central | 1 140 | 140 | - | 140 | 12,3 | 0 | - | - | - | - |
| Sahel | 2 260 | - | 275 | 275 | 0,0 | 0 | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | 2 505 | 635 | 154 | 789 | 25,3 | 0 | - | - | - | - |
| National | 46 211 | 12 967 | 11 547 | 24 514 | 28,1 | 0 | - | 331 | 331 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Tableau 9 : Bilan physique des réalisations de puisards domestiques

| Régions | Program-mation Initiale (a) | Réalisations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 400 | 400 | - | 400 | 100 |
| Cascades | - | - | - | - | 0 |
| Centre | 600 | 600 | 1 320 | 1 920 | 100 |
| Centre-Est | - | - | - | - | 0 |
| Centre-Nord | 110 | - | - | - | 0 |
| Centre-Ouest | 2 500 | - | - | - | 0 |
| Centre-Sud | 3 327 | 1 010 | - | 1 010 | 30 |
| Est | - | - | 124 | 124 | 0 |
| Hauts-Bassins | 30 | - | - | - | 0 |
| Nord | - | - | - | - | 0 |
| Plateau Central | - | - | - | - | 0 |
| Sahel | 900 | - | - | - | 0 |
| Sud-Ouest | 120 | - | - | - | 0 |
| Total | 7 987 | 2 010 | 1 444 | 3 454 | 25 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Pour le compte de la programmation initiale, 2 010 puisards ont été réalisés pour un taux d’exécution de 25%. Les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre ont réalisé la totalité de leur prévision initiale. Des efforts sont à fournir par les autres régions ayant prévu la réalisation de puisards pour relever le niveau d’exécution de leurs ouvrages de collecte d’eaux usées.

Les réalisations en hors programmation se chiffrent à 1 444 puisards, portant le total des réalisations à 3 454.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Activité 1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 10: Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

| Régions | Nouvelles constructions |  |  |  |  |  | Réhabilitations |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale | Réalisations |  |  |  |  | Programmation initiale (b) | Réalisations |  |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Réservées aux filles (c) | Hors programmation (d) | total e= b+d | Taux (b/a*100) |  | Issue de la programmation(b) | Réservée aux filles © | Hors programmation (d) | total e= b+d | Taux b/a*100 |
| Boucle du Mouhoun | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 46 | 16 | 8 | 11 | 27 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 42 | 30 | 15 | 1 | 31 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 49 | 19 | 8 | 14 | 33 | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 68 | 37 | 18 | 2 | 39 | 54,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Plateau- Central | 176 | 72 | 35 | 0 | 72 | 40,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National | 557 | 187 | 85 | 49 | 236 | 33,6 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Le taux de réalisation de blocs de latrines neuves dans les écoles est de 33,6 % sur une prévision de 557. Les régions des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest et de l’Est ont réalisé les meilleures performances en matière de réalisations de latrines neuves dans les écoles. En outre, il a été noté 49 nouvelles réalisations en hors programmation, d’où un total de 236 blocs de latrines réalisés dans les écoles pour ce semestre.

Aucune réhabilitation n’a été recensée dans les écoles au titre des prévisions. Toutefois, 2 blocs de latrines ont été réhabilités en hors programmation dans la région du Nord.

Tableau 11:  Bilan physique des nouvelles constructions et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Nouvelles constructions |  |  |  | Programmation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (b/a*100) en % |  | Issues de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 7 | 1 | 0 | 1 | 14,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau- Central | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 149 | 2 | 4 | 6 | 1,3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

La situation de réalisation des blocs de latrines dans les centres sanitaires est peu reluisante. En effet, seulement 2 blocs de latrines ont été réalisés dans les régions du Centre-Sud et de l’Est sur une prévision de 149 au plan national. Toutefois, 4 blocs ont été réalisés en hors programmation, portant à 6 le nombre total de blocs de latrines exécutés dans les centres de santé.

Aucune réhabilitation n’a été enregistrée pour le compte des centres de santé.

Tableau 12 : Bilan physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Nouvelles constructions |  |  |  | Programmation initiale (a) | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |  | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (d=b+c) | Taux de réalisation (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 8 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 9 | 2 | 0 | 2 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 31 | 2 | 1 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plateau-Central | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 6 | 5 | 0 | 5 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National | 110 | 13 | 9 | 22 | 11,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Dans les lieux publics, 22 nouvelles latrines ont été réalisées au plan national. Les réalisations au titre de la programmation sont évaluées à 13 soit un taux d’exécution de 11,8% de la prévision initiale. Cette performance bien que supérieure à celle de l’année 2019, interpelle les acteurs à plus d’efforts pour rattraper le retard accusé.

Les prévisions de réhabilitations dans les régions du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sahel n’ont pas connu de matérialisation au cours du 1er semestre 2020.

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 13: Activités réalisées dans le cadre de la mise  en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement

| Régions | Types de latrines (institutionnelles ou publiques) | Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire | Mode de gestion | Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Public cible | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hommes | Femmes | Total | En millions |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | Formations de vidangeurs manuels | Vidangeurs manuel, et Animateurs | 5 | 2 | 7 | _ | _ | PHA/VARENA ASSO |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Est | - | - | - | Formation sur l'hygiène, l'assainissement | Bénévoles et membres des COGES | 32 | 56 | 88 | 2,562 | 2,562 | ACF |
|  | - | - | - | Equipement de centres de santé en kits d'hygiène | 20 CSPS des 03 communes |  |  |  | 4,491 | 4,491 | ACF |
|  | - | - | - | Equipement d'écoles en kits d'hygiène | 50 écoles dans les 3 communes |  |  |  | 24,180 | 24,180 | ACF |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| National |  |  |  |  |  | 37 | 58 | 37 | 31,233 | 31,233 |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Dans le cadre de la gestion durable des infrastructures d’assainissement, seules la Boucle du Mouhoun et l’Est ont réalisé des activités. La Boucle du Mouhoun a mené une formation sur la promotion de l’hygiène, de l’assainissement et les techniques de vidange propre à l’endroit de 7 vidangeurs manuels et animateurs.  Dans la région de l’Est, des bénévoles et des membres de COGES ont bénéficié d’une formation sur la PHA. Aussi, 20 CSPS et 50 établissements scolaires ont été équipés en kits d'hygiène.

Les autres régions n’ont menée aucune activité pour la gestion des ouvrages d’assainissement. Il est pourtant important de rappeler la nécessité de ce volet pour l’atteinte de l’objectif fin de la défécation à l’air libre à l’horizon 2030.

De façon globale, le taux d’exécution physique de l’Action 3 est de 10,0%.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : 	Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Ce produit concerne la réalisation de nouvelles et/ou la réhabilitation de latrines familiales et de puisards domestiques.

Tableau 14: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain

| Région | Centres concernés | Latrines familiales (nombre) |  |  |  |  | Puisards domestiques (nombre) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programmations (a) | Réalisations |  |  | Taux | Programmations (a) | Réalisations |  |  | Taux |
|  |  |  | Issues de la programmation (b) | Hors- programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation (b) | hors programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura | 730 | 174 | 0 | 174 | 28 | 451 | 154 | 0 | 154 | 37 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 460 | 112 | 0 | 112 | 24 | 285 | 104 | 0 | 104 | 36 |
| Centre | Ouagadougou, Saaba, Pabré | 9 000 | 587 | - | 587 | 7 | 6 300 | 580 | - | 580 | 9 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye | 710 | 226 | - | 226 | 32 | 387 | 167 | - | 167 | 43 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 480 | 354 | - | 354 | 74 | 328 | 325 | - | 325 | 99 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy | 710 | 357 | - | 357 | 50 | 462 | 168 | - | 168 | 36 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 850 | - | - | - | 0 | 110 | - | - | - | 0 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 250 | 88 | - | 88 | 35 | 175 | 81 | - | 81 | 46 |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 5 150 | 48 | - | 48 | 1 | 3 575 | 239 | - | 239 | 7 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 780 | 419 | - | 419 | 54 | 546 | 345 | - | 345 | 63 |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 530 | - | - | - | 0 | 156 | - | - | - | 0 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | 150 | - | - | - | 0 | 25 | - | - | - | 0 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Dano, Batié | 200 | - | - | - | 0 | 100 | - | - | - | 0 |
| National |  | 20 000 | 2 365 | - | 2 365 | 11,8 | 12 900 | 2 163 | - | 2 163 | 16,8 |

Source : ONEA 2020

Au 1er semestre 2020, les taux de réalisation des ouvrages en milieu urbain sont faibles. Ces faibles taux s’expliquent principalement par la suspension prolongée des activités de promotion de l’assainissement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui fait suite à la fin des contrats des prestataires d’une part, et d’autre part aux difficultés rencontrées dans le renouvellement desdits contrats. A Ouagadougou, sur 9 000 latrines programmées, seulement 587 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 7%, et à Bobo-Dioulasso, sur une prévision de 5 000 latrines, seulement 48 ont été réalisées, soit un taux de 1%.

Après le recrutement des bureaux d’études chargés des activités de marketing social, les activités dans ces deux grandes villes sont en démarrage avec les formations des acteurs de mise en œuvre prévues au cours du deuxième semestre 2020.

Les villes concernées par le Projet AAMU (Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Boulsa, Titao et Banfora) et celles concernées par les financements de l’ABS (Dédougou, Kaya, Garango, Tenkodogo, Tougan, Nouna, Yako et Gourcy) dans lesquelles les activités se sont déroulées régulièrement, enregistrent des taux compris entre 30% et 99% pour le premier semestre 2020 sauf la ville de Titao compte tenue de la situation sécuritaire qui y règne.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

- Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Les activités soft de PHA (sensibilisation, gestions des ouvrages, etc.) menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain n’ont pas pu être capitalisées.

- Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Le tableau ci-dessous présente le bilan de réalisation et de réhabilitation des latrines dans les institutions et lieux publics en milieu urbain.

Tableau 15: Réalisations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics

| Région | Centres concernés | Latrines dans les écoles (nombre) |  |  |  |  | Latrines dans les lieux publics y compris les centres de santé |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programmations (a) | Réalisations |  |  | Taux | Programmation (a) | Réalisations |  |  | Taux |
|  |  |  | Issues de la programmation (b) | Hors- programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (d=b+c) | (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | Dédougou, Toma, Tougan,Boromo, Nouna, Solenzo, Fara, Poura | 10 | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | 0 |
| Cascades | Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou | 4 | - | - | - | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 25 |
| Centre | Ouagadougou, Saaba, Pabré | 27 | - | - | - | 0 | 28 | 9 | - | 9 | 32 |
| Centre-Est | Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga, Ouargaye | 12 | - | - | - | 0 | 13 | 1 | - | 1 | 8 |
| Centre-Nord | Kaya, Kongoussi, Boulsa | 9 | - | - | - | 0 | 9 | - | - | - | 0 |
| Centre-Ouest | Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Sapouy | 16 | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | 0 |
| Centre-Sud | Manga, Kombissiri, Pô | 6 | - | - | - | 0 | 8 | - | - | - | 0 |
| Est | Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama | 23 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Hauts-Bassins | Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé | 24 | 3 | - | 3 | 12 | 22 | 9 | - | 9 | 41 |
| Nord | Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy | 11 | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | 0 |
| Plateau Central | Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho | 4 | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 0 |
| Sahel | Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba | 2 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 0 |
| Sud-Ouest | Diébougou, Gaoua, Dano, Batié | 11 | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | 0 |
| National |  | 159 | 3 | - | 3 | 2 | 141 | 20 | - | 20 | 14 |

Source : ONEA 2020

Les taux de réalisation des ouvrages dans les établissements scolaires sont faibles. Cette faiblesse est liée aux retards enregistrés dans le processus de passation des marchés surtout au niveau des ouvrages prévus dans le cadre des projets PADAEPA et AAB/KFW.

### Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 16: Extension du réseau collectif

| Régions concernées | Réseaux d'assainissement collectifs (km) |  |  | Nombre de raccordements aux réseaux collectifs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Réalisation (b) | Taux (100*b/a) en % | Programmation (a) | Réalisation (b) | Taux (100*b/a) en % |
| Centre (Ouagadougou) | 25 | 21 | 84 | 50 | 1 | 2 |
| Hauts Bassins (Bobo) | - | - | - | - | - | - |
| Total National | 25 | 21 | 84 | 50 | 1 | 2 |

Source : ONEA 2020

Sur une programmation d’extension du réseau d’assainissement collectif de 25 Km, 21 km ont été réalisés soit un taux d’exécution de 84%. Quant aux raccordements des usagers au réseau d’assainissement collectif, on note un taux de réalisation de 2%. Cette faible réalisation est liée à la non prise en compte de la pose des regards de branchement dans le projet initial.

- Intermédiation sociale en matière d’AEUE en milieu urbain

Aucune activité d’intermédiation sociale n’est prévue concernant l’assainissement collectif.

- Etudes pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)

Des études pour la réalisation de STBV sont en cours dans les villes de Ouahigouya, de Koudougou, de Banfora et de Fada N’Gourma sous le financement de l’AFD. En plus de cela, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Eau et Assainissement de la GIZ, des études sont également en cours pour la réalisation de trois STBV (concept pour la gestion de la FAA) dans les communes de Houndé, Toma et Dano-Diébougou (intercommunalité).

### Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

- Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé

On note la prise en compte du plan de gestion des ouvrages publics dans l’attribution des ouvrages communautaires

- Formations des acteurs communaux en milieu urbain

Dans le cadre du transfert des fonds aux communes pour la mise en œuvre de leurs PSA, les animateurs, les artisans et les techniciens communaux des communes touchées, ont été formés. C’est ainsi que, 28 animateurs, 16 artisans et 15 membres de comité de suivi ont été formés dans les villes de Niangoloko, Sapouy et Zorgho.

Pour la mise en œuvre des activités d’ImS à Ouaga, 40 animateurs, 7 superviseurs et 10 contrôleurs ont été formés.

Cette action enregistre un taux d’exécution physique de 20,1%

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

### Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

Tableau 17 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

| Régions | Nombre de sites de dépotage des boues de vidange | Quantité de boues collectées (m3) | Quantité de boues traitées (m3) | Nombre de vidangeurs manuels | Nombre de vidangeur mécanique | Nombre de vidangeur professionnel | Existence d’associations de vidangeurs (1=oui ; 2=non) | Nombre d’association de vidangeurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | 3 | 141 634 | 141 634 |  |  |  | 1 | 1 |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Est | - | - | - | 12 | - | - | 2 | - |
| Hauts-Bassins | 1 | 18 942 | 18 942 | - | - | - |  |  |
| Nord | 1 | - | - | 9 | 3 | - | 1 | - |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sahel | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total National | 6 | 160 576 | 160 576 | - | - | - | 1 | 1 |

Source : ONEA 2020

En attendant l’adoption d’une stratégie nationale de gestion de la filière de l’assainissement validée en mars 2018, dans le souci de développer la chaîne de valeur de l’assainissement, des efforts sont faits dans certaines régions pour assurer une gestion efficace des boues de vidange.

À Ouagadougou sur les trois stations de traitement de boues de vidange en fonction, 141 634 m3 de boues ont été collectées et traitées sur une prévision de 225 000 m3 soit un taux de collecte de 63%. L’écart est lié à la fermeture intervenue au niveau de la STBV de Kossodo et de Zagtouli du fait du dépassement des capacités de réception. Pour ce qui est de la collecte et du traitement des eaux usées au premier semestre de l’année 2020, la STEP de Kossodo a reçu et traité 972 000 m3 d’eaux usées.

Dans les Régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Nord ils existent des associations de vidangeurs réparties comme suit : Deux associations distinctes de vidangeurs manuels et de vidangeurs mécaniques dans la Région du Centre, une association regroupant les vidangeurs manuels et mécaniques dans la région des Hauts-Bassins et une association des vidangeurs mécanique dans la Région du Nord.

Dans la ville de Bobo-Dioulasso, 18 942 m3 de boues collectées ont été traitées sur une prévision de 78 750 m3, donc une sous exploitation de la STBV. Au niveau de la STEP de Dogona à Bobo-Dioulasso, 505 337 m3 d’eaux usées ont été collectées et traitées. Aussi, un appui financier de Water-Aid a permis de renforcer les capacités de 12 vidangeurs professionnels.

A l’Est, avec l’appui de HELVETAS, 12 vidangeurs informels ont été formés sur les techniques de vidange.

### Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

Afin d’améliorer la qualité des eaux usées traitées dans les stations d’épuration et rejetées dans la nature, il a été entrepris le curage des bassins anaérobies des STEP de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Celui de Bobo-Dioulasso est achevé et celui de Ouagadougou se poursuit.

Le taux d’exécution physique de l’action 5 est de 25,0%

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

### Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Au cours du premier semestre 2020, aucune activité en lien avec la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas n’a pu être capitalisée. Cependant, la DGA et l’ONEA prévoient des rencontres avec l’ensemble des acteurs en vue de :

- l’identification des besoins et des axes de recherche ;

- la conduite de la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coût, durabilité, genre).

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PAEA, un doctorant a été recruté pour conduire un thème de recherche sur l’assainissement.

### Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas

Avec l’adoption des normes, critère et indicateurs en matière d’assainissement en 2019, les acteurs réalisent les ouvrages d’assainissement basés sur :

- les normes d’équipement des centres de santé,

- les normes d’équipement des écoles,

- les normes d’équipement des ménages,

- la construction de cabines aménagées pour les handicapés,

- la construction de cabines aménagées pour la GHM,

- la construction de blocs de latrines réservés aux filles.

### Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas

En vue d’améliorer des pratiques et les comportements en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas, la DGA en collaboration avec les partenaires (la GIZ, l’UNICEF) a entrepris au cours de ce premier semestre la relecture de la Stratégie ATPC. Dans cette action, les activités ont été en hors programmation, ce qui donne un taux d’exécution physique nul car les actions

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

### Produit 1 :  Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 18 : Mobilisation des ressouces financières

| Région | Montant total mobilisé | Sanithon | Mécanismes endogènes de financement |  | Stratégie de mobilisation de ressources extérieures |  |  |  |  | Autres stratégies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fonds propres | Ménages | Burkinabè à l’extérieur | Coopération décentralisée | PTF | Tables rondes |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Nord | 11,150 | 2 | 0 | 3,050 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Sud-Ouest | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Total | 15,350 | 2 | 4,2 | 3,050 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Dans le cadre de la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme, seules les régions du Nord et du Sud-Ouest ont pu acquérir des ressources à hauteur de 15,350 millions FCFA.

### Produit 2 :  La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

Au 1er semestre 2020, une étude de renforcement du cadre législatif et règlementaire prenant en compte la filière assainissement autonome des eaux usées et excréta au Burkina a été la principale activité. Cette étude est en cours et un comité est mis en place pour le suivi de sa bonne réalisation.

### Produit 3 :  Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC, au total 152 latrines familiales ont été réalisées sur fonds propre par des ménages dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud, et du Sud-Ouest. Il faut noter également qu’à l’Est plus de 1 200 latrines familiales traditionnelles ont été réalisées par des ménages.

### Produit 4 :  Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Dans le cadre du transfert des compétences de l’Etat aux collectivités, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement octroie des financements à ces dernières pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement. C’est dans ce cadre que pour l’exercice 2020, les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre Nord et du Sud-Ouest ont été bénéficiaires d’un transfert de fonds à hauteur de 400 millions de francs FCFA pour la réalisation de 3 000 latrines familiales et la promotion de l’assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l’état d’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

.

Tableau 19: Situation de l’exécution physique et financière en  2020 des fonds transférés aux collectivités territoriales

| Régions | Année de transfert | Nombre communes bénéficiaires | Nouvelles réalisations de latrines |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre |  |  | Montants (millions FCFA) |  |  |  | Nombre |  |  | Montants (millions FCFA) |  |  |  |
|  |  |  | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux engagé (%) | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux engagé (%) |
| Boucle du Mouhoun | 2020 | 2 | 750 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 2020 | 2 | 750 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 2020 | 3 | 750 |  |  | 99,99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Ouest | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 2018 | 1 | 540 | 180 | 33,33 | 55 | 52,3 | 52,3 | 95,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 4 | 2280 | 970 | 42,54 | 236,98 | 160,36 | 160,36 | 67,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Total | 5 | 2820 | 1150 | 40,78 | 291,98 | 212,66 | 212,66 | 72,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Est | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 2017 | 4 | 1236 |  |  | 177,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 4 | 1852 |  |  | 194,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 8 | 3088 | 0 |  | 372,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 2020 | 3 | 750 | 0 | 0 | 99,99 | 99,99 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 23 | 8908 | 1150 | 12,91 | 1064,66 | 312,65 | 212,66 | 29,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Dans le cadre de l'exercice 2020 du budget de l'Etat, 400 millions de France FCFA ont été transférés à 10 communes de quatre régions (Sud-Ouest, Centre-Nord, Cascades et Boucle du mouhoun. Au premier semestre, seules les communes du Sud-Ouest ont engagé la totalité des fonds réçus. Pour les communes des autres régions le processus de sélection des prestataires pour l'exécution est en cours.

On note aussi que les communes ayant reçu des fonds au cours des exercices antérieures sont dans la poursuite de leur réalisation. Dans la région du Centre-Sud particuliètrement, la commune de Toécé bénéficiaire de 540 latrines lors du transfert en 2018 a un taux d’exécution des travaux de 33,3%.

Quatre autres communes de cette même région ont bénéficié du transfert de fonds de l’année 2019 pour la réalisation de 2 280 latrines familiales semi-finies en raison de 570 par commune. Ces communes sont à un taux d’exécution de 42,54%, ce qui donne un bilan global de 1 150 latrines réalisées avec un taux d’exécution physique global de 40,7% et un taux d’exécution financier de 72,8%.

### Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 20: Formations réalisées dans le domaine de l’AEUE au profit des acteurs

| Régions | Formations réalisées (Thèmes) | Cibles | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) millions FCFA | Coût (liquidé visé) millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’homme | Nombre de femmes | Total |  |  |
| Boucle du Mouhoun | AMOC, AFDH | Maire, SG et Coordonnatrice | 4 | 3 | 7 |  |  |
|  | Vidange sécurisée | Vidangeurs manuels, Animateurs et Coordonnatrice | 5 | 2 | 7 |  |  |
|  | Total Boucle du Mouhoun |  | 9 | 5 | 14 |  |  |
| Cascades | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre | Sensibilisation sur l'hygiène de l'eau de boisson, l’entretien des latrines, chaine de l'eau, hygiène du cadre de vie, sensibilisation sur l'environnement | Population de la commune | 162 | 326 | 488 | 2,54 | 2,54 |
|  | Maçonnerie | 89 maçons | ND | ND | ND | 1,44 | 1,44 |
|  | Total Centre |  | 162 | 326 | 488 | 3,98 | 3,68 |
| Centre-Est | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | La maitrise d’ouvrage communale et rôle du TCEA | Les techniciens communaux en Eau et Assainissement | 15 | 6 | 21 | 4,15 | 4,15 |
|  | Techniques de ciblage des bénéficiaires par l’approche HEA |  | 12 | 5 | 17 | 2,8 | 2,8 |
|  | L’AFDH appliquée au domaine de l’eau et de l’assainissement |  | 10 | 2 | 12 | - | - |
|  | Formation de formateurs (TCEA) des clubs SANYATON en hygiène et assainissement et en technique d’animation |  | 12 | 6 | 18 | 4,7 | 4,7 |
|  | Formation des élus locaux et OSC en AFDH | Elus locaux et OSC | 82 | 23 | 105 | 6,01 | 6,01 |
|  | Formation sur les principes de l’AFDH | Equipe projet | 12 | 5 | 17 | 3,3 | 3,3 |
|  | Total Centre-Ouest |  | 143 | 47 | 190 | 20,96 | 20,96 |
| Centre-Sud | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Est | Le remplissage des fiches de collecte de données | partenaires des PN-AEP, PN-AEUE et PPS: SG communaux, ONG, Projets et programmes | 45 | 5 | 50 | 3,42 | 2,84 |
|  | Cadrage et harmonisation des interventions avec les acteurs de l'assainissement de la Région de l'Est | ONG, Projets et programmes œuvrant dans le sous-secteur de l'Assainissement | 50 | 10 | 60 | 5,27 | 5,27 |
|  | Formation de 09 techniciens communaux d’assainissement du Gourma et de la Kompienga | Techniciens communaux | 16 | 4 | 20 | 2,9 | 2,9 |
|  | Organisation de séances de sensibilisation sur le rôle de chaque acteur dans la promotion de l’hygiène à l’école et la GHM | APE, AME COGES et de la population hôte | 2171 | 3528 | 5699 | - | - |
|  | Séances de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs communautaires et partenaires sociaux de l’école | 65 APE, 65 AME et 65 COGES | 1300 | 800 | 2100 | - | - |
|  |  | 8 maires |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 religieux |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 coutumiers |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 CVD |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 Préfets |  |  |  |  |  |
|  | Journée de Lavage des mains dans les écoles | Elèves de 52 écoles primaires de la Tapoa | 5904 | 6043 | 11947 | - | - |
|  | Journée provinciale de Lavage des mains | Corps constitués, enseignants, élèves | 450 | 628 | 1078 | - | - |
|  | Markéting de l’assainissement | ASBC de Fada N'Gourma, Yamba, Tibga, Diapangou, Diabo, Bogandé, Manni, Thion, Piela, Bilanga, Coalla, Liptougou | 680 | 516 | 1196 | - | - |
|  | Vidange sécurisée | Vidangeurs manuels | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
|  | L'ATPC | Animateurs et acteurs communaux | 26 | 20 | 46 | 10,2 | 10,2 |
|  | Total Est |  | 10 654 | 11 554 | 22 208 | 22,783 | 22,783 |
| Hauts-Bassins | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Nord | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | La GHM | Enseignants, élèves et parents d'élèves | 125 | 153 | 278 | 6,67 | 5,09 |
|  | L'ATPC | Membre des comités provinciaux d'évaluation ATPC | 20 | 0 | 20 | 3,68 | 3,68 |
|  | WASH en situation d’urgence | Agents DREA | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,9 |
|  | Total Sahel |  | 146 | 153 | 299 | 9,67 | 11,25 |
| Sud-Ouest | La collecte des données | SG des communes | 27 | 1 | 28 | 1,35 | 1,35 |
| National |  |  | 11 141 | 12 086 | 23 227 | 58,743 | 60,323 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Six régions sur treize (6/13) ont organisé ou participé à des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux au cours du 1er semestre 2020. Ces formations ont porté essentiellement sur l’ATPC, l’AFDH et la gestion des services d’hygiène et d’assainissement et ont permis de toucher 23 227 personnes (cadres MEA et des ONG, STD, cadres et agents communaux, élèves, vidangeurs, maçons, etc.) dont 12 086 femmes.

- Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

Pour ce volet, la programmation initiale est nulle. Toutefois, la région des Hauts Bassins avait en perspective des études dans le cadre de l’exécution des activités terrain mais à ce jour aucune étude n’a été réalisée

- Voyages d’études et de partage d’expérience réalisés

Tableau 21 : Voyages d’études et partages d’expérience

| Région | Thèmes | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Acteurs ou commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Total |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Centre-Ouest | Partage d’expérience avec les communes de La-Todin et Bokin | Maires, SG, TCEA | 22 | 9 | 31 | ONG/Eau Vive | 5,85 | 5,85 |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est | Voyage d’étude des acteurs de mise en œuvre de l’ATPC à Léo | Animateurs, STD et Association | 20 | 10 | 30 | Mairie de Diapaga et Plan Burkina | 3,5 | - |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Nord | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plateau Central | 1 | Conseillers municipaux | 33 | 9 | 42 | Mairie | 6 | 6 |
| Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 75 | 28 | 103 | - | 15,35 | 11,85 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Les régions du Centre-Ouest, de l’Est et du Plateau-Central ont pu organiser des voyages d’études et de partages d’expérience au profit de divers acteurs du domaine EHA (Maires, SG de mairie, conseillers municipaux, Techniciens communaux Eau et Assainissement, population bénéficiaire). Au total 93 personnes dont 28 femmes ont bénéficié de ces partages d’expériences sur les thématiques sus mentionnées. Le coût de ces voyages d’études et partage d’expérience, s’élève à 11,85 millions.

Cadres de concertation ou de revue

Tableau 22 : Cadres de concertation ou de revue

| Régions | Nombre de communes | Type de cadre | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants |  |  | Coût (engagé visé) millions FCFA | Coût (liquidé visé) millions FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Total |  |  |
| Boucle du Mouhoun |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Cascades |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest | 10 | Cadre de redevabilité communal en gestion du service Eau et Assainissement | Elus locaux, Services techniques, Population | 950 | 330 | 1280 | 6,6 | 6,6 |
|  | 1 | Cadre de concertation des acteurs de l’assainissement de la Région | ONG partenaires de mise en œuvre | 10 | 5 | 15 | 0,7 | 0,7 |
|  | Total Centre-Ouest |  |  | 960 | 335 | 1295 | 7,3 | 7,3 |
| Centre-Sud |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Est |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins | 6 | Comité Communal Eau et Assainissement (CCEA) | Conseillers, agents des services déconcentrés, points focaux communaux, CVD, AUE. | 57 | 6 | 63 | 0,33 | 0,33 |
| Nord | 3 | CCCO | Population, Membre et invités spéciaux | 135 | 40 | 175 | 4,5 | 4,5 |
| Plateau Central |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Sahel |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Total National |  |  |  | 1152 | 381 | 1533 | 12,13 | 12,13 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au 1er semestre 2020, des cadres de concertation communaux en matière d’assainissement se sont tenus dans 4 régions (Centre, Hauts-Bassins, Est et Centre-Ouest). Il s'agit d'une journée de recevabilité, d'un Comité Communal de l’Eau et de l’Assainissement (CCEA) et de deux cadres de dialogue communaux. Ces cadres ont réuni au total 1 533 personnes dont 1 152 hommes et 381 femmes. Ces rencontres ont couté aux organisateurs la somme de 12,13 millions de FCFA.

L’ensemble des activités menées pour le compte de l’action 7 donne un taux d’exécution physique de 37,6%

- BILAN FINANCIER

## Action1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

Tableau 23 : Taux d’exécution financier des activités d’éradication de la DAL en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Est | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 106,79 | 20,72 | 0 | 20,72 | 19,4 | 20,72 | 0 | 20,72 | 19,4 |
| Centre-Sud | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 131,06 | 68,209 | 0 | 68,209 | 52,0 | 31,865 | 0 | 31,865 | 24,3 |
| Hauts-Bassins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0,00 | 0 | 1,5 | 1,5 | - | 0 | 1,5 | 1,5 | - |
| Plateau Central | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 243,60 | 88,929 | 1,5 | 90,429 | 36,5 | 52,585 | 1,5 | 54,085 | 21,6 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au cours du premier semestre, pour une programmation financière initiale de 243,6 millions de francs CFA, 88,929 millions ont été engagés soit un taux de 36,5%. Ce faible taux d’engagement s’explique par l’avènement de la COVID 19 qui a ralenti et même bloqué certaines activités. Parmi les 6 régions ayant effectué des programmations pour cette activité, seules les régions du Centre-Ouest et de l’Est enregistrent des taux d’exécution financiers non nuls. Ainsi, 52,085 millions de francs CFA ont été liquidés soit un taux d’exécution financier de 21,6%. Aucune hors programmation n’a été enregistrée dans aucune des régions.

Tableau 24 : Taux d’exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1,2 | 0 | 2,535 | 2,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascades | 0 | 0 | 20,595 | 0 | - | 0 | 20,595 | 20,595 | - |
| Centre | 36,65 | 4,914 | 23,25 | 28,164 | 13,4 | 4,914 | 0 | 4,914 | 13,4 |
| Centre-Est | 35,05 | 10,765 | 0 | 10,765 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 15,78 | 11,86 | 6,023 | 17,883 | 75,2 | 6,96 | 306,928 | 313,888 | 44,1 |
| Centre-Sud | 2,18 | 0,9 | 0 | 0,9 | 41,3 | 0,9 | 0 | 0,9 | 41,3 |
| Est | 400,35 | 18,387 | 0,795 | 19,182 | 4,6 | 15,187 | 0,795 | 15,982 | 3,8 |
| Hauts-Bassins | 42,02 | 0 | 16,897 | 16,897 | 0 | 0 | 13,197 | 13,197 | 0 |
| Nord | 17,25 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0 |
| Plateau Central | 4,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel | 0 | 0 | 7,95 | 7,95 | - | 0 | 7,95 | 7,95 | - |
| Sud-Ouest | 1,17 | 1,17 | 13,825 | 14,995 | 100 | 1,17 | 4,895 | 6,065 | 100 |
| DGA | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 569,611 | 47,996 | 92,6 | 120,001 | 8,4 | 29,131 | 355,09 | 384,221 | 5,1 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

A mi-parcours de l’année 2020 et au titre des sensibilisations, sur une programmation financière initiale de 569,611 millions de francs CFA, 120,001 millions ont été engagés dont 47,996 issus de la programmation soit un taux d’engagement de 8,4%. Aussi, 384,221 millions de francs CFA (avec 29,131 issus de la programmation) ont été liquidés soit un taux de liquidation de 5,1%.

Tableau 25 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 1

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé |  |  |  | Montant liquidé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 1,200 | 0 | 2,535 | 2,535 | - | 0 | 0 | 0,000 | - |
| Cascades | 0,000 | 0 | 20,595 | 20,595 | - | 0 | 20,595 | 20,595 | - |
| Centre | 37,050 | 0,4 | 27,764 | 28,164 | 1,1 | 0,4 | 4,514 | 4,914 | 1,1 |
| Centre-Est | 35,050 | 10,765 | 0 | 10,765 | - | 0 | 0 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | - | 0 | 0 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 122,570 | 32,58 | 6,023 | 38,603 | 26,6 | 27,68 | 306,928 | 334,608 | 22,6 |
| Centre-Sud | 5,330 | 0,9 | 0 | 0,900 | 16,9 | 0,9 | 0 | 0,900 | 16,9 |
| Est | 531,410 | 86,596 | 0,795 | 87,391 | 16,3 | 47,052 | 0,795 | 47,847 | 8,9 |
| Hauts-Bassins | 42,020 | 0 | 16,897 | 16,897 | - | 0 | 13,197 | 13,197 | - |
| Nord | 17,250 | 0 | 2,23 | 2,230 | - | 0 | 2,23 | 2,230 | - |
| Plateau Central | 6,321 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Sahel | 0,000 | 0 | 7,95 | 7,950 | - | 0 | 7,95 | 7,950 | - |
| Sud-Ouest | 1,870 | 0,7 | 14,295 | 14,995 | 37,4 | 0,7 | 5,365 | 6,065 | 37,4 |
| DGA | 13,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 813,211 | 131,941 | 99,084 | 231,025 | 16,2 | 76,732 | 361,574 | 438,306 | 9,4 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

De façon globale, au 30 juin 2020, sur une programmation financière initiale de l’action1 de 813,211 millions de francs CFA, 231,025 millions ont été engagés dont 131,941 issus de la programmation. Le taux d’engagement issu de la programmation est de 16,2% avec un taux de liquidation de 9,4%. Au total 438,306 millions de francs ont été liquidés pour ce premier semestre dont 76,732 issus de la programmation.

De façon générale, les activités liées à l’action 1 sont plus portées sur les sensibilisations.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

Tableau 26 : Taux d’exécution financière de l’Action 2

| Région | Centres concernés | Programmation (Millions FCFA) | Réalisation (Millions FCFA) | Taux de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total National | Périmètre ONEA | 325 | 106,6 | 32,8% |

Source : ONEA 2020

Dans le cadre de la réalisation des ouvrages en milieu urbain, des activités d’intermédiation sociale se sont déroulées dans plusieurs centres ONEA et les marchés constitués en lot sont exécutés sur plusieurs villes. Le montant de ces activités d’ImS s’élève à 106,6 millions de FCFA. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie FDAL en milieu urbain, aucune activité nécessitant des dépenses n’a été menée au cours du premier semestre de l’année 2020. Il y a eu cependant des rencontres pour l’élaboration de la note conceptuelle.

## Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Tableau 27 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

| Régions | Réalisation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines familiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | programmation initiale(a) |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 761,485 | 347,600 | 91,850 | 439,450 | 45,6 | 164,000 | 37,300 | 201,300 | 21,5 | 0,000 |  | 0,000 | 3,600 | 3,600 | - |  | 0,205 | 2,200 | 2,405 | - |
| Cascades | 443,000 | 0,000 | 307,000 | 307,000 | 0,0 | 0,000 | 191,000 | 191,000 | 0,0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre | 317,800 | 242,840 | 0,000 | 242,840 | 76,4 | 0,000 | 0,000 | 197,344 | 0,0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Est | 178,125 | 47,761 | 0,000 | 47,761 | 26,8 | 1,245 | 0,000 | 1,245 | 0,7 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 294,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Ouest | 357,700 | 76,700 | 12,200 | 88,900 | 21,4 | 27,680 | 196,249 | 223,929 | 7,7 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Sud | 1122,302 | 272,265 | 0,000 | 272,265 | 24,3 | 272,265 | 0,000 | 272,265 | 24,3 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Est | 159,525 | 0,000 | 5,500 | 5,500 | 0,0 | 0,000 | 5,500 | 5,500 | 0,0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Hauts-Bassins | 197,490 | 4,800 | 156,860 | 161,660 | 2,4 | 4,800 | 156,860 | 161,660 | 2,4 | 0,000 |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | - |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| Nord | 131,500 | 37,920 | 0,000 | 37,920 | 28,8 | 37,920 | 0,000 | 37,920 | 28,8 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Plateau Central | 121,960 | 13,960 | 0,000 | 13,960 | 11,4 | 13,960 | 0,000 | 13,960 | 11,4 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 266,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sud-Ouest | 292,697 | 67,529 | 4,710 | 72,239 | 23,1 | 64,579 | 4,710 | 69,289 | 22,1 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Total | 4643,984 | 1111,375 | 578,120 | 1689,495 | 23,9 | 586,449 | 591,619 | 1375,412 | 12,6 | 0,000 |  | 0,000 | 4,600 | 4,600 | - |  | 0,205 | 3,200 | 3,405 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au cours du premier semestre de l’année 2020, les dépenses engagées pour la réalisation des latrines familiales s’élèvent à 1 689,495 millions dont 1 111,375 millions issues de la programmation soit un taux d’engagement de 23,9%. Les Cascades, le Centre-Nord, l’Est et le Sahel enregistrent des taux d’engagement nul. Cela s’expliquerait par la situation sécuritaire difficile et l’avènement de la COVID 19 qui a occasionné la suspension de plusieurs activités.

Sur le total du montant engagé, 1375,412 millions ont été liquidés dont 586,449 issues de la programmation faisant un taux de liquidation de 12,6%.

Pour la réhabilitation des latrines familiales, aucune programmation n’a été effectuée. Cependant, on note une exécution de 3,405 millions de FCFA en hors programmation dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.

Tableau 28 : Situation financière de la réalisation des puisards

| Régions | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 14 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 100 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 100 |
| Cascades | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre | 1,2 | 1,200 | 32,400 | 33,600 | 100 | 1,200 | 32,400 | 33,600 | 100 |
| Centre-Est | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Centre-Nord | 18,48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Centre-Ouest | 65,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Centre-Sud | 57,81 | 39,720 | 0,000 | 39,720 | 68,7 | 39,720 | 0,000 | 39,720 | 68,7 |
| Est | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Nord | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Plateau Central | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Sahel | 58,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Sud-Ouest | 9,6 | 9,600 | 0,000 | 9,600 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Total | 225,09 | 64,520 | 32,400 | 96,920 | 28,7 | 54,920 | 32,400 | 87,320 | 24,4 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au 30 juin 2020 sur une programmation annuelle de 225,09 millions de FCFA pour la réalisation des puisards domestiques, les dépenses engagées et liquidées s’élèvent respectivement à 96,920 millions de FCFA (dont 64,520 issus de la programmation) et 87,320 millions de FCFA (dont 54,920 issus de la programmation) soient des taux d’engagement de 28,7% et de liquidation de 24,4%. On note une réalisation financière en hors programmation de 32,4 millions dans la région du centre portant le montant total engagé à 96,920 millions.

Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les écoles

| Régions | Réalisation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les écoles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |  |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 8,2 | 0 | 8,175 | 8,175 | 0 | 0 | 2,375 | 2,375 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 23,4 | 23,4 | 15,285 | 38,685 | 100 | 21,005 | 0 | 21,005 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 220 | 14,6 | 0 | 14,6 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 182,645 | 46,1 | 44 | 90,1 | 25,2 | 46,1 | 61,465 | 107,565 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 136,69 | 94,19 | 0 | 94,19 | 68,9 | 94,19 | 0 | 94,19 | 68,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 123,658 | 68,638 | 0 | 68,638 | 55,5 | 56,638 | 0 | 56,638 | 45,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 325,16 | 128,083 | 9 | 137,083 | 39,4 | 128,083 | 9 | 137,083 | 39,4 | 64,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauts-Bassins | 14,2 | 11,2 | 19,921 | 31,121 | 78,9 | 11,2 | 19,921 | 31,121 | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 51,3 | 22,26 | 0 | 22,26 | 43,4 | 22,26 | 0 | 22,26 | 43,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 171,307 | 70,49 | 0 | 70,49 | 41,1 | 70,49 | 0 | 70,49 | 41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 134 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 31,7 | 0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 1 476,46 | 478,961 | 102,281 | 581,242 | 32,4 | 449,966 | 98,661 | 548,627 | 30,5 | 64,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Pour un montant global de 1 476,46 millions de FCFA programmé pour la réalisation des latrines dans les écoles, 478,961 millions de FCFA ont été engagés et 449,966 millions de FCFA liquidés soit respectivement des taux d’engagement de 32,4% et de liquidation de 30,5%. Quatre régions ont un taux d’exécution supérieur à 50%. Ce sont : les régions du Centre (100%), du Centre-Ouest (68,91%), du Centre-Sud (55,51%) et des Hauts-Bassins (78,87%). Il faut noter que 102,281 millions FCFA ont été engagés en hors programmation, portant le montant total engagé à 581,242 millions FCFA pour la réalisation des latrines dans les écoles et centres de formation.

En ce qui concerne les réhabilitations dans les écoles, seule la région de l’Est a fait une programmation financière (64,8 millions) mais n’a pas encore connu un début d’exécution.

Tableau 30: Situation de l’exécution financière des latrines dans les centres de santé

| Régions | Réalisation de latrines dans les centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 41,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 4,2 | 0 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 32,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 22,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Est | 6,5 | 1 | 7,7 | 8,7 | 15,4 | 1 | 7,7 | 8,7 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 33,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 47,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 45,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 76,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 4,5 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total National | 337,498 | 1 | 15,180 | 16,180 | 0,3 | 1 | 9,8 | 10,8 | 0,3 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au terme du 1er semestre, seulement un million de FCFA a été engagé pour la réalisation des ouvrages dans des centres de santé, sur une programmation de 337,498 millions, soit un taux d’engagement de 0,3%. Il a été constaté que 15,180 millions de FCFA ont été engagés en hors programmation, donnant un montant total d’engagement de 16,180 millions de FCFA. Ce faible taux d’exécution financière dans les centre de santé est en partie lié à la situation sanitaire difficile créée par la COVID 19.

Dans le cadre de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé, seule la région du Centre-Sud a fait une programmation de 6,5 millions de FCFA. Cependant aucune exécution financière n’a été faite.

Tableau 31 : Situation de l’exécution financière des latrines dans les lieux publics

| Régions | Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics |  |  |  |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les dans les lieux publics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  | Montant engagé en millions |  |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 2,374 | 2,374 | - | 0 | 2,374 | 2,374 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 21 | 19,701 | 0 | 19,701 | 93,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 30,15 | 10,83 | 0 | 10,83 | 35,92 | 10,83 | 0 | 10,83 | 35,92 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centre-Sud | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 91,015 | 6 | 6 | 12 | 6,59 | 6 | 6 | 12 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 11,49 | 1,8 | 4,2 | 6 | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 16,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 55,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 9,55 | 7,55 | 0 | 7,55 | 79,06 | 7,55 | 0 | 7,55 | 79,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 306,465 | 47,881 | 12,574 | 60,455 | 15,62 | 26,38 | 8,374 | 34,754 | 8,61 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Pour un montant de 306,465 millions de FCFA consacré à la réalisation de latrines dans les lieux publics, 47,881 millions de FCFA ont pu être engagés soit un taux d’engagement de 15,6%. Les régions du Centre et du Sud-Ouest ont les taux les plus élevés avec respectivement 93,8% et 79,06%. Les autres régions enregistrent des taux d’exécution inférieurs à 50%.

Tableau 32: Situation d’exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines et puisards)

| Régions | Programmation initiale (a) | OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant engagé en millions |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 787,685 | 361,600 | 105,999 | 467,599 | 45,9 | 178,205 | 44,249 | 222,454 | 22,6 |
| Cascades | 564,116 | - | 307,000 | 307,000 | - | - | 191,000 | 191,000 | - |
| Centre | 374,400 | 287,141 | 47,685 | 334,826 | 76,7 | 22,205 | 32,400 | 251,949 | 5,9 |
| Centre-Est | 419,825 | 62,361 | 5,380 | 67,741 | 14,9 | 1,245 | - | 1,245 | 0,3 |
| Centre-Nord | 532,225 | 46,100 | 44,000 | 90,100 | 8,7 | 46,100 | 61,465 | 107,565 | 8,7 |
| Centre-Ouest | 609,640 | 181,720 | 12,200 | 193,920 | 29,8 | 132,700 | 196,249 | 328,949 | 21,8 |
| Centre-Sud | 1 355,897 | 380,623 | - | 380,623 | 28,1 | 368,623 | - | 368,623 | 27,2 |
| Est | 647,000 | 135,083 | 28,200 | 163,283 | 20,9 | 135,083 | 28,200 | 163,283 | 20,9 |
| Hauts-Bassins | 258,580 | 17,800 | 181,981 | 199,781 | 6,9 | 16,000 | 177,781 | 193,781 | 6,2 |
| Nord | 247,250 | 60,180 | - | 60,180 | 24,3 | 60,180 | - | 60,180 | 24,3 |
| Plateau Central | 338,922 | 86,450 | - | 86,450 | 25,5 | 86,450 | - | 86,450 | 25,5 |
| Sahel | 591,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sud-Ouest | 348,047 | 84,679 | 12,710 | 97,389 | 24,3 | 72,129 | 12,710 | 84,839 | 20,7 |
| Total National | 7 074,897 | 1 703,737 | 745,155 | 2 448,892 | 24,1 | 1 118,920 | 744,054 | 2 060,318 | 15,8 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au total 2 448,892 millions de FCFA dont 1 703,737 millions issus de la programmation ont été engagés sur une programmation globale de 7 074,897 pour la réalisation et la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages soit un taux d’engagement est 24,1%. Le montant total liquidé est de 2 060,318 millions dont 1 118,920 millions issus de la programmation soit un taux de 15,8%. Au niveau de la région du sahel, le premier semestre n’a véritablement pas connu d’exécution. Cela est dû à l’insécurité régnant dans la région entrainant les suspensions périodiques de certains travaux et à la COVID 19 avec la mise en quarantaine des localités touchées.

Tableau 33: Taux d'exécution financière de l'action 3 (y compris les actions softs)

| Régions | Programmation initiale (a) | Montant engagé en millions |  |  |  | Montant liquidé en millions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la Programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 789,185 | 412,5 | 105,999 | 518,50 | 52,3 | 218,306 | 44,249 | 262,555 | 27,7 |
| Cascades | 565,116 | 0 | 307 | 307,00 | 0,0 | 0 | 191 | 191 | 0,0 |
| Centre | 411,05 | 287,141 | 47,685 | 334,83 | 69,9 | 22,205 | 32,4 | 251,949 | 5,4 |
| Centre-Est | 454,825 | 92,361 | 5,38 | 97,74 | 20,3 | 1,245 | 0 | 1,245 | 0,3 |
| Centre-Nord | 532,22515 | 55,9 | 44 | 99,90 | 10,5 | 46,1 | 61,465 | 107,565 | 8,7 |
| Centre-Ouest | 619,44 | 181,72 | 12,2 | 193,92 | 29,3 | 132,7 | 196,249 | 328,949 | 21,4 |
| Centre-Sud | 1 355,90 | 380,623 | 0 | 380,62 | 28,1 | 368,623 | 0 | 368,623 | 27,2 |
| Est | 679,3 | 135,083 | 28,2 | 163,28 | 19,9 | 135,083 | 28,2 | 163,283 | 19,9 |
| Hauts-Bassins | 271,58 | 17,8 | 181,981 | 199,78 | 6,6 | 16 | 177,781 | 193,781 | 5,9 |
| Nord | 247,25 | 60,18 | 0 | 60,18 | 24,3 | 60,18 | 0 | 60,18 | 24,3 |
| Plateau Central | 338,922 | 86,45 | 0 | 86,45 | 25,5 | 86,45 | 0 | 86,45 | 25,5 |
| Sahel | 591,31 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sud-Ouest | 348,047 | 93,879 | 12,71 | 106,59 | 27,0 | 72,129 | 12,71 | 84,839 | 20,7 |
| DGA | 7,8 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total National | 7 211,947 | 1 803,637 | 745,155 | 2 548,79 | 25,0 | 1 159,021 | 744,054 | 2 100,419 | 16,1 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Au total, sur une programmation globale de 7 211,947 millions de FCFA, 1 803,637 millions de FCFA ont été engagés pour la mise en œuvre de toutes les activités de l’action1 soit un taux d’engagement est 25,0%. On note 745,155 millions de FCFA engagés en hors programmation portant ainsi le montant engagé à 2 548,79 millions de FCFA. Le montant total liquidé est de 2 100,419 millions avec 1 159,021 millions FCFA issus de la programmation soit un taux de liquidation de 16,1%. Cette contre-performance est dictée par le bilan physique qui est lui-même expliqué par l’insécurité, la COVID-19.

## Action 4 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Tableau 34 : Situation d’exécution financière des latrines familiales en milieu urbain

| Régions | Réalisation et réhabilitation de latrines familiales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 54,8 | 13,1 | 0 | 13,1 | 23,8 |
| Cascades | 34,5 | 25,1 | 0 | 25,1 | 72,8 |
| Centre | 675,0 | 44,0 | 0 | 44,0 | 6,5 |
| Centre-Est | 53,3 | 17,0 | 0 | 17,0 | 31,8 |
| Centre-Nord | 36,0 | 43,3 | 0 | 43,3 | 120,1 |
| Centre-Ouest | 53,3 | 43,5 | 0 | 43,5 | 81,6 |
| Centre-Sud | 63,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Est | 18,8 | 23,3 | 0 | 23,3 | 124,3 |
| Hauts-Bassins | 386,3 | 3,6 | 0 | 3,6 | 0,9 |
| Nord | 58,5 | 64,8 | 0 | 64,8 | 110,8 |
| Plateau Central | 39,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sahel | 11,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 15,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 1500,0 | 277,6 | 0,0 | 277,6 | 18,5 |

Source : ONEA 2020

Pour cette activité, le taux d’exécution financier des ouvrages d’assainissement est de 18,5%.

Tableau 35 : Situation financière de la réalisation des puisards en milieu urbain

| Régions | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 6,8 | 2,3 | - | 2,3 | 34,1 |
| Cascades | 4,3 | 1,6 | - | 1,6 | 36,5 |
| Centre | 94,5 | 8,7 | - | 8,7 | 9,2 |
| Centre-Est | 5,8 | 2,5 | - | 2,5 | 43,2 |
| Centre-Nord | 4,9 | 4,9 | - | 4,9 | 99,1 |
| Centre-Ouest | 6,9 | 2,5 | - | 2,5 | 36,4 |
| Centre-Sud | 1,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Est | 2,6 | 1,2 | - | 1,2 | 46,3 |
| Hauts-Bassins | 53,6 | 3,6 | - | 3,6 | 6,7 |
| Nord | 8,2 | 5,2 | - | 5,2 | 63,2 |
| Plateau Central | 2,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Sahel | 0,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 1,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Total National | 193,5 | 32,4 | - | 32,4 | 16,8 |

Source : ONEA 2020

Le taux d’exécution financier des puisards est de 16,8%.

Tableau 36 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain

| Régions | Réalisations dans les écoles |  |  |  |  | Réalisations dans les lieux publics et les centres de santé |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant exécuté (en millions de FCFA) |  |  |  |  |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Programmation (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 20 | 0 | - | 0 | 0,0 | 20 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Cascades | 8 | 0 | - | 0 | 0,0 | 8 | 2 | - | 2 | 25,0 |
| Centre | 54 | 0 | - | 0 | 0,0 | 56 | 18 | - | 18 | 32,1 |
| Centre-Est | 24 | 0 | - | 0 | 0,0 | 26 | 2 | - | 2 | 7,7 |
| Centre-Nord | 17,6 | 0 | - | 0 | 0,0 | 18 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Centre-Ouest | 32 | 0 | - | 0 | 0,0 | 30 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Centre-Sud | 12 | 0 | - | 0 | 0,0 | 16 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Est | 46 | 0 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 48,9 | 6 | - | 6 | 12,3 | 44 | 18 | - | 18 | 40,9 |
| Nord | 22 | 0 | - | 0 | 0,0 | 24 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Plateau Central | 8 | 0 | - | 0 | 0,0 | 10 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Sahel | 4 | 0 | - | 0 | 0,0 | 6 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Sud-Ouest | 22 | 0 | - | 0 | 0,0 | 24 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Total National | 318,5 | 6,0 | - | 6,0 | 1,9 | 282 | 40 | - | 40 | 14,2 |

Source : ONEA 2020

Le taux d’exécution financier des ouvrages d’assainissement dans les lieux publics et centres de santé est de 14,2% et celui dans les écoles est de 1,9%

.

Tableau 37:  Taux d’exécutions financières des STEP, STBV, Extension et raccordements au réseau

| Régions | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation (a) | Issues de la programmation | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| STEP | - | - | - | - | - |
| STBV (Etudes) | 125,0 | 95,8 |  | 95,8 | 76,6 |
| Extension | 2 000,0 | 1 065,1 |  | 1 065,1 | 53,3 |
| Raccordements | 75,0 | 1,5 |  | 1,5 | 2,0 |
| Total National | 2 200,0 | 1 162,4 | - | 1 162,4 | 52,8 |

Source : ONEA 2020

Pour cette action, le taux d’exécution financière global est 52,8%. Notons que le taux de raccordement au réseau d’assainissement est très faible.

Tableau 38 : Taux d’exécution financière globale de l’Action 4

| Source de financement | Prévision (millions FCFA) | Réalisation (millions FCFA) | Taux (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Financements extérieurs | 3 700 | 1 440 | 39 |
| Financements propres | 794 | 78,5 | 9,9 |
| TOTAL | 4 494 | 1 518,5 | 33,7 |

Source : ONEA 2020

Au premier semestre de 2020 le taux d’exécution financier global du milieu urbain est de 33,7% avec 9,9% sur les fonds propres et 39% sur les fonds extérieurs.

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Tableau 39 : Taux d’exécution financier de la gestion et de valorisation des eaux usées et BV

| Région | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| ONEA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| DGA | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Aucune programmation financière n’a été faite pour cette action en milieu rural pour le premier semestre. Cependant on note une hors programmation de 1 million de FCFA dans la région de l’Est

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas

Tableau 40: Taux d’exécution financier des actions de la recherche

| Région | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| DGA | 46,500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 46,500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Aucune programmation financière n’a été faite pour cette action à l’exception de celle de la DGA et aucune exécution financière n’a été enregistrée pour le premier semestre.

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 41 : Taux d’exécution financière de l'Action 7

| Région | Montant engagé (en millions de FCFA) |  |  |  |  | Montant liquidé (en millions de FCFA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programmation initiale (a) | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % | Issues de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | 22,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Cascades | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Centre | 29,973 | 4,980 | 1,000 | 5,980 | 16,6 | 4,980 | 1,000 | 5,980 | 16,6 |
| Centre-Est | 122,500 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,0 |
| Centre-Nord | 0,171 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 467,8 | 0,800 | 0,200 | 1,000 | 467,8 |
| Centre-Ouest | 25,902 | 8,100 | 24,710 | 32,810 | 31,3 | 7,400 | 24,710 | 32,110 | 28,6 |
| Centre-Sud | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Est | 45,800 | 10,183 | 17,600 | 27,783 | 22,2 | 9,429 | 14,097 | 23,526 | 20,6 |
| Hauts-Bassins | 38,750 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,0 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,0 |
| Nord | 28,500 | 9,150 | 6,500 | 15,650 | 32,1 | 9,150 | 6,500 | 15,650 | 32,1 |
| Plateau Central | 24,000 | 6,000 | 1,850 | 7,850 | 25,0 | 6,000 | 1,850 | 7,850 | 25,0 |
| Sahel | 27,680 | 8,770 | 0,895 | 9,665 | 31,7 | 8,765 | 0,900 | 9,665 | 31,7 |
| Sud-Ouest | 33,240 | 5,548 | 0,000 | 5,548 | 16,7 | 5,548 | 0,000 | 5,548 | 16,7 |
| DGA | 116,886 | 4,230 | 0,000 | 4,230 | 3,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Total | 563,902 | 57,761 | 54,885 | 112,646 | 10,2 | 52,072 | 50,587 | 102,659 | 9,2 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020

Sur 563,902 millions de FCFA programmés, 57,761 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de réalisation de 10,2%. Un montant de 54,885 millions de FCFA a été exécuté hors programmation portant le montant total exécuté à 112,646 millions de FCFA. Cinq régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Sud, Hauts-Bassins) n’ont pas effectué de programmation financière pour cette action.

Bilan financier global du PN-AEUE au premier semestre

Tableau 42: Taux d'exécution financier global du PN-AEUE

| Milieu | Prévision (en millions de FCFA | Exécution (engagé) (millions FCFA) | Taux engagé (%) | Exécution (liquidé) (millions FCFA) | Taux liquidé (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rural | 8 737,32 | 2893,467 | 33,1 | 2642,383 | 30,2 |
| Urbain | 5045,716 | 1628,492 | 32,3 | 1628,492 | 32,3 |
| National | 13 783,036 | 4 521,959 | 32,8 | 4 270,875 | 31,0 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2020, ONEA, DGA 2020

Sur un montant total programmé de 13 783,036 millions de francs CFA pour le domaine de l’assainissement, 4 521,959 millions de francs CFA (y compris les hors programmations) ont été engagés avec 4 270,875 millions de francs CFA liquidé soit un taux d’engagement financier de 32,8% pour un taux de liquidation de 31,0%. Ces résultats sont l’émanation de l’exécution physique.

- BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE

Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire, à laquelle vient s’ajouter la pandémie de la COVID-19. A ce jour le pays compte près d’un million de personnes déplacées internes (PDI), dont 84 % de femmes et d’enfants. Par ailleurs, 2,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont les besoins élémentaires vitaux nécessaires à ces personnes déplacées et aux populations hôtes pour assurer leur survie. Les femmes et les enfants sont les plus exposées au manque d’assainissement et d’hygiène dans cette situation. Cinq régions que sont le Sahel, le Nord, l’Est, le Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun sont les plus touchées. Cette situation s’est amplifiée encore au cours de ce premier semestre de l’année 2020 par l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l’Etat et ses partenaires (PTF et ONG) se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C’est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement) a été activé et coordonné par l’UNICEF en collaboration avec le MEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Le lead du sous cluster assainissement et hygiène est assuré par la DGA en collaboration avec la croix rouge burkinabè et Oxfam.  Dans les 5 régions, la coordination se fait autour des Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l’Unicef. Depuis le début du semestre au moins deux réunions ont lieu par mois au niveau national et au moins une fois par mois au niveau régional.

Le tableau ci-après fait état des activités menés mais non exhaustif car beaucoup de régions et beaucoup d’acteurs n’ont pas rapporté leurs actions

Tableau 43 : synthèse du bilan des activités de WASH en situation d’urgence (volet hygiène et assainissement)

|  | Ouvrages réalisés dans les familles d’accueil |  | Ouvrages réalisés sur les sites d’accueil ? |  |  |  | Sensibilisations | Distribution de kits | Renforcement de capacité | Nombre de bénéficiair es (DPI et hôtes) de toutes les interventions | Nombre de personnes dans le besoin ((DPI et hôtes) | Acteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Région | Latrine familiales normales | Douches familiales et puisards (reliés) | Douches d'urgences | Latrines d'urgence | Latrines publiques | DLM |  |  |  |  |  |  |
| Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - |  | Sensibilisation des Communautés sur l’hygiène et changement des comportements | Nbre de ? Kits wash | 8 maçons formés |  | 225 608 | DREA IRC, TdH DRC SOLIDEV CRBF |
| Cascades | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Centre | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord | 1 235 | 2 000 | 34 | 19 167 | 8 476 | 2000 | Sensibilisation à l’utilisation des kits ; Adoption de bonne pratiques (utilisation des latrines, lavage des mains ; | 46 515 kits de GMH 8 539 kits d’hygiène | Formations des acteurs | 38 806 | 842 563 | Oxfam CRS, SI; Winrock RRM, MSF OCADES UNICEF WaterAid |
| Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - |  | Formation des responsables des écoles sur la fabrication du dispositif de lavage de mains appelé le Tippy Tap | 20 encadreurs pédagogiques 22 cadres de la DRES 1000 ménages | 756 | DREA CSD UNICEF |
| Est | 31 | - | - |  |  |  | 3 | 4 175 kits d’hygiène et de dignité | Formation des agents de santé sur la PCI et le WASH dans les centres de santé Formation sur l’évaluation des besoins | 10 935 | 342 615 | ACF OCADESRRM Initiative Eau Unicef |
| Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 1 622 | - | - | 120 | 20 | 627 | Sensibilisation à l’utilisation des kits ; Adoption d bonne pratiques (utilisation des latrines, lavage des mains) | 6 899 kits d’hygiène et de dignité |  | - |  | ACTED DRC INTERSOS MSF EDUCO IRC Helvetas |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel | 307 | 116 | - | 350 | 177 | 202 | Campagnes d’information et de sensibilisation | 6625 kits d’hygiène et de dignité | Formation des agents de la DREA, de la santé et quelques ONG sur l’évaluation des besoins | 24 230 | 670 335 | Oxfam Croix Rouge, DRC SI, Unicef Help DREA Conseil régional Communes |
| Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| National | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 373 528 | - |

Pour venir en aide aux populations déplacées internes et aux populations d’accueil, en matière de WASH en urgence, des partenaires se sont engagés à soutenir les DREA pour faire face à la situation des personnes déplacées internes. Ainsi en matière d’assainissement et d’hygiène, les actions ont concerné :

- la réalisation de latrines et de douches normales ;

- la réalisation de latrines et de douches d’urgences ;

- la distribution de kits d’hygiène complets ;

- la distribution des kits GHM ;

- la réalisation et la distribution des DLM ;

- la sensibilisation des communautés sur l’hygiène et le changement des comportements ;

- etc.

Dans les 5 régions les plus touchées, les réunions cluster sont opérationnelles et plusieurs rencontres ont été tenues malgré la situation de la COVID 19. Ainsi les rencontres bimensuelles au niveau national et mensuelles au niveau régional dont la plupart se sont déroulées en visio-conférence, ont permis aux acteurs de faire le point des interventions en matière d’hygiène et d’assainissement.

Selon les données du Cluster national (matrice 5W), les niveaux d’atteinte des cibles en matière d’assainissement et d’hygiène sont respectivement de 11% et 37%. En effet, pour ce premier semestre, 75 152 personnes sont desservies en assainissement pour une cible de 690 000 personnes et 392 932 personnes en hygiène pour une cible 1 050 000 personnes. Au regard de ces taux surtout pour l’assainissement, tous les acteurs doivent mobiliser d’avantage leurs forces afin d’assister efficacement les PDI et les populations hôtes en matière d’hygiène et d’assainissement.

Difficultés rencontrées dans le cadre du WASH Urgence

La principale difficulté rencontrée dans l’assistance aux populations en situation d’urgence en matière d’assainissement et d’hygiène, reste l’inaccessibilité des sites par les acteurs humanitaires pour cause d’insécurité. A elle s’ajoutent :

- l’insuffisance de l’aide humanitaire en matière d’HA due au manque de ressources financières ;

- l’insuffisance de la coordination des actions sur le terrain ;

- l’inexpérience des acteurs, particulièrement étatiques en matière d’assistance humanitaire ;

- le manque de ligne budgétaire et la faiblesse des ressources humaines pour les interventions WASH constatés chez plusieurs acteurs .

Recommandations/suggestions

En vue d’améliorer la réponse à la situation d’urgence, les recommandations et suggestions suivantes ont été formulées :

- créer/mettre en place des cadres de concertation pour des ONG Humanitaires au niveau régional/provincial pour mieux coordonner les différentes interventions ;

- faciliter la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour permettre un démarrage des travaux dans de cours délais ;

- prévoir des lignes budgétaires spécifiques au niveau des directions générales et régionales pour les interventions de WASH urgence ;

- renforcer les capacités des agents de Etat et de certaines ONG sur la réalisation et la coordination des interventions humanitaires en matière de WASH.

- SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Le tableau ci-après fait le bilan d’exécution des plans de passation des marchés à mi-parcours dans les régions et au niveau central.

Tableau 44 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

| REGIONS | Mode de passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  | Total de marchés inscrits dans le plan de passation |  | Etat d’exécution |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appels d'offres |  | Demande de prix |  | Manifestation d'intérêt +Demande de proposition |  | Demande de cotation | Entente directe |  |  |  | Engagés |  | Non engagés |  | Taux d’engagement |  |
|  | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres |  | Travaux et prestations intellectuelles | Autres | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles (%) | Global (%) |
| Boucle du Mouhoun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 50,0 | 75,0 |
| Cascades | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0,0 | 28,6 |
| Centre | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 6 | 13 | 2 | 2 | 50,0 | 68,4 |
| Centre-Est | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 4 | 4 | 42,9 | 69,2 |
| Centre-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 66,7 | 80,0 |
| Centre-Ouest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 20 | 3 | 10 | 4 | 10 | 42,9 | 50,0 |
| Centre-Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0,0 | 77,8 |
| Est | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0,0 | 14,3 |
| Hauts-Bassins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,0 | 10,0 |
| Nord | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0 | 4 | 35 | 3 | 32 | 1 | 3 | 75,0 | 91,4 |
| Plateau Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0,0 | 63,2 |
| Sahel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0,0 | 18,2 |
| Sud-Ouest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 20 | 10 | 18 | 2 | 2 | 83,3 | 90,0 |
| DGA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0,0 | 18,2 |
| Total | 33 | 0 | 5 | 2 | 19 | 4 | 112 | 3 | 14 | 80 | 203 | 31 | 126 | 43 | 68 | 38,8 | 62,1 |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

Au total 203 marchés sont inscrits dans le plan de passation de marchés du sous-secteur de l’AEUE en milieu rural dont 80 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Sur l’ensemble des marchés, 126 ont été engagés dont 31 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Cela induit un taux d’engagement global de 62,1% et 38,8% de façon spécifiques pour les travaux et prestations intellectuelles. Il faut noter que 06 régions (Cascades, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Plateau Central, Sahel) ainsi que la DGA n’ont pas encore engagé leurs marchés de travaux et prestations intellectuelles. Toutefois, le processus est en cours pour la majeure partie des marchés inscrits dans le plan de passation des marchés 2020

- SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE

La situation des indicateurs mesurables au premier semestre 2020 est consignée dans le tableau suivant :

Tableau 45: Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE  au premier semestre  2020

| Indicateur | Réalisation 2019 | Cible 2020 | Réalisation à mi-parcours 2019 | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d'accès national à l'assainissement | 23,6 | 24,8 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural | 17,6 | 18,8 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain | 38,4 | 40 | Non évalué | Cet indicateur se calcule en fin d’année et ne peut être évalué à mi-parcours |
| Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement) | 959 | 400 | 891 | 2301 villages sont touchés par le déclenchement jusqu’en 2019 et avec les 891 villages déclenchés au premier semestre 2020, le nombre total de villages déclenchés est de 3 192. |
| Proportion de village déclarés FDAL (%) | 23,7 | 30 | 18,3 | Au total 585 villages (avec 39 villages pour le 1er semestre)ont été déclarés FDAL sur 3 192 villages déclenchés sur le territoire national |
| Taux d'équipement des écoles en latrine | 74,8 | 76 | Non évalué |  |
| Taux d'équipement des centres de santé en latrine | 84,7 | 86 | Non évalué |  |
| Nombre de sites de dépotages réalisés | 0 | 0 | 0 |  |
| Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain | 881 | 8 000 | Données non collectées par l’ONEA |  |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

- PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

Tableau 46 : Difficultés  et propositions de solutions

| Difficultés | Propositions de solutions | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Le ralentissement voire suspension des activités du à la COVID-19 | Développer des mécanismes d’adaptation à la situation tout en respectant mesures barrière | Tous les acteurs |
| Faiblesse des ressources pour la réalisation et le suivi des activités d’assainissement. | Développer des mécanismes endogènes de financement de l’assainissement et poursuivre le plaidoyer auprès des PTF. | MEA |
| Faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations | Améliorer le système de collecte des réalisations en milieu urbain. | DGA, ONEA, DREA |
| Faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des superstructures des latrines familiales semi-finies. | Développer et opérationnaliser un stratégie de finalisation des latrines semi-finies. | DGA, DREA Communes ONG |
| La diversité des interventions liée à la subvention des latrines familiales | Faire adopter et diffuser le document des procédures Harmonisées | DGA |
| Faibles capacités des communes dans la réalisation et le suivi des activités d’assainissement. | S’approprier de leur prérogative de maître d’ouvrage en matière d’assainissement | communes |

Source : Rapports bilan régionaux, 2ème GTR-EA 2019

- RECOMMANDATIONS

Les principales recommandations se résument comme suite :

- assurer une formation continue des agents des DREA, des DPEA et les Communes sur les différents outils et mécanismes de mise en œuvre du PN-AEUE ;

- les communes et les leaders communautaires doivent s’impliquer dans la sensibilisation pour la construction des superstructures ;

- investir davantage dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement pour améliorer la résilience de la population du milieu rural face aux maladies hydriques et aussi pour faciliter le respect des mesures barrières pour la lutte contre la maladie à COVID 19 ;

- promouvoir les communes qui s’investissent le plus pour les activités liées à l’assainissement (par exemple transférer plus de ressources aux communes qui arrivent à exécuter les fonds transférés du MEA à l’année n).

- organiser des Sanithons régionaux et communaux pour la mobilisation de fonds auprès des forces vives locales et de la diaspora pour la mise en œuvre des activités d’assainissement ;

- prévoir des lignes budgétaires aux niveaux régional et central pour les interventions d’urgence en matière d’hygiène et d’assainissement

CONCLUSION

Au premier semestre de l’année, 891 villages ont été déclenchés, 39 villages déclarés FDAL et 27 certifiés FDAL. En ce qui concerne les sensibilisations, 390 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias et les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 764 135 personnes dont 311 106 femmes, 255 écoles, 47 centres de santé et 202 lieux publics. En termes de réalisations des ouvrages, 26 879 latrines familiales (24 514 latrines en milieu rural et 2 365 en milieu urbain) ont été réalisées sur une programmation initiale de 66 211 latrines soit 41% de taux de réalisation. Au niveau des latrines institutionnelles et publiques au total 287 blocs de latrines ont été réalisés sur un total programmé de 1 116 blocs de latrines soit 26% de taux de réalisation. Quant aux puisards, le taux de réalisation est de 27% soit 5 617 puisards réalisés sur 20 887 programmés.

Sur le plan financier, le taux d’exécution financière est de 32,8% soit 4 521,959 millions de FCFA engagés sur une programmation de 13 783,036 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 4 270,875 millions de FCFA soit un taux liquidé de 31,0%.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) La situation sanitaire due à la COVID-19, (ii) le retard dans le processus de recrutement des prestataires dû aux suspensions des activités, (ii) l’insuffisance de collaboration entre certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) et les Directions techniques en charge de l’eau et de l’assainissement, (iii) l’insécurité dans certaines régions qui n’a pas permis la mise en œuvre des activités (iv) Faible collecte et capitalisation de toutes les réalisations.

Au regard du niveau d’avancement des réalisations à mi-parcours, et avec la reprise des activités, il y a bon espoir de voir des améliorations considérables des niveaux de réalisation et cela à travers :

- la diligence et l’accélération dans le recrutement des prestataires ;

- l’accentuation des campagnes de sensibilisation afin d’améliorer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d’AEUE continus et durables ;

- la tenue de cadres de concertation des acteurs pour une synergie d’action dans les interventions.