MINISTERE DE L’EAU ET								 BURKINA FASO

DE L’ASSAINISSEMENT							         Unité-Progrès-Justice

- - - - - - - - -

SECRETARIAT GENERAL

- - - - - - - - -

DIRECTION GENERALE

DE L’ASSAINISSEMENT

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT

DES EAUX USEES ET EXCRETAS

DOCUMENT DE PROGRAMMATION REVISEE 2020

Juillet 2020

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	ii

LISTE DES TABLEAUX	iii

SIGLES ET ABREVIATIONS	iv

INTRODUCTION	1

I. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PN-AEUE POUR L’ANNEE 2020	2

1.1 Programmation par action	2

I.1.1. Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural	2

I.1.2. Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain	7

I.1.3. Action 3 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	7

I.1.4. Action 4 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	13

I.1.5. Action 5 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de	15

I.1.6. Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta	15

I.1.7. Action 7 : 	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	15

a)	Mobilisation de ressources financières	15

b)	Renforcement des capacités	16

c)	Coordination et pilotage du programme	18

II. ANALYSE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES DU PROGRAMME	19

2.1. ANALYSE DES RISQUES	19

2.2. ANALYSE DES CONTRAINTES	19

CONCLUSION	20

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Coûts de la programmation par action	2

Tableau 2 : Prévisions de mise en œuvre de l’Assainissement total porté par la communauté (ATPC)	3

Tableau 3 : Sensibilisation de masse	4

Tableau 4: Sensibilisation de proximité	5

Tableau 5 : Programmation de travaux de latrines familiales et puisards domestiques	8

Tableau 6: Programmation de travaux de latrines dans les écoles et centres de formation	9

Tableau 7 : Programmation des travaux de latrines dans les centres de santé	10

Tableau 8 : Programmation de travaux de latrines dans les lieux publics	11

Tableau 9 : Activités de gestion des ouvrages d’assainissement	12

Tableau 10 : Prévision de construction de latrines familiales et puisards en milieu urbain	13

Tableau 11 : Prévision de construction de latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain	14

Tableau 12 : Assainissement collectif	14

Tableau 13 : Renforcement des capacités des acteurs	16

Tableau 14:Le financement par type d'acteurs	18

Tableau 15 : Analyse des risques	19

Tableau 16:Analyse des contraintes	19

# SIGLES ET ABREVIATIONS

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| AEP | : | Approvisionnement en eau potable |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| ATPL | : | Assainissement Total Porté par les Leaders |
| ASBC | : | Agents de Santé à Base Communautaire |
| BD | : | Base de Données |
| BPO | : | Budget Programme par Objectif |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CUCA | : | Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement |
| CUI | : | Cadre Unifié d’Intervention |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DAO | : | Dossier d'Appel d'Offres |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGESS | : | Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DISE | : | Dispositif Intégré de Suivi Evaluation |
| DPEA | : | Direction Provinciale de l’Eau et de L’Assainissement |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| ENA | : | Enquête Nationale sur l’Assainissement |
| ECOSAN | : | Ecological Sanitation (Assainissement écologique) |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| GBV | : | Gestion des Boues de Vidange |
| GEIS | : | Groupe Eau et Ingénierie Sociale |
| GTEA | : | Groupe Thématiques Eau et Assainissement |
| IEC | : | Information-Education-Communication |
| IMS | : | Intermédiation Sociale |
| INOA | : | Inventaire National des Ouvrages d’Assainissement |
| INSD | : | Institut National des Statistiques et de la Démographie |
| LSF | : | Latrines Semi Finies |
| MEA | : | Ministère de l’Eau et de l’Assainissement |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| OCADES | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité |
| ODD | : | Objectifs du Développement Durable |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PAAMU | : | Promotion de l’Assainissement Autonome en milieu urbain |
| PCD-AEPA | : | Plan Communal de Développement - Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| PEA/GIZ | : | Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande |
| PGEA | : | Programme Gouvernance Eau et Assainissement |
| PHA | : | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PHA-BID-UEMOA | : | Programme d’Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA |
| PN-AEPA | : | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta |
| PNDES | : | Plan National de Développement Economique et Sociale |
| PNGT | : | Programme National de Gestion des Terroirs |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| RGPH | : | Recensement général de la population et de l’habitat |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale |
| SNE | : | Stratégie Nationale de l’Eau |
| STEP | : | Station d'Epuration |
| STBV | : | Station de Traitement de Boues de Vidange |
| STD | : | Services Techniques Déconcentrés |
| TCM | : | Toilette à Chasse Manuelle |
| TIC | : | Technologie de l’Information et de la Communication |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine améliorée à fosse ventilée) |
| WHH | : | Welf Hunger Hilfe (ONG Allemande) |

# INTRODUCTION

Le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) constitue le document de référence et le cadre programmatique des interventions concernant le sous-secteur de l’assainissement des eaux usées et excréta à l’horizon 2030 au Burkina Faso. Ce Programme a pour objectif général d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta, et d’améliorer la gouvernance du sous-secteur de l’assainissement. Il a pour objectifs spécifiques de :

- éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;

- assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;

- développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

La tutelle technique et administrative du PN-AEUE est assurée par le Ministère en charge de l’assainissement et la tutelle financière par le Ministère en charge des finances. Au niveau national, un Groupe Thématique National Eau et Assainissement (GTN-EA) coordonne le programme en lien avec les cinq autres programmes du ministère. Le GTN est décliné au niveau régional en Groupe Thématique Régional Eau et Assainissement (GTR-EA). Au niveau communal, cette mission est confiée au Cadre Communal de Coordination de l'eau et de l'assainissement (CCEau).

D’autres acteurs interviennent dans la mise en œuvre du PN-AEUE, notamment, les ONG et Associations de développement, les collectivités locales (communes, régions), les directions techniques des ministères partenaires (santé, éducation, environnement etc.), le secteur privé, et les PTF.

Afin d’atteindre les objectifs assignés au programme, une planification holistique des interventions est nécessaire. C’est dans cette perspective que la présente programmation a été élaborée.

La programmation est une activité qui vise à inventorier et fédérer les activités envisagées, ainsi que renforcer la responsabilité et l’implication des acteurs de l’assainissement dans la mise en œuvre des activités du PN-AEUE. Des ateliers de programmation sont organisés par les directions régionales en charge de l’assainissement, et les différents rapports régionaux sont transmis à la Direction Générale de l’Assainissement pour l’élaboration d’un Rapport national de programmation.

Le présent rapport est une synthèse des programmations de tous les intervenants du sous-secteur aux niveaux régional et central. Elle fait le point des prévisions de réalisation des acteurs étatiques et des partenaires de mise en œuvre dans le domaine de l’assainissement au Burkina Faso.

# I. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PN-AEUE POUR L’ANNEE 2020

## 1.1 Programmation par action

Tableau 1 : Coûts de la programmation par action

| N° | Actions | Coût global (en millions FCFA) | Coût global révisé (en millions FCFA) | Part budgétaire révisée (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural | 909,969 | 727,243 | 5,3 |
| 2 | Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain | 7,699 | 327,500 | 2,4 |
| 3 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural | 7 211,947 | 7 848,138 | 57,1 |
| 4 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain | 219,018 | 4 551,300 | 33,1 |
| 5 | Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | 5,000 | 4,500 | 0,0 |
| 6 | Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta | 46,500 | 12,500 | 0,1 |
| 7 | Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | 563,902 | 271,302 | 2,0 |
| 8 | PN-AEUE | 8 964,034 | 13 742,482 | 100,0 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

### I.1.1. Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural

Cette action a pour objectif de mettre fin à la pratique de défécation à l'air libre par une prise de conscience des populations rurales à travers leur sensibilisation pour un changement de comportement. Les principales activités prévues se résument comme suit :

- la mise en œuvre de l’ATPC principalement à travers les activités de déclenchement, d’évaluation et de certification des villages ;

- la sensibilisation des populations pour un changement de comportement à travers la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement par le biais des mass-médias et des activités de proximité.

Les activités programmées à cet effet sont renseignées dans les tableaux ci-après.

Tableau 2 : Prévisions de mise en œuvre de l’Assainissement total porté par la communauté (ATPC)

| Région | Acteurs | Nombre de villages à déclencher |  | Nombre de villages à déclarer FDAL |  | Nombre de village à certifier FDAL |  | Coût total (en millions) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | OCADES WaterAid | 17 | 237 | 219 | 237 | 14 | 14 | 0 | 0,000 |
| Cascades | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre | DREA-CEN Eau Vive | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,000 |
| Centre-Est | WaterAid | 383 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Nord | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | APS et WHH | 116 | 116 | 157 | 45 | 67 | 67 | 106,79 | 23,163 |
| Centre-Sud | Plan Kombissiri OCADES Manga | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 3,150 |
| Est | SNV, Helvetas Plan Burkina | 160 | 160 | 140 | 140 | 96 | 96 | 131,06 | 116,370 |
| Hauts-Bassins | PHA/BID-UEMOA | 0 | 28 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,000 |
| Nord | - | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| Plateau Central | Mairie de Zitenga | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 5 | 1,5 | 1,500 |
| Sahel | HELP, OCADES OXFAM | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | - | 0,000 |
| Sud-Ouest | Association N0-obièl | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,7 | 0,000 |
| TOTAL |  | 745 | 1 250 | 617 | 432 | 282 | 232 | 270,828 | 145,683 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC en 2020, il est prévu de déclencher un total de 1 250 villages au lieu de 745 villages initialement programmés. Sur l’ensemble des villages à déclencher, il est prévu de déclarer 432 et de certifier 232. Aussi, il est prévu le suivi de l’évolution post-déclenchement et post-déclaration FDAL de villages. Le coût prévisionnel de ces activités est de 145,683 millions de FCFA. Cependant, ce montant n’est pas exhaustif car certaines des programmations enregistrées n’indiquent pas de coûts prévisionnels. Il est constaté que les régions des Cascades et du Centre-Nord n’ont prévu aucune activité de mise en œuvre de l’ATPC. Le Centre-Est est la région qui détient le plus grand nombre de villages à déclencher (360) soit 28%. La Boucle du Mouhoun compte le plus grand nombre de déclaration FDAL (55%), et l’Est vient en tête avec le plus grand nombre de villages à certifier (41%).

Tableau 3 : Sensibilisation de masse

| Région | Acteurs | Nombre d’émissions (TV, Radio…) |  | Thèmes à aborder | Coût total (en millions FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisé |  | Initiale | révisé |
| Boucle du Mouhoun | OCADES WaterAid | 12 | 16 | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement | 1,2 | 1,515 |
| Cascades | Néant | 0 | 5 | - | 0 | 2,185 |
| Centre | Néant | 0 | 0 | - | 0 | 0,000 |
| Centre-Est | Dakupa Plan International | 6 | 8 | Hygiène et assainissement, GHM | 1,290 | 1,140 |
| Centre-Nord |  | 0 | 0 | - | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | DREA, WHH | 99 | 537 | Conséquences de la DAL ; Utilisation et entretien des latrines ; Hygiène du cadre de vie ; ATPC, une technique qui marche ; Achèvement des latrines familiales semi-finies | 5,980 | 10,540 |
| Centre-Sud | Commune, PI Kombissiri, OCADES Manga MORIJA | 30 | 22 | - | 2,18 | 1,280 |
| Est | Plan Burkina SNV | 354 | 1 205 | La mise en œuvre de l’ATPC, la GHM, Promotion de l’hygiène et de l’assainissement | 67,5 | 10,615 |
| Hauts-Bassins | SEEPAT | 4 | 6 | - | 0,2 | 0,600 |
| Nord | AVM | 8 | 6 | Sensibilisations pour un changement de comportement des populations | 0,08 | 0,600 |
| Plateau Central |  | 0 | 0 | - | 0 | 0,000 |
| Sahel |  | 0 | 1 | - | 0 | 4,660 |
| Sud-Ouest |  | 0 | 7 | - | 0 | 1,795 |
| Total |  | 763 | 1 813 | - | 78,430 | 34,930 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

Pour 2020, il est prévu la réalisation de 1 813 émissions de sensibilisation à travers les mass-médias (radio, télé…) contre 763 émissions prévues initialement pour un budget prévisionnel de 34,930 millions FCFA au lieu de 78,430 millions FCFA initialement prévu. Ce budget prévisionnel n’est pas exhaustif en ce sens que, certaines des programmations enregistrées ne comprennent pas de coûts prévisionnels. Les régions du Centre, du Centre-Nord, du Plateau Central et du Sahel ne prévoient pas d’activités de sensibilisations par les mass-médias.

Tableau 4: Sensibilisation de proximité

| Région | Nombre de ménages à toucher |  | Nombre d'écoles à toucher |  | Nombre de centres de santé à toucher |  | Nombre de lieux publics |  | Thèmes à aborder | Coût total (en millions FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |  | Initiale | révisée |
| Boucle du Mouhoun | - | 50 000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement | - | 1,020 |
| Cascades | 0 | 5 021 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 10 | - | 0 | 18,410 |
| Centre | 1 785 | 1 585 | 03 | 35 | 02 | 0 | 03 | 4 | - Intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réalisation des ouvrages familiaux, institutionnels et publics -Théâtre forum pour le changement de comportement | 36,65 | 30,164 |
| Centre-Est | 4 | 4 | 54 | 0 | - | 0 | - | 0 | - Assainissement, hygiène, entretien des latrines et GMH - Sensibilisation sur les droits à l’eau et l’assainissement - Foire WASH, Concours meilleure école GHM - Atelier de sensibilisation sur la GHM des maires et des leaders communautaires - Atelier d’apprentissage sur la confection de kits GHM | 33,76 | 26,515 |
| Centre-Nord | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 3 730 | 3 565 | 42 | 54 | 4 | 7 |  | 11 | Sensibilisations de proximité pour un changement positif de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement et une bonne gestion et utilisation des ouvrages | 9,8 | 4,900 |
| Centre-Sud | - | 175 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89 | - | 0 | 0,900 |
| Est | - | 89 618 | - | 92 | - | 0 | 10 | 0 |  | 332,85 | 351,450 |
| Hauts-Bassins | - | 18 832 | 10 | 18 | 10 | 10 | 91 | 0 | - Hygiène et assainissement communautaire - Formation et équipements des hygiénistes - Sensibilisation sur l’hygiène | 41,820 | 21,400 |
| Nord | 3 060 | 3 060 | 4 | 1 | - | 0 | - | 0 | - Sensibilisation pour la promotion des bonnes pratiques de l’hygiène et de l’assainissement - Jeux WASH pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement - Intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE | 17,17 | 17,830 |
| Plateau Central | 2 700 | 1 104 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 4,821 | 0,000 |
| Sahel | - | 2 678 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 4 | - | 0 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 2 | 1 101 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | - | 1,17 | 13,200 |
| DGA | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |  | 4,640 | 1,800 |
| Total | 11 281,00 | 176 743,00 | 117,00 | 545,00 | 18,00 | 56 | 120,00 | 2 034,00 | - | 440,86 | 487,589 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

Au niveau national, pour 2020, les activités de sensibilisation de proximité prévues devraient toucher 176 743 ménages, 545 écoles, 56 centres de santé et 2 034 lieux publics. Le budget prévisionnel de ces activités est de 487,589 millions FCFA. Il n’est pas exhaustif car certaines programmations ne mentionnent pas de coûts prévisionnels. Le Centre-Nord ne prévoit aucune programmation pour les sensibilisations de proximité.

En plus de cela, la DGA prévoit une célébration nationale de la journée mondiale des toilettes pour un coût de 30 millions de FCFA.

### I.1.2. Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain

L’objectif spécifique de cette action est d’éradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement. Les principales activités prévues concernent la mise en œuvre de l’ATPC dans les régions du Centre et des Hauts Bassins.

Dans le cadre de la réalisation des ouvrages en milieu urbain, des activités d’intermédiation sociale sont prévues dans plusieurs centres ONEA et seront exécutées par l’ONEA lui-même. Le montant de ces activités d’ImS s’élève à 325 millions de FCFA.

D’autres activités sont prévues dans les régions du Plateau-Central et de la Boucle du Mouhoun en milieu urbain et ce sont entre autre :

- la sensibilisation dans un centre de santé ;

- la sensibilisation dans 18 lieux publics ;

- la sensibilisation dans 422 ménages ;

- la diffusion de 27 émissions par les mass-médias ;

Le coût de ces activités s’élève à 2,500 millions.

Le montant global de cette action est donc de 327,5 millions.

### I.1.3. Action 3 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Cette action a pour objectif opérationnel d’assurer à toute la population un accès continu et durable à des services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH). Les principales activités programmées se résument à la construction et à la réhabilitation de latrines familiales, de latrines dans les écoles et centres de formation, les centres de santé et les lieux publics (gares, marchés, lieux de culte…) en zone rurale.

- Programmations de latrines familiales et puisards domestiques

En 2020, l’ensemble des acteurs prévoient construire 58 544 latrines familiales contre 46 211 latrines familiales initialement prévues pour un montant prévisionnel respectif de 4 747,116 millions FCFA et 164,135 millions de FCFA pour assurer l’Information, l’éducation et la communication (IEC). La Région du Centre-Sud a le plus grand nombre de latrines familiales avec 13 384 prévues soit 22,9%, suivie de la Boucle du Mouhoun avec 12 590 (21,5%).

Pour les puisards, il est prévu la réalisation 7 632 ouvrages pour un montant estimé à 123,810 millions FCFA. Le détail est présenté dans le tableau 5 ci-après :

Tableau 5 : Programmation de travaux de latrines familiales et puisards domestiques

| Région | Nouvelles latrines familiales |  |  |  |  |  | Réhabilitation de latrines familiales |  |  |  | Puisards domestiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre d’ouvrages initial | Nombre d’ouvrages révisé | Coût initial des réalisations | Coût révisé des réalisations | Coût initial de l’IEC ou actions soft | Coût révisé de lIEC ou actions soft | Nombre d’ouvrages initial | Nombre douvrages révisé | Coût initial | Coût révisé | Nombre d’ouvrages initial | Nombre douvrages révisé | Coût initial | Coût révisé |
| Boucle du Mouhoun | 9 012 | 12 590 | 761,485 | 1 168,325 | 0 | 50,900 | - | 180 | - | 3,600 | 400 | 1 372 | 14,000 | 14,000 |
| Cascades | 4 100 | 5 473 | 443,000 | 453,927 | 1,000 | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 |
| Centre | 2 571 | 3 711 | 317,800 | 373,640 | 21,500 | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 | 600 | 1 920 | 1,200 | 33,600 |
| Centre-Est | 2 250 | 1 750 | 178,125 | 128,000 | 30,000 | 35,000 | - | 0 | - | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 |
| Centre-Nord | 1 651 | 1 545 | 294,000 | 158,200 | 0 | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 | 110 | 110 | 18,480 | 8,800 |
| Centre-Ouest | 3 730 | 3 565 | 357,700 | 88,900 | 9,800 | 9,800 | - | 0 | - | 0,000 | 2 500 | 2 500 | 65,500 | 0,000 |
| Centre-Sud | 12 306 | 13 384 | 1 122,302 | 1 121,707 | 0 | 15,000 | - | 1 587 | - | 31,700 | 3 327 | 1 456 | 57,810 | 57,810 |
| Est | 1 315 | 2 922 | 159,525 | 193,950 | 7,275 | 0,000 | - | 101 | - | 0,000 | - | 124 | - | 0,000 |
| Hauts-Bassins | 1 110 | 4 810 | 197,490 | 237,210 | 13,000 | 0,000 | - | 70 | - | 1,000 | 30 | 30 | - | 0,000 |
| Nord | 2 261 | 3 970 | 131,500 | 389,250 | 0 | 44,235 | - | 0 | - | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 |
| Plateau Central | 1 140 | 1 140 | 121,960 | 80,880 | 0 | 0,000 | - | 2 | - | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 |
| Sahel | 2 260 | 795 | 266,400 | 101,900 | 0 | 0,000 | - | 0 | - | 0,000 | 900 | 0 | 58,500 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 2 505 | 2 889 | 292,697 | 251,227 | 0 | 9,200 | - | 0 | - | 0,000 | 120 | 120 | 9,600 | 9,600 |
| Total | 46 211 | 58 544 | 4 643,984 | 4 747,116 | 82,575 | 164,135 | - | 1 940 | - | 36,300 | 7 987 | 7 632 | 225,090 | 123,810 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

- Programmation de travaux de latrines dans les écoles et centres de formation

En 2020, l’ensemble des acteurs prévoient construire 754 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation dont 20% réservés aux filles, contre 557 initialement prévus pour un montant prévisionnel révisé de 2 023,905 millions FCFA contre initialement 1 476,46 millions FCFA. La réhabilitation concernera 106 blocs de latrines pour un coût de 172,147 millions FCFA contre 28 blocs initialement prévu, portant ainsi le nombre total de blocs utilisables à 860. Le détail est présenté dans le tableau 6 ci-après :

Tableau 6: Programmation de travaux de latrines dans les écoles et centres de formation

| Région | Latrines dans les écoles et centres de formation |  |  |  | Réhabilitation de latrines dans les écoles et centres de formation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre d’ouvrages initial | Nombre d’ouvrages révisé | Coût initial | Coût révisé | Nombre d’ouvrages initial | Nombre d’ouvrages révisé | Coût initial | Coût révisé |
| Boucle du Mouhoun | 2 | 21 | 8,2 | 70,625 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cascades | 21 | 31 | 54,2 | 92,580 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre | 08 | 17 | 23,4 | 44,405 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Est | 51 | 34 | 220 | 147,650 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Nord | 46 | 73 | 182,645 | 300,410 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 42 | 54 | 136,69 | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Sud | 49 | 65 | 123,658 | 138,096 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
| Est | 68 | 160 | 325,16 | 613,651 | 26 | 100 | 64,8 | 159,900 |
| Hauts-Bassins | 9 | 21 | 14,2 | 38,208 | 0 | 2 | 0 | 1,500 |
| Nord | 20 | 27 | 51,30 | 90,910 | 0 | 2 | 0 | 0,000 |
| Plateau Central | 176 | 178 | 171,307 | 191,810 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Sahel | 53 | 49 | 134,00 | 121,500 | 2 | 0 | - | 0,000 |
| Sud-Ouest | 12 | 24 | 31,7 | 74,560 | 0 | 0 | 0 | 10,747 |
| Total National | 557 | 754 | 1 476,46 | 2 023,905 | 28 | 106 | 64,8 | 172,147 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

- Programmation de travaux de latrines dans les centres de santé

Dans les centres de santé, il est prévu pour 2020, la construction de 161 blocs de latrines pour un montant estimatif de 345,201 millions de FCFA. Il est prévu en plus, la réhabilitation de 2 blocs pour un montant estimé à 1,5 millions FCFA. Le nombre total de blocs de latrines attendu dans les centres de santé est de 163.

Tableau 7 : Programmation des travaux de latrines dans les centres de santé

| Région | Nouvelles réalisations |  |  |  | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre initial | Nombre révisé | Coût initial | Coût révisé | Nombre initial | Nombre révisé | Coût initial | Coût révisé |
| Boucle du Mouhoun | 1 | 7 | 4 | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cascades | 16 | 12 | 41,916 | 36,910 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre | 04 | 3 | 11 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Est | 1 | 3 | 4,20 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Nord | 9 | 10 | 32,1 | 29,240 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 4 | 7 | 7 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Sud | 7 | 8 | 22,627 | 20,000 | 2 | 0 | 6,5 | 0,000 |
| Est | 6 | 6 | 6,5 | 17,485 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Hauts-Bassins | 10 | 15 | 33,9 | 22,386 | 0 | 2 | 0 | 1,500 |
| Nord | 12 | 13 | 47,68 | 44,240 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Plateau Central | 49 | 45 | 45,655 | 57,520 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Sahel | 28 | 24 | 76,42 | 66,470 | 2 | 0 | 0 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 02 | 8 | 4,5 | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Total | 149 | 161 | 337,498 | 345,201 | 4 | 2 | 6,5 | 1,500 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

Tableau 8 : Programmation de travaux de latrines dans les lieux publics

| Région | Prévisions de nouvelles réalisations |  |  |  | Prévisions de réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre initial | Nombre révisé | Coût initial | Coût révisé | Nombre initial | Nombre révisé | Coût initial | Coût révisé |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 3 | 0 | 3,374 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Cascades | 10 | 0 | 25 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre | 06 | 8 | 21 | 19,701 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Est | 5 | 0 | 17,5 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Nord | 2 | 1 | 5 | 6,620 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 8 | 11 | 30,15 | 14,086 | 4 | 0 | 12,6 | 0,000 |
| Centre-Sud | 9 | 8 | 23 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Est | 31 | 25 | 91,015 | 94,785 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Hauts-Bassins | 6 | 5 | 11,49 | 10,118 | 1 | 0 | 1,5 | 0,000 |
| Nord | 06 | 0 | 16,77 | 0,000 |  | 0 |  | 0,000 |
| Plateau Central | 0 | 4 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Sahel | 21 | 11 | 55,99 | 30,990 | 1 | 0 | - | 0,000 |
| Sud-Ouest | 06 | 10 | 9,55 | 21,850 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Total | 110 | 86 | 306,465 | 228,524 | 6 | 0 | 14,1 | 0,000 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

Pour 2020, la prévision de réalisation de latrines dans les lieux publics est de 86 blocs neufs pour un montant estimatif de 228,524 millions FCFA.

- Gestion des ouvrages

Tableau 9 : Activités de gestion des ouvrages d’assainissement

| Région | Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire |  | Mode de gestion | Activités prévues dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Coût estimatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiale | révisée |  |  | Initiale | révisée |
| Boucle du Mouhoun | _ | _ | _ | Formation et équipement des vidangeurs | 1,5 | 1,5 |
| Cascades | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Centre | 8 | 8 | Structure bénéficiaire elle même | Formation, sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et assainissement, mise en place de comité de gestion | 0 | 0 |
| Centre-Est | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Centre-Nord | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Centre-Ouest | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Centre-Sud | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Est | 10 | 10 | Commune | Formations de la commune et mise en place de comités de gestion par le bureau d’études | _ | _ |
| Hauts-Bassins | 91 | 91 | _ | _ | _ | _ |
| Nord | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Plateau Central | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Sahel | 6 | 6 | _ | Formation et équipement | _ | _ |
| Sud-Ouest | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| TOTAL | 115 | 115 | _ |  | 1,5 | 1,5 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

En 2020, il est prévu la mise en gestion de 115 latrines institutionnelles et publiques à travers des gestionnaires. Le budget prévisionnel non exhaustif de cette activité est de 1,500 millions de FCFA. En plus de cela, la DGA prévoit actualiser le document de prescription technique pour la réalisation et la gestion durable des ouvrages d’assainissement pour coût de 3,5 millions de FCFA. La DGA prévoit également effectuer deux missions pour suivre et capitaliser les réalisations des acteurs pour un coût de 2 millions de FCFA.

### I.1.4. Action 4 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Cette action a pour objectif opérationnel d’assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains. Les principales activités programmées se résument à la construction de latrines familiales, de puisards, de latrines scolaires, de latrines publiques et à l’extension du réseau collectif dans le milieu urbain. Les réalisations prévues par région sont consignées dans les tableaux suivants :

Tableau 10 : Prévision de construction de latrines familiales et puisards en milieu urbain

| Région | Latrines familiales |  | Puisards |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Cout total (millions FCFA) | Nombre | Cout total (millions FCFA) |
| Boucle du Mouhoun | 730 | 54,8 | 451 | 6,8 |
| Cascades | 460 | 34,5 | 285 | 4,3 |
| Centre | 9 000 | 675,0 | 6 300 | 94,5 |
| Centre-Est | 710 | 53,3 | 387 | 5,8 |
| Centre-Nord | 480 | 36,0 | 328 | 4,9 |
| Centre-Ouest | 710 | 53,3 | 462 | 6,9 |
| Centre-Sud | 850 | 63,8 | 110 | 1,7 |
| Est | 250 | 18,8 | 175 | 2,6 |
| Hauts-Bassins | 5 150 | 386,3 | 3 575 | 53,6 |
| Nord | 780 | 58,5 | 546 | 8,2 |
| Plateau Central | 530 | 39,8 | 156 | 2,3 |
| Sahel | 150 | 11,3 | 25 | 0,4 |
| Sud-Ouest | 200 | 15,0 | 100 | 1,5 |
| Total | 20 000 | 1500,0 | 12 900 | 193,5 |

Source : ONEA 2020

Dans l’ensemble, 20 000 latrines familiales seront construites en 2020 au profit des ménages pour un budget prévisionnel de 1 500 millions FCFA. Pour la gestion des eaux usées domestiques, 12 900 puisards seront construits au profit des ménages pour un coût prévisionnel de 193,5 millions FCFA.

Tableau 11 : Prévision de construction de latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain

| Région | Latrines Scolaires |  | Latrines publiques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Cout total (millions FCFA) | Nombre | Cout total (millions FCFA) |
| Boucle du Mouhoun | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Cascades | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Centre | 27 | 54 | 28 | 56 |
| Centre-Est | 12 | 24 | 13 | 26 |
| Centre-Nord | 9 | 17,6 | 9 | 18 |
| Centre-Ouest | 16 | 32 | 15 | 30 |
| Centre-Sud | 6 | 12 | 8 | 16 |
| Est | 23 | 46 | - | 0 |
| Hauts-Bassins | 24 | 48,9 | 22 | 44 |
| Nord | 11 | 22 | 12 | 24 |
| Plateau Central | 4 | 8 | 5 | 10 |
| Sahel | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Sud-Ouest | 11 | 22 | 12 | 24 |
| Total ONEA | 159 | 318,5 | 141 | 282 |

Source : ONEA 2020

En 2020, pour les écoles, il est prévu la réalisation de 159 blocs de latrines et 141 blocs de latrines publiques y compris les centres de santé pour un budget global prévisionnel de 600,5 millions FCFA.

Tableau 12 : Assainissement collectif

| Région | Réseau collectif (Km) |  | Raccordements au réseau collectif |  | Station de traitement des boues de vidange |  | Cout total (Millions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Physique | financière | Physique | financière | Physique | financière |  |
| Total | 25 | 2000 | 50 | 75 | 0 | 125 | 2200 |

Source : ONEA 2020

En 2020, 50 ménages pourraient être raccordés au réseau d’égout. La longueur estimée de ces raccordements est de 25 kilomètres. Ces raccordements sont prévus dans la région du Centre pour un budget prévisionnel de 2 200 millions FCFA.

En plus de cette programmation de l’ONEA, la région du Plateau-Central a prévu des activités que sont :

- la réalisation de 454 latrines familiales ;

- la réalisation de 100 puisards.

Le coût estimé de ces activités est de 57,300 millions de FCFA. Ce montant reste indicatif dans la mesure où les coûts de certaines activités n’ont pas été renseignés.

Le montant global de cette action est de 4 551,3 millions de FCFA.

I.1.5. Action 5 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Cette action vise une meilleure structuration et un développement de la filière gestion des eaux usées et des boues de vidange.

À Ouagadougou, le volume prévisionnel de boues de vidanges à collecter et à traiter au niveau des trois STBV est estimé à 225 000 m3. Aussi, pour le traitement des eaux usées, le volume prévisionnel à collecter et à traiter au niveau de la STEP de Kossodo est de 1 951 290 m3.

Dans la ville de Bobo-Dioulasso, le volume prévisionnel de boues à collecter et à traiter est de 78 750 et pour les eaux usées, le volume prévu être traité au niveau de la STEP de Dogona est de 2 153 500 m3.

Au titre de l’année 2020, seule la commune de Dori dans la Région du Sahel, prévoit collecter 1 602 m3 de boues de vidange et en traiter 400 m3. Elle prévoit aussi une formation à l’endroit des vidangeurs.

Elle prévoit également une rencontre de concertation avec les acteurs de la filière pour un coût de 3,5 millions de FCFA.

Il est également prévu la formation de 12 vidangeurs pour un coût d’un million.

D’une manière générale, le volume prévisionnel de boues de vidange à collecter et à traiter au niveau national est de 304 150 m3 et celui des eaux usée est de 4 104 790 m3

Dans l’ensemble, les coûts de cette partie sont beaucoup moins évalués.

I.1.6. Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta

L’objectif spécifique de cette action est de développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques.

La DGA prévoit capitaliser les résultats de recherche dans le domaine de l’assainissement en collaboration avec les cadres et instituts existants pour un coût 3,5 millions de FCFA. Elle prévoit également renforcer le cadre législatif et réglementaire avec un montant de 9 millions de FCFA

I.1.7. Action 7 : 	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Cette action a pour objectif spécifique de renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur. Les différentes activités prévues sont consignées dans les tableaux ci-dessous.

- Mobilisation de ressources financières

Pour ce qui est de la mobilisation de ressources financières, la Région du Nord a prévu mobiliser un montant global de 56,650 millions FCFA.

Il est prévu dans l’ensemble, pour toutes les régions, une mobilisation de 258 millions de FCFA à travers les sanithons, les fonds propres des collectivités et des ménages etc.

- Renforcement des capacités

Tableau 13 : Renforcement des capacités des acteurs

| Région | Formations à réaliser (sujet) | Public cible | Coût |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Initial | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | - | - | 0 | 0 |
| Cascades | - | - | 0 | 0 |
| Centre | Sensibilisation sur l'hygiène de l'eau de boisson, l’entretien des latrines, chaine de l'eau, hygiène du cadre de vie, sensibilisation sur l'environnement | Population de la commune | 9,973 | 3,980 |
|  | Formation sur la technique de réalisation des latrines Sanplat et des puisards | 60 maçons |  |  |
|  | Formation en hygiène | 60 agents de base communautaires hygiénistes |  |  |
|  | Formation sur Excel avancé | Personnel de la DREA |  |  |
|  | Formation sur l'AFDH |  |  |  |
| Centre-Est | Formation des hygiénistes | ASBC des 24 communes rurales | 90,100 | 1 |
|  | Formation sur la MOC et l’AFDH | Elus locaux et agents des Services Techniques |  |  |
|  | Journées de dialogue communal | Populations |  |  |
|  | GHM et hygiène et assainissement (Hygiène Assainissement et nutrition) | Maires et corps enseignant (27 établissements) |  |  |
|  | Formation sur l’hygiène et l’assainissement | 10 relais villageois et 8 agents de CSPS |  |  |
| Centre-Nord | - | - | - | 0 |
| Centre-Ouest | Formation sur la mise en œuvre de l’INO | Points focaux | 1,902 | 24,810 |
|  | Formation sur les outils de collectes | Acteurs |  |  |
| Centre-Sud | - | - | 0 | 0 |
| Est | 02 Formations des partenaires du PN-AEUE au remplissage des fiches de collectes des données sur les ouvrages d'assainissement | SG communaux, partenaires régionaux œuvrant dans l’AEUE | 24,800 | 26,283 |
|  | Formation sur la collecte des données relatives aux ouvrages d’AEUE | Points Focaux communaux |  |  |
|  | Atelier d’harmonisation des interventions des acteurs régionaux œuvrant dans le domaine de l’assainissement | DREA et partenaires |  |  |
|  | Formation de 09 techniciens communaux d’assainissement | Techniciens communaux |  |  |
|  | Recyclage des Comités d’Assainissement Villageois/Quartier (CAV/Q) | 200 membres CAV/Q |  |  |
|  | Formation de réseaux de leaders communautaires dans le cadre de l’ATPC | 150 leaders communautaires |  |  |
|  | Formation et organisation des vidangeurs manuels | Les vidangeurs manuels de 12 villages d’intervention du projet |  |  |
|  | Formation en évaluation de l’ATPC dans la Tapoa | Membres du comité : Santé, éducation, Haut-commissariat, DPEA, Environnement, Communes |  |  |
|  | Formation des animateurs pour la mise en œuvre de l’ATPC | Les animateurs |  |  |
| Hauts-Bassins | Réalisation/réhabilitation des latrines | Maçons | 14,750 | 0 |
|  | Animation ATPC | Hygiénistes |  |  |
|  | Adaptation des latrines aux personnes vulnérables | Maçons |  |  |
|  | Promotion de l’hygiène et assainissement | Hygiénistes |  |  |
| Nord | Former les élus locaux à la Maitrise d'ouvrage communale des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainis | 60 municipaux Conseillers |  | 0 |
|  | Formation en gestion de boutique | 9 gérants de boutique d’assainissement |  |  |
|  | Coacher les promoteurs dans la recherche de débouchés pour leurs produits | 12 vidangeurs |  |  |
| Plateau Central | - | - | - | 6 |
| Sahel | Formation sur l'ATPC | membre des comités provinciaux d'évaluation ATPC du Sahel | 3,68 | 9,665 |
| Sud-Ouest | Formation sur la programmation et la collecte des données assainissement | SG des communes | 3,580 | 1,348 |
|  | Formation sur la collecte des données INO | Points focaux des communes |  |  |
| DGA | Former 10 agents en ATPC ; Réaliser de 15 activités d'assistance à la MOC ; Tenir un atelier régional pour la diffusion de la Procédure harmonisée | Cadres de la DGA | 16,500 | 14,500 |
| Total |  |  | 165,285 | 87,586 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2020

En 2020, huit régions ainsi que la DGA ont prévu des renforcements de capacités des acteurs intervenant dans le sous-secteur. Ces formations porteront principalement sur la réalisation des ouvrages d’assainissement, la mise en œuvre de l’ATPC, la gestion des boues de vidange et la collecte de données sur l’assainissement. Le budget prévisionnel est de 87,586 millions FCFA.

- Coordination et pilotage du programme

Les activités prévues dans le cadre de la coordination et du pilotage du programme sont entre-autres :

- le suivi-capitalisation des activités ;

- la collecte des données

- la tenue des sessions de revue et des groupes thématiques assainissement ;

- l’élaboration de Stratégies et de plan d’action opérationnelle pour la mise en œuvre du programme ;

- l’organisation de journées promotionnelles sur l’assainissement (JMT, colloques…).

Le coût total de ces activités s’élève à 118,866 millions FCFA.

I.3 	Le financement

Tableau 14:Le financement par type d'acteurs

| N° | Actions | Etat |  | Autres acteurs |  | Ensemble |  | Proportion (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initial | Révisée | Initial | Révisée | Initial | Révisée |  |
| 1 | Eradication de la DAL en milieu rural | 149,188 | 85,091 | 760,781 | 642,152 | 909,969 | 727,243 | 11,7 |
| 2 | Eradication de la DAL en milieu urbain | 0,000 | 325,000 | 7,699 | 2,500 | 7,699 | 327,500 | 99,2 |
| 3 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural | 2 732,686 | 1 817,030 | 4 479,261 | 6 031,108 | 7 211,947 | 7 848,138 | 23,2 |
| 4 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain | 0,000 | 4 551,300 | 219,018 | 0,000 | 219,018 | 4 551,300 | 100,0 |
| 5 | Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | 5,000 | 3,500 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 4,500 | 77,8 |
| 6 | Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas | 46,500 | 3,500 | 0,000 | 9,000 | 46,500 | 12,500 | 28,0 |
| 7 | Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | 146,717 | 122,247 | 417,185 | 149,055 | 563,902 | 271,302 | 45,1 |
| TOTAL |  | 3 080,091 | 6 907,668 | 5 883,943 | 6 834,815 | 8 964,034 | 13 742,482 | 50,3 |

Source : Rapports de programmations régionaux et de DGA 2020

# II. ANALYSE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES DU PROGRAMME

### 2.1. ANALYSE DES RISQUES

Les risques inhérents à la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta en 2020 sont d’ordre institutionnel et sécuritaire. Il faut nourrir le souhait que le ministère en charge de l’assainissement dispose de ressources nécessaires pour mener à bien ses activités et que le pays jouisse d’une bonne situation sécuritaire pour un développement durable en matière d’assainissement.

Tableau 15 : Analyse des risques

| Risques | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| Insécurité dans certaines zones du territoire national | Développer des mécanismes d’adaptation à la situation |
| Déplacement massif des populations | Adapter les programmes et approches à la situation d’urgence Prévoir des ressources pour les évaluations et la gestion des situations d’urgence |
| Retrait de certains partenaires au développement dû à la situation sécuritaire délétère | Développer des mécanismes de financement endogène et innovant |
| Instabilité politique pouvant perturber ou compromettre le fonctionnement de l’administration ou la mise en œuvre de l’aide au développement | Hors d’influence du Programme |

### 2.2. ANALYSE DES CONTRAINTES

Tableau 16:Analyse des contraintes

| Contraintes | Propositions de solution |
| --- | --- |
| Persistances de pesanteurs socioculturelles liées à la pratique de la défécation à l’air libre, à l’acceptation, à l’acquisition et l’utilisation des latrines ; | Sensibiliser les populations sur la nécessité d’utiliser les latrines et à défaut chercher des stratégies palliatives. |
| Mouvements sociaux dans l’administration publique | Hors d’influence du Programme |
| Insuffisance de moyens humains, matériels et financiers des services techniques | Doter les services techniques de moyens humains, matériels et financiers adéquat |

# CONCLUSION

La programmation des réalisations AEUE en 2020 au niveau national s’inscrit en droite ligne avec le PN-AEUE qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement. Elle prend en compte les activités programmées par l’Etat, les collectivités territoriales, les ONG et autres partenaires au développement.

En 2020, il est prévu dans le cadre du PN AEUE, la mise en œuvre des programmations ci-après.

    - au titre des nouvelles constructions :

- 78 544 latrines familiales dont 20 000 en milieu urbain;

- 913 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation dont 159 en milieu urbain ;

- 161 blocs de latrines dans les centres de santé en milieu rural;

- 86 blocs de latrines dans les lieux publics en milieu rural ;

- 19 560 puisards domestiques dont 12 900 en milieu urbain ;

- 141 latrines dans les lieux publics et les centres de santé en milieu urbain.

    - au titre des réhabilitations :

- 1 940 latrines familiales ;

- 106 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation ;

- 2 blocs de latrines dans les centres de santé.

Le budget global de la programmation du PN-AEUE pour l’année 2020 s’élève à la somme de 13 742,482 millions de FCFA. Ce montant pourrait être plus élevé si tous les coûts étaient renseignés.

Des risques pourraient entraver la bonne mise en œuvre du programme en 2020. Il s’agit notamment de l’insuffisance de ressources financières, de l’insécurité dans certaines localités du pays et d’une éventuelle persistance de la COVID-19. La combinaison des efforts des acteurs dans un climat socio-économico-politique favorable, peut permettre d’obtenir des résultats forts appréciables pour l’atteinte des cibles fixées au terme de la phase I du PN-AEUE.