| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ---------- SECRETARIAT GENERAL ---------- DIRECTION GENERALE DE L’ASSAINISSEMENT |  | BURKINA FASO ---------- Unité-Progrès-Justice |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA

PROGRAMMATION 2021 REVISEE

Juillet 2021

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	i

LISTE DES TABLEAUX	ii

SIGLES ET ABREVIATIONS	iii

INTRODUCTION	1

I. PROGRAMMATION 2021 DES ACTIVITES DU PN-AEUE	2

I.1. Programmation par action	2

I.1.1. Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural	2

I.1.2. Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain	8

I.1.3. Action 3 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural	9

I.1.4. Action 4 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain	15

I.1.5. Action 5 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de	17

I.1.6. Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta	17

I.1.7. Action 7: 	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	17

a)	Voyage d’études	17

b)	Mobilisation de ressources financières	17

c)	Renforcement des capacités	19

d)	Coordination et pilotage du programme	21

II. ANALYSE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES DU PROGRAMME	23

II.1. ANALYSE DES RISQUES	23

II.2. ANALYSE DES CONTRAINTES	24

CONCLUSION	25

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Coûts de la programmation par action	2

Tableau 2 : Prévisions de mise en œuvre de l’Assainissement total porté par la communauté (ATPC)	3

Tableau 3 : Sensibilisation par les mass-médias	4

Tableau 4 : Sensibilisation de proximité	6

Tableau 5 : Latrines familiales et puisards domestiques	10

Tableau  6: Programmation des latrines dans les écoles et centres de formation	11

Tableau 7 : Programmation des latrines dans les centres de santé	12

Tableau 8 : Programmation de latrines dans les lieux publics (gares, marchés, lieux de cultes,…)	13

Tableau 9 : Activités de gestion des ouvrages d’assainissement	14

Tableau 10 : Prévision de construction de latrines familiales et puisards en milieu urbain	15

Tableau 11 : Prévision de construction de latrines institutionnelles et publiques	16

Tableau 12 : Assainissement collectif	16

Tableau 13 : Renforcement des capacités des acteurs	19

Tableau 14: Financement par type d'acteurs	22

Tableau 15: Analyse des risques	23

Tableau 16: Analyse des contraintes	24

# SIGLES ET ABREVIATIONS

| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| --- | --- | --- |
| AEP | : | Approvisionnement en eau potable |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excrétas |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| ATPL | : | Assainissement Total Porté par les Leaders |
| ASBC | : | Agents de Santé à Base Communautaire |
| BD | : | Base de Données |
| BPO | : | Budget Programme par Objectif |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CUCA | : | Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement |
| CUI | : | Cadre Unifié d’Intervention |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DAO | : | Dossier d'Appel d'Offres |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGESS | : | Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DISE | : | Dispositif Intégré de Suivi Evaluation |
| DPEA | : | Direction Provinciale de l’Eau et de L’Assainissement |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| ENA | : | Enquête Nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’Assainissement familial |
| ECOSAN | : | Ecological Sanitation (Assainissement écologique) |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| GBV | : | Gestion des Boues de Vidange |
| GEIS | : | Groupe Eau et Ingénierie Sociale |
| GTEA | : | Groupe Thématiques Eau et Assainissement |
| IEC | : | Information-Education-Communication |
| IMS | : | Intermédiation Sociale |
| INOA | : | Inventaire National des Ouvrages d’Assainissement |
| INSD | : | Institut National des Statistiques et de la Démographie |
| LSF | : | Latrines Semi Finies |
| MEA | : | Ministère de l’Eau et de l’Assainissement |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| OCADES | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité |
| ODD | : | Objectifs du Développement Durable |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PAAMU | : | Promotion de l’Assainissement Autonome en milieu urbain |
| PCD-AEPA | : | Plan Communal de Développement - Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| PEA/GIZ | : | Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande |
| PGEA | : | Programme Gouvernance Eau et Assainissement |
| PHA | : | Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| PHA-BID-UEMOA | : | Programme d’Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA |
| PN-AEPA | : | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta |
| PNDES | : | Plan National de Développement Economique et Sociale |
| PNGT | : | Programme National de Gestion des Terroirs |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| RGPH | : | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale |
| SNE | : | Stratégie Nationale de l’Eau |
| STEP | : | Station d'Epuration |
| STBV | : | Station de Traitement de Boues de Vidange |
| STD | : | Services Techniques Déconcentrés |
| TCM | : | Toilette à Chasse Manuelle |
| TIC | : | Technologie de l’Information et de la Communication |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine améliorée à fosse ventilée) |
| WHH | : | Welt Hunger Hilfe (ONG Allemande d’aide contre la faim dans le monde) |

# INTRODUCTION

Le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) constitue le document de référence et le cadre programmatique des interventions en matière d’assainissement des eaux usées et excréta à l’horizon 2030 au Burkina Faso. Ce Programme a pour objectif général d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta à l’horizon 2030.

Il a pour objectifs spécifiques de :

- éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;

- assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;

- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;

- développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;

- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

Le Ministère en charge de l’assainissement assure la tutelle technique et administrative du PN-AEUE, et la tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des finances. Au niveau national, un Groupe Thématique National Eau et Assainissement (GTN-EA) coordonne le programme en lien avec les quatre autres programmes du ministère. La coordination régionale est assurée par le Groupe Thématique Régional Eau et Assainissement (GTR-EA) qui est une déclinaison du GTN. Au niveau communal, le Cadre Communal de Coordination de l'eau et de l'assainissement (CCEau) assure la coordination.

D’autres acteurs interviennent dans la mise en œuvre du PN-AEUE, notamment, les ONG et Associations de développement, les collectivités locales (communes, régions), les directions techniques des ministères partenaires (santé, éducation, environnement etc.), le secteur privé, et les PTF. Aussi, on note ces dernières années, des interventions ciblées des ONG humanitaires en matière d’assainissement en situation d’urgence dans les zones d’insécurité.

Afin d’atteindre les objectifs assignés au programme, une planification des interventions devant y concourir est nécessaire. C’est dans cette perspective que la présente programmation a été élaborée.

Le présent document est une synthèse des programmations révisées de tous les intervenants du sous-secteur aux niveaux régional et central. Cette synthèse est faite à partir des programmations contenues dans les rapports régionaux transmis à la Direction Générale de l’Assainissement ainsi que des données fournies par l’ONEA et la DGA. Elle fait le point des prévisions de réalisation revue des acteurs étatiques et non étatique intervenant dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta au Burkina Faso.

# I. PROGRAMMATION 2021 DES ACTIVITES DU PN-AEUE

## I.1. Programmation par action

Tableau 1 : Coûts de la programmation par action

| N° | Actions | Coût global (en millions FCFA) | Coût global révisé (en millions FCFA) | Part budgétaire (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural | 1 579,261 | 1 514,551 | 9,7 |
| 2 | Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain | 9,200 | 9,000 | 0,1 |
| 3 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural | 7 372,543 | 9 438,998 | 60,8 |
| 4 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain | 4 336,760 | 4 169,456 | 26,8 |
| 5 | Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | 93,700 | 101,000 | 0,7 |
| 6 | Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 7 | Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | 218,776 | 303,915 | 2,0 |
| 8 | PN-AEUE | 13 610,239 | 15 536,920 | 100,0 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

### I.1.1. Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural

Cette action a pour objectif de mettre fin à la pratique de défécation à l'air libre par une prise de conscience et l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement par les populations rurales à travers l’IEC et l’ATPC. Les principales activités prévues se résument comme suit :

- la mise en œuvre de l’ATPC principalement à travers les activités de déclenchement, d’évaluation et de certification des villages ;

- l’IEC en vue d’apporter un changement de comportement à travers la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement par le biais des mass-médias et des séances de sensibilisation de proximité auprès des populations.

Les activités programmées à cet effet sont renseignées dans les tableaux ci-après.

Tableau 2 : Prévisions de mise en œuvre de l’Assainissement total porté par la communauté (ATPC)

| Régions | Acteurs | Nombre de villages à déclencher |  | Nbre de villages à déclarer FDAL |  | Nbre de village à certifier FDAL |  | Coût total (en millions) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | DREA-BMH | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 9,975 |
| Cascades | Ji Saniyani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,814 | 2,816 |
| Centre | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,545 |
| Centre-Est | Dakupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,120 |
| Centre-Nord | Association des Mains Unies du Sahel (AMUS) | 0 | 11 | 30 | 36 | 30 | 30 | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Ouest | -Plan Burkina « Bureau de Sapouy » ; -APS | 80 | 93 | 45 | 0 | 5 | 3 | 40,52 | 27,070 |
| Centre-Sud | -PI Kombissiri ; -OCADES Manga | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | 6,528 |
| Est | Plan Burkina | 33 | 88 | 0 | 35 | 57 | 57 | 16,410 | 30,410 |
| Hauts-Bassins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Nord | - | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Plateau Central | DREA-PCL | 97 | 108 | 97 | 5 | 0 | 5 | 54,110 | 24,458 |
| Sahel | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Sud-Ouest | Plan Burkina | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,680 | 0,700 |
| Total |  | 256 | 386 | 172 | 217 | 94 | 95 | 134,784 | 107,622 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC en 2021, il est prévu de déclencher 386 villages d’ici la fin de l’année. On constate une augmentation du nombre de villages à déclencher par rapport à la programmation initiale qui était de 256 villages. Sur l’ensemble des villages à déclarer et à certifier FDAL, y compris ceux des années antérieures, il est prévu de déclarer 217 villages FDAL et d’en certifier 95 FDAL. Aussi, il est prévu le suivi de l’évolution post-déclenchement et post-déclaration FDAL de villages. Le coût prévisionnel de ces activités est de 107,622 millions de Francs CFA. Mais, ce montant n’est pas exhaustif car certaines programmations enregistrées n’indiquent pas de coûts prévisionnels réels. Les régions du Centre-Nord et du Nord n’ont prévu aucun montant pour la réalisation des activités inscrites. On constate que les régions des Hauts-Bassins et du Sahel n’ont pas prévu d’activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC.

La programmation révisée est passée de 256 à 386 pour les villages à déclencher soit une hausse de 130 due essentiellement à l’intervention de nouveaux acteurs qui ne s’étaient pas prononcés pendant le programmation initiale. Par contre en ce qui concerne les villages à déclarer FDAL on note globalement un faible écart de 172 à 182. Cela est dû au fait qu’au même moment où des acteurs qui n’avaient pas fait de programmations initiales annonçaient une programmation, d’autres acteurs réduisaient ou annulaient leurs programmations initiales.

La DGA prévoit en plus :

- organiser des rencontres de coordination de l’ATPC pour un coût de 4 millions FCFA ;

- suivre la mise en œuvre de l’ATPC à travers le déclenchement, le suivi et la relance des villages en vue de la déclaration et de la certification FDAL pour un montant de 2 millions de FCFA ;

- organiser une réflexion nationale sur l’ATPC pour un coût de 18 millions de FCFA ;

- relire la stratégie et le guide ATPC pour un montant de 14 millions de FCFA.

Tableau 3 : Sensibilisation par les mass-médias

| Régions | Acteurs | Nombre d’émissions (TV, Radio…) |  | Thèmes à aborder | Coût total (en millions FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisée |  | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | - | 0 | 0 | - | 0,000 | 0,000 |
| Cascades | - | 0 | 2 | - | 0,000 | 1,543 |
| Centre | ASMADE ; Eau vive | 5 | 0 | Sensibilisation pour le changement de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement | 0,700 | 0,000 |
| Centre-Est | Commune de Bittou ; Commune de Zabré | 6 | 37 | Sensibilisation sur l’hygiène et l’Assainissement | 0,474 | 12,350 |
| Centre-Nord | - | 0 | 0 | - | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Ouest | DREA-COS ; WHH | 260 | 6 | - des jeux concours meilleurs village ; - Thèmes en lien avec l’hygiène et l’assainissement ; - Conséquences de la DAL ; - Utilisation et entretien des latrines ; - Hygiène du cadre de vie ; - ATPC, une technique qui marche ; - Achèvement des latrines familiales semi-finies ; Organisation de Théâtre fora | 28,020 | 1,060 |
| Centre-Sud | MORIJA OCADES Manga | 18 | 18 | Thématiques liées à l’assainissement | 1,010 | 0,800 |
| Est | Commune de Yamba ; WHH ; Plan Burkina | 346 | 775 | - ATPC ; - Lavage des mains ; Promotion de l’hygiène et l’assainissement en urgence | 10,908 | 52,650 |
| Hauts-Bassins | Mairie de Bobo-Dioulasso | 10 | 0 | - vulgarisation de l’arrêté sur la propriété de la commune ; vulgarisation de l’arrêté sur la régularisation des vidangeurs mécaniques | 1,500 | 0,000 |
| Nord | - | 0 | 5 | - | 0,000 | 2,270 |
| Plateau Central | DREA-PCL | 3 | 411 | Certification des villages FDAL | 3,960 | 2,900 |
| Sahel | - | 0 | 0 | - | 0,000 | 0,000 |
| Sud-Ouest | - | 0 | 0 | - | 0,000 | 0,000 |
| DGA | - | 0 | - | - | 0,000 | - |
| Total |  | 648 | 1 254 |  | 46,572 | 73,573 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Pour 2021, il est prévu la réalisation de 1 524 émissions de sensibilisation à travers les mass-médias (radio, télé…) soit une augmentation de plus de 100% par rapport à l’initiale qui était de 648. Le coût initial de 46,572 millions FCFA est revu à 72,783 millions FCFA. Ce budget prévisionnel n’est pas exhaustif en ce sens que, certaines des programmations enregistrées ne comprennent pas de coûts. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Sahel et du Sud-Ouest, ne prévoient pas d’activités de sensibilisations par les mass-médias. A ces régions s’ajoutent le Centre et les Hauts-Bassins qui ont annulé leurs programmations. Cependant les régions des Cascades et du Nord qui ne prévoyaient pas réaliser des émissions ont revu positivement leurs programmations. Au cours de ces émissions, divers thèmes seront abordés, notamment des thématiques en lien avec l’hygiène et l’assainissement.

Tableau 4 : Sensibilisation de proximité

| Régions | Acteurs/ Structures | Nombre de ménages à toucher |  | Nombre d'écoles à toucher |  | Nombre de centres de santé à toucher |  | Nombre de lieux publics (marché, gare, lieu de culte, etc.) |  | Thèmes à aborder | Coût total (en millions FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |  | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | - | 0 | 30 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0,000 | 0,000 |
| Cascades | DREA-CAS ; PAEA | 2 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement | 97,000 | 7,000 |
| Centre | DREA-CEN ; Communes ; Eau vive | 840 | 7 890 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | - Intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réalisation des ouvrages familiaux, institutionnels et publics ; - Théâtre forum pour le changement de comportement ; Intermédiation sociale dans le cadre de la réalisation de latrines familiales | 42,550 | 61,392 |
| Centre-Est | Ocades Caritas ; Commune de Bittou | 28 | 36 602 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sensibilisations sur l’hygiène et l’assainissement dans les villages | 1,550 | 32,660 |
| Centre-Nord | ONG-HELP ; Association des Mains Unies du Sahel (AMUS) | 2450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | 365,000 | 365,000 |
| Centre-Ouest | DREA-COS WHH | 965 | 990 | 31 | 55 | 0 | 22 | 13 | 221 | - organisation des jeux Wash ; gestion et utilisation des ouvrages | 40,270 | 40,150 |
| Centre-Sud | Plan International ; OCADES Manga ; NATURAMA ; MORIJA | 637 | 637 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Séance de causerie éducative | 12,595 | 2,000 |
| Est | Commune de Yamba ; WHH ; Plan Burkina | 1 664 | 7 349 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 560,460 | 616,000 |
| Hauts-Bassins | DREA-HBS ; OCADES ; Mairie de Bobo-Dioulasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Importance de disposer de latrines ; - Utilisation et entretien des latrines ; - hygiène de l’eau de boisson ; - vulgarisation de l’arrêté sur la propriété de la commune ; - vulgarisation de l’arrêté sur la régularisation des vidangeurs ; - Mécaniques ; Organiser la journée mondiale des Toilettes | 6,500 | 0,000 |
| Nord | DREA-NRD | 0 | 2 356 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Intermédiation sociale pour la réalisation des latrines familiales semi-finies ; Organiser des sensibilisations pour la promotion des bonnes pratiques en WASH et en GHM en milieu scolaire | 1,926 | 11,709 |
| Plateau Central | DREA-PCL | 0 | 85 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Hygiène corporel et collective ; - Les voies de contamination fécaux-orale ; les maladies liées aux manques d’hygiène | 5,945 | 9,509 |
| Sahel | DREA-SHL | 0 | 2 747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Entretien des latrines familiales ; Construction des superstructures | 0,000 | 36,842 |
| Sud-Ouest | DREA-SUO | 1 395 | 1 084 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA) | 6,470 | 10,590 |
| DGA | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0 |
| Total |  | 10 779 | 93 759 | 62 | 310 | 4 | 26 | 17 | 243 | - | 1 140,266 | 1 192,852 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Au niveau national, pour 2021, les activités de sensibilisation de proximité prévues devraient toucher 93 759 ménages, 310 écoles, 26 centres de santé et 243 lieux publics. Le budget prévisionnel de ces activités est de 1 192,852 millions FCFA. Dans la région des Hauts-Bassins, rien n’est programmé.

### I.1.2. Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain

L’objectif spécifique de cette action est d’éradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement.

En milieu rural, l’ATPC est l’approche utilisé pour mettre fin à la DAL. Compte tenu de la complexité et de la diversité culturelle que présente le milieu urbain, l’ATPC n’est pas adapté. Avec l’appui de la GIZ, une stratégie FDAL en milieu urbain a été élaborée en novembre 2018.

Il est prévu de la tester avant de passer à l’échelle. Pour cela, la ville de Dano a été choisie pour la mise en œuvre du test de la stratégie. Un pool de formateurs a été identifié au MEA et à l’ONEA et formé courant novembre 2020 en vue de maitriser les différentes étapes du processus FDAL en milieu urbain et péri-urbain.

On note en plus des programmations de l’ONEA, la réalisation de 10 émissions par les mass-médias dans le Centre-Nord pour un coût de 1,5 millions.

### I.1.3. Action 3 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

Cette action a pour objectif opérationnel d’assurer à toute la population un accès continu et durable à des services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH). Les principales activités programmées se résument à la construction et à la réhabilitation de latrines familiales, de latrines dans les écoles et centres de formation, les centres de santé et les lieux publics (gares, marchés, lieux de culte…) en zone rurale. Les quantités programmées par région sont consignées dans les tableaux ci-dessous :

- Programmations de latrines familiales et puisards domestiques

Tableau 5 : Latrines familiales et puisards domestiques

| Régions | Nouvelles réalisations |  |  |  |  |  | Puisards |  |  |  | Réhabilitation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévision 2021 (Nombre) |  | Coût (millions FCFA) |  | IEC et activités softs (millions FCFA) |  | Prévision 2021 (Nombre) |  | Coût (millions FCFA) |  | Nombre |  | Coût (millions FCFA) |  |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 7 395 | 9 055 | 817,225 | 968,672 | 9,800 | 9,800 | 2 150 | 2 596 | 229,500 | 244,190 | 0 | 110 | 0 | 5,710 |
| Cascades | 2 913 | 1 200 | 580,020 | 363,302 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre | 1 581 | 1 596 | 164,774 | 169,515 | 0,000 | 0,000 | 546 | 546 | 9,555 | 9,550 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Est | 2 836 | 3 190 | 329,100 | 350,170 | 51,500 | 25,000 | 360 | 160 | 29,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Nord | 4 496 | 4 596 | 301,720 | 206,250 | 0,000 | 0,000 | 272 | 272 | 24,420 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 3 107 | 3 228 | 287,940 | 298,550 | 9,500 | 0,000 | 1 341 | 1 341 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Centre-Sud | 4 000 | 11 690 | 556,100 | 1 051,946 | 16,000 | 16,000 | 0 | 3 215 | 0,000 | 75,285 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Est | 2 831 | 5 990 | 358,795 | 577,675 | 117,500 | 13,500 | 550 | 1 034 | 92,000 | 133,390 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Hauts-Bassins | 763 | 1 701 | 139,182 | 223,600 | 14,500 | 0,000 | 0 | 100 | 0,000 | 15,560 | 0 | 230 | 0 | 7,500 |
| Nord | 1 962 | 2 540 | 232,982 | 373,880 | 8,200 | 5,675 | 202 | 203 | 21,982 | 0,000 | 0 | 69 | 0 | 0,000 |
| Plateau Central | 2 186 | 3 067 | 270,360 | 332,575 | 11,300 | 11,300 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Sahel | 2 368 | 2 475 | 320,178 | 362,689 | 0,000 | 0,000 | 38 | 18 | 10,650 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 2 505 | 2 080 | 288,287 | 204,900 | 0,000 | 0,000 | 120 | 0 | 9,600 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Total | 38 943 | 52 408 | 4 646,663 | 5 483,725 | 238,300 | 81,275 | 5 579 | 9 485 | 450,707 | 541,825 | 0 | 409 | 0 | 13,210 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

La programmation de réalisation des latrines familiales en 2021 a connu une augmentation de 32% après la révision effectuée par les acteurs passant ainsi de 38 943 latrines à 52 408 latrines familiales.  Les plus grands nombres de latrines en termes de programmation s’observent dans les régions du Centre-Sud (11 690 latrines), de la Boucle du Mouhoun (9 055 latrines) et de l’Est (5 990 latrines). Parallèlement, les coûts prévisionnels sont également revus à la hausse quittant de 4 646,663 millions à l’initial à 5 483,725 millions en révisé. Par contre, les coûts de l’IEC ont connu une baisse après la révision et s’élèvent à 81,275 millions. Cela se justifie par le fait que beaucoup d’acteurs incluent le coût de l’IEC dans le coût d’investissement des latrines.

Pour les réhabilitations de latrines, trois régions à savoir la Boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins et le Nord ont effectué des programmations pour un total de 409 réhabilitations avec un montant de 13,210 millions.

Le nombre de puisards à réaliser est aussi revu à la hausse par rapport à l’initial car il est passé de 5 579 à 9 485 puisards. Le montant révisé est estimé à 541,825 millions FCFA.

Le montant global pour la réalisation et la réhabilitation des ouvrages familiaux s’élève à 6 120,035 millions de francs CFA.

- Programmation de latrines institutionnelles et publiques

Tableau  6: Programmation des latrines dans les écoles et centres de formation

| Régions | Nouvelles réalisations |  |  |  | Réhabilitation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévision 2021 (Nombre) |  | Coût (millions FCFA) |  | Nombre |  | Coût (millions FCFA) |  |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 19 | 28 | 59,350 | 101,870 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Cascades | 42 | 29 | 100,250 | 224,374 | 0 | 50 | 0,000 | 73,600 |
| Centre | 28 | 25 | 57,315 | 65,300 | 1 | 0 | 2,000 | 0,000 |
| Centre-Est | 11 | 14 | 35,194 | 79,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Nord | 224 | 287 | 108,500 | 124,454 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 14 | 17 | 45,940 | 41,805 | 0 | 16 | 0,000 | 15,000 |
| Centre-Sud | 54 | 53 | 156,900 | 147,850 | 0 | 0 | 0,000 | 2,000 |
| Est | 46 | 160 | 196,900 | 636,526 | 40 | 28 | 80,000 | 0,500 |
| Hauts-Bassins | 17 | 20 | 61,640 | 159,780 | 0 | 2 | 0,000 | 2,960 |
| Nord | 32 | 57 | 112,147 | 137,260 | 0 | 2 | 0,000 | 0,600 |
| Plateau Central | 37 | 47 | 86,672 | 118,342 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Sahel | 29 | 16 | 71,800 | 40,000 | 10 | 0 | 10,000 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 26 | 34 | 93,512 | 138,930 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Total | 579 | 787 | 1 186,120 | 2 015,491 | 51 | 98 | 92,000 | 94,660 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Pour 2021, le nombre révisé de réalisation de nouveaux blocs de latrines dans les écoles et centre de formation est de 787 blocs et 98 réhabilitations. Les montant révisés sont respectivement de 2 015,491 millions et 94,660 millions pour les nouvelles réalisations et les réhabilitations. La prévision financière totale est de 2 110,151 millions.

Tableau 7 : Programmation des latrines dans les centres de santé

| Régions | Nouvelles réalisations |  |  |  | Réhabilitation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévision 2021 (Nombre) |  | Coût (millions FCFA) |  | Nombre |  | Coût (millions FCFA) |  |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 15 | 48 | 41,300 | 169,100 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Cascades | 30 | 15 | 85,164 | 101,692 | 0 | 0 | 0,000 | 29,914 |
| Centre | 8 | 8 | 22,000 | 21,881 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Est | 1 | 1 | 5,000 | 8,500 | 1 | 1 | 1,000 | 1,500 |
| Centre-Nord | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Ouest | 6 | 14 | 20,150 | 72,980 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Sud | 2 | 0 | 10,702 | 0,000 | 1 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| Est | 7 | 5 | 28,242 | 19,130 | 21 | 14 | 7,500 | 6,550 |
| Hauts-Bassins | 7 | 18 | 33,470 | 94,120 | 0 | 2 | 0,000 | 3,000 |
| Nord | 8 | 20 | 35,800 | 87,680 | 0 | 13 | 0,000 | 1,500 |
| Plateau Central | 3 | 7 | 15,600 | 52,820 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Sahel | 5 | 0 | 18,000 | 0,000 | 3 | 0 | 3,000 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 7 | 9 | 15,990 | 29,690 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Total | 100 | 146 | 334,418 | 660,593 | 26 | 30 | 15,500 | 46,464 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Dans les centres de santé, la programmation initiale pour la réalisation de blocs de latrines a connu une hausse de 45% passant de 100 blocs à 146 après la révision. La Boucle du Mouhoun, le Nord et les Hauts-Bassins ont les nombres les plus élevés de latrines avec respectivement 33%, 14% et 12% de la programmation globale révisée. Pour le montant révisé, il est estimé à 660,593 millions de FCFA soit une hausse de 98% par rapport à l’initial.

En matière de réhabilitation des latrines dans les centres de santé, on note une légère augmentation de 4 blocs de latrines donnant un nombre révisé de 30 blocs pour un coût estimatif de 46,464 millions de FCFA.

Le montant total des investissements dans les centres de santé est de 707,057 millions de FCFA.

Tableau 8 : Programmation de latrines dans les lieux publics (gares, marchés, lieux de cultes,…)

| Régions | Nouvelles réalisations |  |  |  | Réhabilitations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prévision 2021 (Nombre) |  | Coût (millions FCFA) |  | Nombre |  | Coût (millions FCFA) |  |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 4 | 42 | 13,530 | 39,430 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Cascades | 8 | 3 | 34,000 | 3,513 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Centre | 10 | 13 | 30,500 | 31,243 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Centre-Est | 20 | 20 | 106,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Centre-Nord | 152 | 163 | 8,000 | 10,987 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Centre-Ouest | 7 | 11 | 14,900 | 24,340 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Centre-Sud | 3 | 7 | 9,000 | 20,650 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Est | 17 | 52 | 52,000 | 139,450 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
| Hauts-Bassins | 11 | 2 | 29,110 | 7,600 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Nord | 5 | 9 | 12,000 | 37,580 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Plateau Central | 8 | 13 | 18,000 | 48,762 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Sahel | 19 | 0 | 28,925 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Sud-Ouest | 6 | 2 | 7,550 | 11,200 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| Total | 270 | 337 | 363,515 | 484,755 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Pour 2021, la programmation définitive de réalisation de latrines dans les lieux publics est de 337 nouveaux blocs pour un montant estimatif de 484,755 millions de FCFA. Aucune région n’a prévu de réhabilitation.

De façon globale, le nombre total de latrines institutionnelles et publiques après révision s’élève à 1 270 nouveaux blocs de latrines et 128 blocs à réhabiliter pour un montant total de de 3 301,963 millions de FCFA.

Le montant total des investissements pour l’action 3 à l’issue de la programmation révisée s’élèves à 9 421,998 millions de francs CFA.

- Gestion des ouvrages

Tableau 9 : Activités de gestion des ouvrages d’assainissement

| Régions | Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire |  | Mode de gestion | Activités prévues dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Coût estimatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiale | Révisée | Initiale |  | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Cascades | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Centre | 24 | 0 | Structure bénéficiaire elle même | Formation, sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et assainissement, mise en place de comité de gestion | - | 0,000 |
| Centre-Est | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Nord | 150 | 100 | Concession de la gestion des boues de vidanges | Organiser la concession de la gestion des 150 latrines VIP à un gestionnaire | 3,000 | 2,000 |
| Centre-Ouest | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Centre-Sud | 160 | 0 | Communautaire | -Entretien de latrine ; -Formation | 2,320 | 0,000 |
| Est | 12 | 0 | Commune | Formations de la commune et mise en place de comités de gestion par le bureau d’étude | 4,5 | 4,500 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Nord | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Plateau Central | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Sahel | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Sud-Ouest | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| DGA | 0 |  | - | - | 0 |  |
| Total | 346 | 100 | - | - | 9,82 | 6,500 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Après révision, il est prévu la mise en gestion de 100 latrines institutionnelles et publiques pour un budget prévisionnel non exhaustif de 6,5 millions de FCFA. Cette prévision révisée est largement en baisse par rapport à la prévision initiale qui était de 346 latrines. Cela pourrait témoigner que la mise en gestion des latrines afin de leur assurer un bon entretient ne constitue pas une priorité pour les différents acteurs.

En outre, la DGA prévoit :

- mettre à niveau les acteurs sur la mise en œuvre du guide ImS /AEUE pour la réhabilitation et/ou la réalisation de latrines autonomes pour un coût de 3,5 millions de FCFA ;

- suivre la mise en œuvre du guide ImS /AEUE en milieu rural pour un montant de 0,5 millions de FCFA  ;

- superviser la mise en œuvre de l’AEUE dans les régions pour un coût de 2 millions de FCFA ;

- organiser des ateliers d’information et de diffusion des documents cadres de la gestion de la filière de l’assainissement pour un montant de 5 millions de FCFA  ;

- organiser des ateliers d’information et de formation sur les textes législatifs et règlementaires de l’AEUE et le document de procédures harmonisées au profit des acteurs pour un coût de 4 millions de FCFA;

### I.1.4. Action 4 : Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

Cette action a pour objectif opérationnel d’assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains.

Tableau 10 : Prévision de construction de latrines familiales et puisards en milieu urbain

| Régions | Latrines familiales |  | Cout total (millions FCFA) |  | Puisards) |  | Cout total (millions FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 910 | 910 | 114 | 114 | 560 | 560 | 11 | 11 |
| Cascades | 575 | 575 | 72 | 72 | 350 | 350 | 7 | 7 |
| Centre | 11 000 | 11 000 | 1 375 | 1 375 | 7 700 | 7 700 | 154 | 154 |
| Centre-Est | 1 350 | 1 350 | 169 | 169 | 940 | 940 | 19 | 19 |
| Centre-Nord | 710 | 710 | 89 | 89 | 455 | 455 | 9 | 9 |
| Centre-Ouest | 830 | 830 | 104 | 104 | 565 | 565 | 11 | 11 |
| Centre-Sud | 855 | 855 | 107 | 107 | 185 | 185 | 4 | 4 |
| Est | 500 | 500 | 63 | 63 | 350 | 350 | 7 | 7 |
| Hauts-Bassins | 6 185 | 6 185 | 773 | 773 | 4 290 | 4 290 | 86 | 86 |
| Nord | 775 | 775 | 97 | 97 | 540 | 540 | 11 | 11 |
| Plateau Central | 885 | 885 | 111 | 111 | 400 | 400 | 8 | 8 |
| Sahel | 180 | 180 | 23 | 23 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| Sud-Ouest | 245 | 245 | 31 | 31 | 120 | 120 | 2 | 2 |
| Total | 25 000 | 25 000 | 3 125 | 3 125 | 16 480 | 16 480 | 330 | 330 |

Source : ONEA  2021

Dans l’ensemble, 25 000 latrines seront construites en 2021 au profit des ménages pour un budget prévisionnel de 3 125 millions FCFA. Pour la gestion des eaux usées domestiques, 16 480 puisards seront construits au profit des ménages pour un coût prévisionnel de 330 millions FCFA. On ne note aucun changement par rapport à la prévision initiale. Cette situation sera mise en œuvre par l’ONEA.

Tableau 11 : Prévision de construction de latrines institutionnelles et publiques

| Régions | Latrines scolaires |  | Latrines centres de santé |  | Latrines publiques |  | Cout total (millions FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | 10 | 12 | - | - | 10 | 11 | 40 | 46 |
| Cascades | 4 | 6 | - | - | 4 | 5 | 16 | 22 |
| Centre | 27 | 26 | - | - | 28 | 22 | 110 | 96 |
| Centre-Est | 12 | 7 | - | - | 13 | 8 | 50 | 30 |
| Centre-Nord | 9 | 6 | - | - | 9 | 6 | 36 | 24 |
| Centre-Ouest | 16 | 13 | - | - | 15 | 10 | 62 | 46 |
| Centre-Sud | 6 | 6 | - | - | 8 | 6 | 28 | 24 |
| Est | 23 | 4 | - | - | 0 | 4 | 46 | 16 |
| Hauts-Bassins | 24 | 16 | - | - | 22 | 13 | 92 | 58 |
| Nord | 11 | 9 | - | - | 12 | 8 | 46 | 34 |
| Plateau Central | 4 | 5 | - | - | 5 | 5 | 18 | 20 |
| Sahel | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 10 | 4 |
| Sud-Ouest | 11 | 6 | - | - | 12 | 4 | 46 | 20 |
| Total ONEA | 159 | 117 | - | - | 141 | 103 | 600 | 440 |

Source : ONEA 2021

Pour les écoles, en 2021 il est prévu la réalisation de 117 blocs de latrines et 103 blocs de latrines publiques y compris les centres de santé pour un budget global prévisionnel de 440 millions FCFA. Une baisse dans l’ensemble est constatée par rapport à l’initiale de 26% et 27% respectivement pour les écoles et les latrines publiques.

Tableau 12 : Assainissement collectif

| Régions | Réseau collectif (Km) |  | Raccordements au Réseau collectif |  | Station de traitement des boues de vidange |  | Cout total (Millions) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Centre | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 |

Source : ONEA 2021

En 2021, il est prévu de raccordés 100 ménages au réseau d’égout dans la région du Centre pour un budget prévisionnel de 150 millions de FCFA. Aucun changement n’a été fait par rapport à l’initiale.

En plus des activités de l’ONEA, il est prévu :

- de réaliser des études  de conception d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics dans la région du Plateau-Central pour un coût de 2,775 millions de FCFA ;

- la réalisation de 1 616  latrines familiales dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Plateau-Central pour un coût de 91,526 millions de FCFA ;

- la réalisation de 1 1112 puisards dans la région du Centre-Nord, du Nord et du Plateau-Central pour un cout de 10,155 millions de FCFA ;

- la réalisation et la réhabilitation de 10 ouvrages institutionnels et publics dans la région du Plateau-Central pour un coût de 20,000 millions de FCFA ;

Le coût estimé de ces activités est de 124,456 millions de FCFA. Ce coût global est sous-estimé car il ne prend pas en compte celui de certains ouvrages.

I.1.5. Action 5 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Cette action vise une meilleure structuration et un développement de la filière de gestion des eaux usées et des boues de vidange.

Dans le Centre-Nord, il est prévu l’organisation de 16 groupements de vidangeurs pour un montant de 32 millions de FCFA.

I.1.6. Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta

L’objectif spécifique de cette action est de développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excrétas en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques.

Pour cette action, aucune activité n’a été programmée par les régions et les acteurs y intervenant.

I.1.7. Action 7: 	Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Cette action a pour objectif spécifique de renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

- Voyage d’études

Concernant ce volet, au total onze (11) voyages d’études ont été programmés par cinq (05) régions avec un coût prévisionnel de 15,020 millions de FCFA.

Il s’agit des régions de la Boucle du Mouhoun avec deux (02) voyages d’études prévus dont le coût n’a pas été donné, du Centre avec un voyage d’étude d’environ 0,85 millions de FCFA, du Centre-Ouest avec un voyage d’étude d’environ 0,700 millions de FCFA, de l’Est avec 3 voyages d’études d’environ 10 millions de FCFA et enfin le Nord avec 3 voyages d’études dont le coût n’a pas été donné.

- Mobilisation de ressources financières

Pour ce point, au total six (06) mécanismes de financement endogène de l’assainissement ont été programmés par deux (02) régions (Centre-Ouest et l’Est) pour un coût global de 37,300 millions de FCFA.

A elle seule, la région du Centre-Ouest a prévu de mobiliser 31,800 millions de FCFA à travers trois (03) mécanismes de financement endogène (Sissili FDAL, campagne Fasotoilettes et fonds propres des ménages).

Quant à la région de l’Est, elle prévoit mener des activités de mobilisation de ressources endogène pour un coût global de 5,50 millions de FCFA.

- Renforcement des capacités

Tableau 13 : Renforcement des capacités des acteurs

| Régions | Formations à réaliser (sujet) | Public cible |  | Coût (en millions de FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| Boucle du Mouhoun | La prévention et contrôle des infections | Agents de Centres de Santé et hygiénistes |  | - | - |
| Cascades | Formation de maçons sur la construction de latrines, leur vidange et la bonne gestion des boues de vidange | Maçons |  | 3,083 | 0 |
|  | Formation de maçons à la construction de latrines y compris sur la vidange et la bonne gestion des boues de vidange | Hygiéniste et CAV/Q |  |  |  |
| Centre | Formation sur la gestion des latrines et don de poubelles | Les élèves |  | 1,650 | 2,380 |
| Centre-Est | - | 4 formations |  | - | - |
| Centre-Nord | - | - |  | - | - |
| Centre-Ouest | Formation des points focaux pour la mise en œuvre de l’INO | Points focaux |  | 18,160 | 20,340 |
|  | Formation des acteurs sur les outils de collectes | Acteurs |  |  |  |
|  | Formation des CAV/Q sur les kits de sensibilisation | CAV/Q |  |  |  |
|  | Formation des agents de la DREA, des radios et le CPE sur l’ATPC | Agents DREA |  |  |  |
|  | Formation des clubs de santé scolaire | Elèves |  |  |  |
|  | Formation des opérateurs de gestion de boues de vidange en business | Opérateurs |  |  |  |
| Centre-Sud | Approche ATPC | Animateurs communautaires, Leaders communautaires, Autorités administratives et communales, agents des services déconcentrés de l’Etat |  | 2 | 0 |
| Est | 02 Formations des partenaires du PN-AEUE au remplissage des fiches de collectes des données sur les ouvrages d'assainissement | SG communaux, partenaires régionaux œuvrant dans l’AEUE |  | 25,600 | 20,230 |
|  | Formation sur la collecte des données relatives aux ouvrages d’AEUE | Points Focaux communaux |  |  |  |
|  | Sessions de formation sur l’ATPC et le document cadre à l’endroit des ATC | 3 communes de la Kompienga et 6 communes du Gourma |  |  |  |
|  | Formation sur les techniques de construction des ouvrages d’assainissement | Maçons locaux |  |  |  |
| Hauts-Bassins | Professionnalisation du métier de vidange | Vidangeurs manuel |  | 24 | - |
| Nord | - | - |  | - | - |
| Plateau Central | Former les agents de la DREA-PCL en communication pour le développement et création de partenariat | agents de la DREA-PCL |  | 32,639 | 32 |
|  | Formation des acteurs dans le domaine du WASH en WASH, WASH IN SCHOOL, WASH IN NUT…. | Structures déconcentrés + collectivités |  |  |  |
| Sahel | - | 1 formation |  | - | 3,470 |
| Sud-Ouest | - | - |  | - | 0 |
| Total | - | - |  | 107,132 | 78,878 |

Source : Rapports de programmations régionaux 2021

Concernant le renforcement des capacités, au total 22 formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux ont été programmées par six (06) régions avec un coût global de 78,878 millions de FCFA. Ces formations permettront de renforcer les capacités de 171 acteurs communaux, régionaux et centraux.

Les régions qui ont programmé les formations sont celles du Centre avec 3 formations, du Centre-Est avec 4 formations, du Centre-Ouest avec 7 formations, de l’Est avec 5 formations, du Plateau Central avec 3 formations et une formation au Sahel. Ces formations porteront principalement sur la réalisation d’ouvrages, le renforcement des capacités des acteurs du domaine de l’AEUE, la mise en œuvre de l’ATPC, la gestion des boues de vidange et la collecte de données sur l’assainissement.

En plus de ces activités, la DGA prévoit :

- mener des activité d’Assistance à la maîtrise d’ouvrage communale (AMOC) pour un coût de 4 millions de FCFA ;

- réaliser des formations sur les outils de pilotage et de mise en œuvre du PN-AEUE pour un montant de 6 millions de FCFA ;

- contribuer à l’élaboration du budget programme pour un coût de 0,5 millions de FCFA ;

- Coordination et pilotage du programme

Les activités prévues dans le cadre de la coordination et du pilotage du programme sont entre-autres :

- le suivi-capitalisation des activités ;

- la collecte des données ;

- la tenue des sessions de revue et des groupes thématiques assainissement ;

- l’organisation de rencontres portant sur la coordination des activités et les sessions d’information ;

- l’organisation d’un atelier de validation du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020 et du plan d'action 2021-2025 du PN-AEUE pour un coût de 5 millions de FCFA ;

I.3 	Le financement par type d’acteurs

Tableau 14: Financement par type d'acteurs

| N° | ACTIONS | Etat |  | Autres acteurs |  | Ensemble |  | Proportion Etat (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée | Initiale | Révisée |
| 1 | Eradication de la défécation à l’air libre en milieu rural | 166,743 | 271,698 | 1 412,518 | 1 242,853 | 1 579,261 | 1 514,551 | 10,6 | 17,9 |
| 2 | Eradication de la défécation à l’air libre en milieu urbain | 1,000 | 7,500 | 8,200 | 1,500 | 9,200 | 9,000 | 10,9 | 83,3 |
| 3 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural | 2 425,011 | 2 493,356 | 4 947,532 | 6 945,642 | 7 372,543 | 9 438,998 | 32,9 | 26,4 |
| 4 | Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain | 4 205,000 | 4 045,000 | 131,760 | 124,456 | 4 336,760 | 4 169,456 | 97,0 | 97,0 |
| 5 | Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | 11,500 | 37,000 | 82,200 | 64,000 | 93,700 | 101,000 | 12,3 | 36,6 |
| 6 | Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excrétas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 7 | Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | 108,536 | 195,834 | 110,240 | 108,082 | 218,776 | 303,915 | 49,6 | 64,4 |
| Total |  | 6 917,790 | 7 050,387 | 6 692,450 | 8 486,533 | 13 610,239 | 15 536,920 | 50,8 | 45,4 |

Source : Rapports de programmations régionaux et de DGA 2021

# II. ANALYSE DES RISQUES ET DES CONTRAINTES DU PROGRAMME

### II.1. ANALYSE DES RISQUES

Les risques inhérents à la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta en 2021 sont d’ordre institutionnel, sécuritaire et sanitaire. Il faut souhaiter que le ministère en charge de l’assainissement dispose de ressources nécessaires pour mener à bien ses activités et que le pays jouisse d’une bonne situation sécuritaire et sanitaire pour un développement durable en matière d’assainissement.

Tableau 15: Analyse des risques

| Risques | Mesure d’atténuation |
| --- | --- |
| L’instabilité politique nationale |  |
| Les difficultés d’accès à certaines localités de la zone à défi sécuritaire | Renforcer les mesures de sécurité et la communication dans les zones d’interventions |
| La recrudescence (augmentation du nombre de cas) de la COVID-19 peut entrainer une redéfinition des priorités, ce qui impacterai négativement le financement des activités | Promouvoir les initiatives de mobilisation de ressources endogènes à travers l’ATPL/ATPC, les sanithons, nuit de l’assainissement, etc. |
| Le manque de professionnalisme des prestataires dans le sous-secteur | Être plus rigoureux dans la sélection des prestataires |
| La non attractivité des marchés lancés par les communes à cause de leur petite taille | Promouvoir l'intercommunalité et inciter l’AMBF à porter le leadership de l'intercommunalité |
| La non transmission ou le retard accusé par certains partenaires dans la transmission des programmations | Diligenter la transmission des programmations |
| L’insuffisance des financements | - Renforcer le plaidoyer auprès des partenaires pour le développement du secteur ; - Créer des conditions favorables à la participation du privé au financement du service de l’assainissement en lien avec le PGEA ; - Promouvoir davantage la mobilisation de ressources endogènes à travers l’ATPL/ATPC |
| Le faible leadership des communes en matière d’AEPHA | Renforcer les capacités des communes sur l’AMOC/AEPHA |
| Les conflits avec les autres programmes de la politique nationale de l’eau | - Prévention par le dialogue et la concertation ; - Mise en place d'un cadre logique intégrant tous les programmes de la politique nationale de l'eau. |
| Les conflits socio-politique entrainant l’augmentation du nombre de déplacés dans certaines régions. | Développer des programmes à l’image du PUS dans les régions concernées ; |
| Les éboulements de certaines latrines familiales et même institutionnelle dans certaines zones peu stables | Veillez au respect strict des prescriptions techniques en la matière dans les zones concernées |

Source : Rapports de programmations régionaux et de DGA 2021

### II.2. ANALYSE DES CONTRAINTES

Tableau 16: Analyse des contraintes

| Contraintes | Propositions de solution |
| --- | --- |
| Les retards des communes dans l’élaboration des listes des bénéficiaires | Anticiper dans l’établissement des listes et établir une bonne communication avec les acteurs concernés. |
| L’insuffisance de moyens humains, matériels et financiers des services techniques | Doter les services techniques de moyens humains, matériels et financiers nécessaires |
| La défaillance de certaines entreprises | Mettre de la rigueur dans le recrutement des prestataires |
| L’accessibilité réduite des sites des projets pendant l’hivernage qui entraine souvent la suspension des travaux. | En tenir en compte dans la programmation |
| La faiblesse de l’expérience des communes en matière de planification, de mise en œuvre et de suivi des projets et programmes | Sensibiliser et recycler les communes en matière de planification, de mise en œuvre et de suivi des projets et programmes. |
| Persistances de pesanteurs socioculturelles favorables à la pratique de la défécation à l’air libre | Sensibiliser davantage les populations sur la nécessité d’utiliser les latrines. |
| L’insuffisance de la communication et de la diffusion de certaines informations peu accessibles au public rural | Mettre l’accent sur la communication à travers les mass médias, les sensibilisations de proximité et diffuser les informations relatives à l’assainissement aux populations rurales. |
| La lenteur dans le processus de passation de marché | Alléger la procédure de passation de marchés publics ; traiter les dossiers à temps. |
| L’insuffisance d’informations liées à la programmation des partenaires | Plaidoyer auprès de tous les partenaires |
| La diversité des interventions liée à la subvention des latrines familiales | Harmoniser les approches |
| L’insuffisance de coordination des interventions des acteurs | Améliorer la coordination |
| La non implication de villages dans la formulation de certains Projets | Mettre l’accent sur la communication et l’implication effective des communes. |

Source : Rapports de programmations régionaux et de DGA 2021

# CONCLUSION

La programmation des réalisations AEUE en 2021 au niveau national s’inscrit en droite ligne avec le PN-AEUE qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d’assainissement. Elle prend en compte les activités programmées par l’état, les collectivités territoriales, les ONG et autres partenaires au développement.

En 2021, il est prévu dans le cadre du PN AEUE, la mise en œuvre des programmations ci-après.

En milieu rural,

    - au titre des nouvelles constructions :

- 52 408 latrines familiales ;

- 787 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation ;

- 146 blocs de latrines dans les centres de santé ;

- 337 blocs de latrines dans les lieux publics ;

- 9 485 puisards domestiques.

    - au titre des réhabilitations :

- 409 latrines familiales ;

- 98 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation

- 30 blocs de latrines dans les centres de santé ;

En milieu urbain

- 26 916 latrines familiales ;

- 159 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation ;

- 141 blocs de latrines dans les lieux publics et centres de santé ;

- 17 592 puisards domestiques ;

- le raccordement de 100 ménages au réseau collectif.

Le budget global de la programmation révisée de l’année 2021 du PN-AEUE s’élève à la somme de 15 536,920 millions FCFA.

Des risques pourraient entraver la bonne mise en œuvre du programme en 2021. Il s’agit notamment de l’insécurité dans certaines localités du pays et de l’instabilité politique. La combinaison des efforts des acteurs permettra d’obtenir des résultats forts appréciables.